Реестр инвестиционных проектов муниципального района Сызранский на 01.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (далее – проект) / инициатор проекта | Отрасль экономической деятельности, в которой реализуется проект (ОКВЭД) | Срок реализации проекта, годы | Объем инвестиций, млн. рублей | Количество новых рабочих мест в рамках проекта, шт. | Стадия реализации проекта |
| Планируемый, всего | Фактический, всего | Фактический в отчетном году | Планируемых к созданию, всего | Фактически созданных, всего | Фактически созданных в отчетном году |  |
| 1 | Строительство системы орошения на площади 123 га, ООО «Кошелевский Посад» | Сельское хозяйство | 2021 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8на сезон | 8на сезон | Завершено строительство |
| 2 | Строительство завода по добыче и розливу экологически чистой питьевой воды, ООО «Производственная компания Бобылева» группы компаний Бобимекс | промышленность | 2014-2024 | 1361 | н/д | 200 | 108 | 0 | 0 | Строительство |
| 3 | Строительство деревянного дома для осуществления туристической деятельности в с.п. Чекалино на территории д.Бутырки, согласно проекта "музейный комплекс Сызранского района "Ягодное лукошко",ИП Волков М.С. | туризм | 2021-2023 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Проект |
| 4 | "Строительство глэмпинга AlpenCamp на территории п.Передовой",ИП Курин А. Ю. | туризм | 2021 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Завершено |
| 5 | Концепция развития туристического кластера в с.Переволоки Самарской области,администрация Сызранского района | туризм | 2021-2024 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | Проект |
| 7 | Строительство кэмпинга Smolkinoecovillage в районе с.Смолькино,ООО «ПромГазЭнергоСбыт», | туризм | 2021-2023 | 30,0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 | Строительство нового храма в византийском стиле по образу и подобию храма в городе Херсонес | Строительство зданий | 2020-2022 | н/д |  |  |  |  |  | Завершено строительство (отделочные работы) |