Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сызранский сАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2012 года                                                                                   №  83

О плане мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории городского поселения Балашейка

в 2012 году.

В связи с проведением месячника по санитарной очистке и благоустройству, смотра-конкурса по благоустройству на территории городского поселения Балашейка в 2012 году, в целях благоустройства населенного пункта, улучшения экологической обстановки в поселении, администрация городского поселения Балашейка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в населенном пункте Балашейка на 2012 год.

Приложение №1.

2.  Администрации городского поселения принять меры по реализации плана мероприятий по благоустройству в 2012 году, обеспечить контроль за выполнением намеченных мероприятий по благоустройству на территории поселения.

3.  Администрации   городского  поселения   Балашейка   обратиться       к

жителям частных домовладений, руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности со следующими  предложениями:

- принять активное участие в месячнике по санитарной очистке и благоустройству поселения с 20 апреля по 20 мая 2012 года.

- принять активное участие  в  субботниках 23 апреля, 26 апреля и 28 апреля 2012 года, провести общественные санитарные дни 23 апреля,26 апреля и 28 апреля 2012 года.

- установить на территории городского поселения Балашейка   проведение санитарных дней во всех организациях,  учреждениях  и предприятиях по наведению санитарного порядка до 10 числа каждого месяца   на прилегающих    и   закрепленных  территориях,  на основании      постановления    № 63  от  11.05.2011 г.

4. Администрации городского поселения Балашейка через актив  совместно с депутатами продолжить разъяснительную работу среди жителей частного сектора о необходимости заключения   договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора  с МУП «Балашейское ЖКХ»

5.  Рекомендовать всем учреждениям, предприятиям и организациям, расположенным на территории городского поселения Балашейка, независимо от форм собственности, до 30 апреля  2012 года провести   очистку закрепленных территорий от бытового и производственного мусора.

6.  Администрации городского поселения Балашейка еженедельно направлять сведения в УСАЖКДХ Сызранского района об участии жителей, учреждений и предприятий поселка в субботниках по  наведению санитарного порядка.

Глава городского поселения Балашейка                                                               муниципального Сызранского района                                                 А.В. Дулин

Приложение №1

к Постановлению   № 83

от 9 апреля 2012 года

ПЛАН

мероприятий по благоустройству,  озеленению и санитарной очистке населенного пункта Балашейка в 2012 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | ответственные | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения о проведении месячника по благоустройству с 20.04.2011 по 20.05.2011г. | До 19.04. 2011 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 2 | Организация субботников и санитарных дней по наведению санитарного порядка в частном секторе | 17.04.2012-30.04.2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 3 | Организация и проведение субботников по наведению санитарного порядка на территориях учреждений , предприятий соцкультбыта | Апрель, Общий субботник - 23. 04. 2012 | Руководители учреждений, предприятий (по согласованию) |  |
| 4 | Уборка территории стадиона от мусора | Апрель 2012 | Администрация , школа (по согласованию) |  |
| 5 | Благоустройство стадиона (отсыпка, разметка поля, планировка футбольного поля) | Апрель 2012 | Инструктор по физкультуре |  |
| 6 | Наведение санитарного порядка около мини. рынка по ул. Электродная (уборка и вывоз мусора ) | Апрель 2012 | Администрация |  |
| 7 | Благоустройство детских площадок (завоз песка, покраска, ремонт горок, качелей) | Апрель 2012 | Администрация, МУП «Балашейское ЖКХ» (по согласованию) |  |
| 8 | Создание рабочих мест через центр занятости, инспекцию по исполнению наказаний по благоустройству. | В течение года | Администрация |  |
| 9 | Замена сгоревших ламп уличного освещения | В течение года | Администрация |  |
| 10 | Организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния и соблюдения правил по благоустройству и пожарной безопасности с выдачей предписаний | до 20.05. 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 11 | Организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния с составлением протоколов к нарушителям | С 20.05. 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 12 | Ремонт Обелиска Славы | До 08.05. 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство парка ДК «Юность» | До 06.05. 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 14 | Организация субботников по уборке мусора на сельских кладбищах | 23.04. 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 15 | Организация вывоза мусора с частного сектора по графику | Апрель, май 2012 | Администрация |  |
| 16 | Заключение договоров на вывоз мусора с улиц частного сектора. | Апрель 2012 | Администрация |  |
| 17 | Организация жителей домовладений по окосу травы около своих домовладений в целях пожарной безопасности | Июнь-август 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 18 | Организация работ по ликвидации стихийных свалок | В течении года | Администрация |  |
| 19 | Ремонт и планировка грунтовых дорог улиц поселения. | В течении года | Администрация |  |
| 20 | Организация субботников по очистке водоемов (пруд, родник) | Май-август 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 21 | Устройство площадок для контейнеров |  | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 22 | Продолжить работу по установке мусорных контейнеров около объектов соц. культ быта, торговли | В течение года | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 23 | Организация уборки мусора от автобусных остановок | В течение года | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 24 | Организация и проведение Общепоселковый праздник «Наш дом Балашейка» с подведением итогов смотра-конкурса по благоустройству | Октябрь 2012 | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |
| 25 | Публикация материалов по итогам рейдов, по административным мерам воздействия к нарушителям в газете «Вестник Балашейки» | В течение года | Администрация, депутаты (по согласованию) |  |

Глава городского поселения Балашейка                                                                      муниципального района Сызранский                                              А.В. Дулин