## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## «23»  декабря  2014 года                                                                        № 140

## О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области от 30 декабря 2013 года №165 (в редакции постановления от 25.08.2014г.  № 92) «Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы»

## На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, в целях увеличения пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования поселения, а также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, администрация городского поселения Балашейка,

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1.Внести изменения в приложение к Постановлению администрации городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области   от 30 декабря 2013 года № 165  (в редакции постановления от 25.08.2014г.  № 92) «Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы» следующего характера:

## 1.1. в разделе «Паспорт муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы»   пункт « Этапы и сроки реализации муниципальной Программы» представить в следующей редакции:

| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2015 годы 1 этап- 2014 год – 914,534 тыс.рублей, 2 этап- 2015 год – 736,658 тыс.рублей, |
| --- | --- |

## 1.2. в разделе «Паспорт муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы» пункт  «Объемы   бюджетных ассигнований муниципальной программы» представить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 1 651,192 тыс. руб., в том числе 2014 год – 914,534 тыс. рублей, В том числе: областной бюджет: 662,256 тыс.руб. местный бюджет: 252,278 тыс.руб. 2015 год – 736,658 тыс. рублей, Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда местного бюджета, и средств областного бюджета |
| --- | --- |

## 1.3. в разделе «Паспорт муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы»   пункт « Этапы и сроки реализации муниципальной Программы» представить в следующей редакции:

1 этап 2014

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Чапаева пгт Балашейка

Ямочный ремонт дороги ул. Чапаева пгт Балашейка

Ремонт тротуара в пгт Балашейка

Установка дорожных знаков и разметка

2 этап 2015

Оформление правоустанавливающих документов

Проектно- изыскательские работы

Ремонт тротуара в пгт Балашейка

Ямочный ремонт дорог

## 1.4. раздел «Планы мероприятий  с указанием сроков реализации»

## представить в следующей редакции:

## тыс.рублей

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс.рублей | Срок испол годы | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Чапаева пгт Балашейка | 690,570 | 690,570 | - | 2014 |  |
| 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт Балашейка | 19 9,553 | 99,553 | 100,000 | 2014 -2015 | Администрация городского поселения Балашейка |
| 3 | Ремонт тротуара пгт Балашейка | 153,050 | 53,050 | 100,000 |  |  |
| 4 | Установка дорожных знаков и разметка | 71,361 | 71,361 |  | 2014 |  |
| 5 | Оформление правоустанавливающих документов: - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км | 100,000 |  | 100,000 | 2015 |  |
| 6 | Проектно- изыскательские работы: - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км | 436,658 |  | 436,658 | 2015 |  |
|  | Всего | 1 651,192 | 914,534 | 736,658 |  |  |

## 1.5  Раздел  « Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы»

## Таблицу представить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс.рублей | Сроки исполнения, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Чапаева пгт Балашейка | 690,570 | 690,570 |  | 2014 |
| 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт Балашейка | 199,533 | 99,533 | 100,000 | 2014-2015г |
| 3 | Ремонт тротуара пгт Балашейка | 153,050 | 53,050 | 100,000 | 2014-2015г |
| 4 | Установка дорожных знаков и разметка | 71,361 | 71,361 |  | 2014 |
| 5 | Оформление правоустанавливающих документов: - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км | 100 |  | 100 | 2015 |
| 6 | Проектно- изыскательские работы: - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км | 436,658 |  | 436,658 | 2015 |
|  | Всего | 1 651,192 | 914,534 | 736,658 |  |

## 2. Администрации городского поселения Балашейка организовать мониторинг  выполнения Программы.

## 3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

## Глава городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский                                             А.В. Дулин