## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 29 апреля  2016 года                                                                            № 38

## О внесении изменение в постановление   от 11.12.2015г. № 113

## ( в редакции постановления от 30.03.2016г. № 28)  Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на  2016 год»

## На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, в целях увеличения пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования поселения, а также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, администрация городского поселения Балашейка

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области   от 11 декабря 2015 года № 113  (в редакции постановления от 30.03.2016г. № 28) Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2016 годы» следующего характера:

## 1.1. Раздел  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в Таблице  «Основные мероприятия Программы»    из основных мероприятий исключить:

## -  п.5  «Оформление правоустанавливающих документов»

## -  п. 6  «Оформление  правоустанавливающих  документов»,

## - п.3 слова «Установка светофора (около школы)» заменить на слова «Приобретение  и установка светофора» сумму «100,000 тыс. руб.» на сумму «200,000 тыс. руб.)

## - п. 7 «Грейдирование, планировка и щебенение грунтовых дорог» заменить на п. 5 «Грейдирование, планировка и щебенение грунтовых дорог», сумму «341,653 тыс. руб.» на сумму «541,653тыс. руб.

## Таблицу «Основные мероприятия Программы» представить  в следующей  редакции:

## Тыс.рублей

| N п/п | Наименование мероприятия | Всего | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 100,000 | Май- август |
| 2 | Установка ограждения перильного типа (около школы) | 200,000 | Май- август |
| 3 | Приобретение и установка светофора (около школы) | 200,000 | Май- август |
|  | Автономная система (2 св. мигающих Т.7, солнечная панель, АКБ, контроллер, бокс) | 69,080 69,080 28,71550 1,012 32,1125 | апрель- июль |
|  | Автономная система (2 св. мигающих Т.7, солнечная панель, АКБ, контроллер, бокс) |  |  |
|  | Светильник светодиодный |  |  |
|  | Хомут оцинкованный (ф=76) |  |  |
|  | Установка автономных систем |  |  |
| 4 | Ремонт тротуара ул. Чапаева, ул. Горького | 100,000 | Май- август |
| 5 | Грейдирование, планировка и щебенение грунтовых дорог | 541,653 |  |
|  | Ул. Зеленая (участок ) Ул. Полевая (участок) Ул. Набережная (участок) Ул. Кирпичная (участок) | 300,000 100,000 100,000 41,653 | Апрель-сентябрь |
|  | Всего | 1 141,653 |  |

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене в местной газете органов местного самоуправления городского поселения Балашейка «Вестник Балашейки».

3.   Контроль   выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Балашейка                                          С.А. Сусин

Приложение

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие автомобильных

дорог общего пользования городского

поселения Балашейка муниципального

района Сызранский Самарской области на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной   Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области

на 2016 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансиро- вания тыс.рублей | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 100,000 | Май- август 2016г | Увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении Балашейка; |
| 2 | Ремонт тротуара ул. Чапаева, ул. Горького | 100,000 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка светофора (около школы) | 200,000 | Май- август 2016г | Повышение безопасности дорожного движения |
|  | Автономная система (2 св. мигающих Т.7, солнечная панель, АКБ, контроллер, бокс) Автономная система (2 св. мигающих Т.7, солнечная панель, АКБ, контроллер, бокс Светильник светодиодный Хомут оцинкованный (ф=76) Установка автономной системы | 69,080 69,080 28,71550 1,012 32,1125 | Апрель- июнь 2016г. |  |
| 4 | Установка ограждения перильного типа (около школы) | 200,000 | Май- август 2016г |  |
| 7 | Грейдирование, планировка и щебенение грунтовых дорог | 541,653 |  | Увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении Балашейка |
|  | Ул. Зеленая (участок ) Ул. Полевая (участок) Ул. Набережная ул. Кирпичная (участок) | 100,000 100,000 100,000 41,657 | Апрель - сентябрь |  |
|  | Всего | 1141,653 |  |  |