РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения Балашейка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая  2017г.                                                                                     №  51

## О внесении изменения в  постановление администрации городского поселения Балашейка от 26.12.2016г. № 108  ( в редакции постановления №21 от 15.12.2017г.)  Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2017 год»

## На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, в целях увеличения пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования поселения, а также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, администрация городского поселения Балашейка

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в  постановление администрации городского поселения Балашейка от 26.12.2016г. № 108 ( в редакции постановления № 21 от 15.02.2017г.)   Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на  2017 год»    следующего характера:

## 1.1.       В таблице   «Планы мероприятий  с указанием сроков реализации»  исключить пункт 1. «Оформление правоустанавливающих документов», пункт 2. «Проектно- изыскательские работы»,     пункт 4. цифры  «99,000тыс.руб.»  заменить на цифры «198,000 тыс.руб.»,   пункт 5. цифры  «99,000 тыс.руб.»  заменить на цифры «198,000 тыс.руб.» , добавить пункт 5.2. «Капитальный ремонт тротуара  по ул. Чапаева от дома №2 В до  Д/К «Юность»», пункт 6. «Строительство автодороги» цифры  «777,271 тыс.руб.»  заменить на цифры «  тыс.руб.»,    добавить п.7. «Грейдирование, планировка  и отсыпка грунтовых дорог», добавить

## Таблицу  представить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия | Бюджет поселения | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка дорожных знаков и разметка.(школьный маршрут) | 62,134 | Июнь-август | Администрация |
| 4 | Ямочный ремонт дорог местного значения | 180,000 | май-сентябрь | Администрация |
| 4.1. | Ямочный ремонт дороги по ул. Чапаева ул. Горького (школьный маршрут) | 60,000 |  |  |
| 4.2. | Ямочный ремонт дороги проезд №9 от д.66 по ул. Полевая до ул. Гагарина | 60,000 |  |  |
| 4.3. | Ямочный ремонт дороги проезд №1 от ул. Железнодорожная до ул. Куйбышева (школьный маршрут) | 60,000 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тротуара ул. Чапаева (школьный маршрут) | 198,000 | май-сентябрь 2017 года | Администрация |
| 5.1 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Чапаева от дома №2 до дома №2А | 99,000 |  |  |
| 5.2 | Капитальный ремонт по ул. Чапаева от дома №2В до Д/К «Юность» | 99,000 |  |  |
| 6. | «Строительство автодороги» | 639,271 |  | Администрация |
| 7 | Грейдирование, планировка и отсыпка грунтовых дорог общего пользования | 179,000 | Апрель-сентябрь | Администрация |
| 7.1 | Грейдирование дорог по ул. Зеленая, Кооперативная, Лесная, Советская, Чапаева, Полевая, Крупской, Железнодорожная, Ленина, Гагарина, Кирпичная, Электродная, Новая, Советская. Школьная, Спортивная, на поселковые кладбища, проездов и проулков | 99,000 |  | Администрация |
| 7.2 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования. | 80,000 |  | Администрация |
| 8. | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов | 99,000 | Апрель-сентябрь |  |
| 8.1 | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов по проезду от Д/К «Юность» до речки | 60,000 |  |  |
| 8.2. | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов от д.№1 по ул. Школьной до д. №29 по ул. Чапаева | 39,000 |  |  |
|  | Всего | 1 357,405 |  |  |

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене в местной газете органов местного самоуправления городского поселения Балашейка «Вестник Балашейки».

## 4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

## Глава городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

## Самарской области                                                                        С.А. Сусин

Приложение

К Программе «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной   Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области

на 2017 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Бюджет поселения | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка дорожных знаков и разметка (школьный маршрут) | 62,134 | Июнь-август | Администрация |
| 4 | Ямочный ремонт дорог местного значения | 180,000 |  |  |
| 4.1 | Ямочный ремонт дороги по ул. Чапаева(школьный маршрут) | 60,000 | май-сентябрь | Администрация |
| 4.2 | Ямочный ремонт дороги по ул. Горького | 60,000 | май-сентябрь | Администрация |
| 4.3 | Ямочный ремонт дороги проезд №1 от ул. Железнодорожная до ул. Куйбышева (школьный маршрут) | 60,000 | май-сентябрь | Администрация |
| 5 | Ремонт тротуара ул. Чапаева (школьный маршрут) | 198,000 |  |  |
| 5.1 | Ремонт тротуара по ул. Чапаева от дома №2 до дома №2А | 99,000 | май- сентябрь | Администрация |
| 5.2 | Ремонт тротуара по ул. Чапаева от дома №2В до проезда № | 99,000 | май- сентябрь | Администрация |
| 6. | Строительство автодороги | 639,271 |  |  |
| 7 | Грейдирование, планировка и отсыпка грунтовых дорог общего пользования | 179,000 |  |  |
| 7.1 | Грейдирование дорог по ул. Зеленая, Кооперативная, Лесная, Советская, Чапаева, Полевая, Крупской, Железнодорожная, Ленина, Гагарина, Кирпичная, Электродная, Новая, Советская. Школьная, Спортивная, на поселковые кладбища, проездов и проулков | 99,000 | Апрель-сентябрь | Администрация |
| 7.2 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования. | 80,000 | Апрель-сентябрь | Администрация |
| 8. | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов | 99,000 |  |  |
| 8.1 | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов по проезду от Д/К «Юность» до речки | 60,000 | Апрель- сентябрь | Администрация |
| 8.2 | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов от д.№1 по ул. Школьной до д. № 29 по ул. Чапаева | 39,000 | Апрель- Сентябрь | Администрация |
|  | Всего | 1 357,405 |  |  |