РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения Балашейка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05  июня  2017 г.                                                                                     №  68

## О внесении изменения в  постановление администрации городского поселения Балашейка от 26.12.2016г. № 108  ( в редакции постановлений №21 от 15.02.2017г., № 51 от 10.05.2017г. )  Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2017 год»

## На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, в целях увеличения пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования поселения, а также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, администрация городского поселения Балашейка

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в  постановление администрации городского поселения Балашейка от 26.12.2016г. № 108 (в редакции постановлений № 21 от 15.02.2017г., №51 от 10.05.2017г.)   Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на  2017 год»    следующего характера:

## 1.1.     В таблице   «Планы мероприятий  с указанием сроков реализации»   - исключить пункт   6    «Строительство автодороги»,

## -  в  4 «Ямочный ремонт  дорог местного значения» исключить п. 4.2  «Ямочный ремонт    дороги  проезд №9 от  д.66 по ул. Полевая  до  ул. Гагарина»    в  п. 4.1 «Ямочный ремонт автомобильной  дороги общего пользования по  ул. Горького» цифры  «60,000  тыс.руб.»  заменить на цифры «  81, 273  тыс. руб.»,     п. 4.3 «Ямочный ремонт  дороги    ул. Чапаева и проезд №1 от ул. Железнодорожная до ул. Куйбышева (школьный маршрут» цифры  «60,000  тыс.руб.»  заменить на цифры «  98, 727 тыс. руб.»,

## - п.7. «Грейдирование, планировка  и отсыпка грунтовых дорог», цифры  «179,000  тыс. руб.»  заменить на цифры  «818,271тыс. руб.»,

## - добавить п. 7.3 «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка  по улице Советская»

## - добавить п. 7.4 «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования  местного значения в п.г.т. Балашейка  по улице Спортивная»

## - добавить п. 7.5  «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования  местного значения в п.г.т. Балашейка  по

## улице  Горького,   улице Железнодорожная»

## -добавить п. 7.6  «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка       переулок  №3».

## -добавить п. 7.7  «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования   местного значения в п.г.т. Балашейка    по улице Зеленая (участок 1)

## -добавить п. 7.8  «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования   местного значения в п.г.т. Балашейка    по улице Зеленая (участок 2)

## -добавить п. 7.9  «Отсыпка  грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка      по улице Зеленая (участок 3)

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене в местной газете органов местного самоуправления городского поселения Балашейка «Вестник Балашейки».

## 3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

## Глава городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский

## Самарской области                                                                        С.А. Сусин

Приложение

К Программе «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования

городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной   Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области

на 2017 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Бюджет поселения | Срок исполнения | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка дорожных знаков и разметка (школьный маршрут) | 62,134 | Июнь-август | Администрация |
| 4 | Ямочный ремонт дорог местного значения | 180,000 |  |  |
| 4.1 | Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования городского поселения Балашейка по ул. Горького | 81,273 | май-сентябрь | Администрация |
| 4.3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка по ул. Чапаева и проезд №1 от ул. Железнодорожная до ул. Куйбышева (школьный маршрут) | 98,727 | май-сентябрь | Администрация |
| 5 | Ремонт тротуара ул. Чапаева (школьный маршрут) | 198,000 |  |  |
| 5.1 | Ремонт тротуара по ул. Чапаева от дома №2 до дома №2А | 99,000 | май- сентябрь | Администрация |
| 5.2 | Ремонт тротуара по ул. Чапаева от дома №2В до проезда от Д/К «Юность» до речки | 99,000 | май- сентябрь | Администрация |
| 7 | Грейдирование, планировка и отсыпка грунтовых дорог общего пользования | 818,271 |  |  |
| 7.1 | Грейдирование дорог по ул. Зеленая, Кооперативная, Лесная, Советская, Чапаева, Полевая, Крупской, Железнодорожная, Ленина, Гагарина, Кирпичная, Электродная, Новая, Советская. Школьная, Спортивная, на поселковые кладбища, проездов и проулков | 99,000 | Апрель-сентябрь | Администрация |
| 7.2 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по ул. Гагарина | 80,000 | Апрель-сентябрь | Администрация |
| 7.3 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Советская | 70,402 | Май- июль |  |
| 7.4 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Спортивная | 97,474 | Май- июль |  |
| 7.5 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Горького, по улице Железнодорожная | 99,282 | Май - июль |  |
| 7.6 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка переулок №3 | 93,865 | Май- июль |  |
| 7.7 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Зеленая (участок 1) | 94,000 | Май- июль |  |
| 7.8 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Зеленая (участок 2) | 99,000 | Май- июль |  |
| 7.9 | Отсыпка грунтовых дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Балашейка по улице Зеленая (участок 3) | 85,248 | Май- июль |  |
| 8. | Обустройство водоотводных (дренажных) каналов | 99,000 |  |  |
| 8.1 | Обустройство водоотводного (дренажного) канала от проезда от ДК «Юность» до речки | 60,000 | Апрель- сентябрь | Администрация |
| 8.2 | Обустройство водоотводного (дренажного) канала от д.№1 по ул. Школьной до д. № 29 по ул. Чапаева | 39,000 | Апрель- Сентябрь | Администрация |
|  | Всего | 1 357,405 |  |  |