РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕКАЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012 г.                                                          №  69

О внесении изменений в Программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский на 2011-2015 годы», утвержденной

Постановлением  администрации № 42 от 25.07.2011 г.

В целях эффективного исполнения бюджета сельского поселения Чекалино и руководствуясь Уставом, Администрация сельского поселения Чекалино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в     целевую Программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Чекалино муниципального района Сызранский» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением администрации сельского поселения Чекалино  № 42 от 25.07.2011 следующие изменения:

1.1.  В Разделе «Объем и источники финансирования мероприятий Программы» в Паспорте муниципальной программы:

в 2012 году сумму «700,00 тыс.руб.», заменить суммой «0»

в 2013 году сумму  «800,0 тыс.руб.», заменить суммой «498,754 тыс.руб.»

1.2. В Разделе «Сроки  реализации Программы»:

в графе 2012г., в строке «всего» сумму «0,7» заменить суммой «0»;

в строке  «Областной бюджет» сумму «0,665» заменить суммой «0»;

в строке  «Местный бюджет» сумму «0,035» заменить суммой «0»;

в графе 2013 г., в строке «всего» сумму «0,8» заменить суммой «0,49»;

в строке «Областной бюджет» сумму «0,76» заменить суммой «0,47»;

в строке  «Местный бюджет» сумму «0,04» заменить суммой  «0,24»;

1.3.   Раздел «Основные мероприятия Программы», изложить в новой редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия. | Объемы финансирования по годам, млн. рублей обл.бюджет местн.бюджет | Сроки исполнения, годы | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Ремонт дорог сельского поселения Чекалино 1853,1 кв.м. | 0.799 0.042 | 0.799 0,042 | - | - | - | - | 2011 |  |
|  | с.Чекалино: ул. Железникова ул.Российская ул.Полевая ул.Молодежная ул.Школьная пер.Безымянный д.Новоселки: ул.Заречная Межпоселенческая дорога Чекалино-Новоселки |  | 0.799 0,042 | - | - | - | - | 2011 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Ремонт дорог сельского поселения Чекалино 371 кв.м. | 0 | - | 0 | - | - | - | 2012 |  |
|  | с.Чекалино: ул. Железникова ул.Российская ул.Полевая ул.Молодежная ул.Школьная д.Новоселки: ул.Заречная Межпоселенческая дорога Чекалино-Новоселки | 0 | - | 0 | - | - | - | 2012 | Администрация сельского поселения |
| 3. | Ремонт дорог сельского поселения Чекалино 1200,68 кв.м. | 0.474 0.025 | - | - | 0.474 0.025 | - | - | 2013 |  |
|  | д.Новоселки: ул.Заречная межпоселенческая дорога Чекалино-Новоселки | 0.107 0.006 0.039 0.002 | - | - | 0.107 0.006 0.039 0.002 | - | - | 2013 | Администрация сельского поселения |
|  | С.Чекалино Ул.Железникова Ул.Молодежная Ул.Школьная | 0.328 0.017 |  |  | 0.328 0.017 |  |  |  |  |
| 4. | Строитель ство 0,2 км. | 0.809 0.042 | - | - | - | 0.809 0.042 | - | 2014 |  |
|  | -а/дорога по улице Железникова в с.Чекалино 0,2 км. | 0.809 0.042 | - | - | - | 0.809 0.042 | - | 2014 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт дорог сельского поселения Чекалино 212 кв.м. | 0.342 0.018 | - | - | - | 0.342 0.018 | - | 2014 |  |
|  | с.Чекалино: ул.Молодежная ул.Железникова | 0.342 0.018 | - | - | - | 0.342 0.018 | - | 2014 | Администрация сельского поселения |
| 5. | Ремонт дорог сельского поселения Чекалино 1853,1 кв.м. | 0.799 0.042 |  |  |  |  | 0.799 0.042 | 2015 |  |
|  | с.Чекалино: ул.Железникова ул.Российская ул.Полевая ул.Молодежная ул.Школьная д.Новоселки: ул.Заречная Межпоселенческая дорога Чекалино-Новоселки | 0.799 0.042 |  |  |  |  | 0.799 0.042 | 2015 | Администрация сельского поселения |
|  | Всего | 4.174 0.219 | 0.799 0.042 | 0 0 | 0.474 0.025 | 1.151 0.06 | 0.799 0.042 | 2011-2015 |  |

3. Обнародовать постановление в информационно-общественной газете «Вестник Чекалино».

Глава  сельского

поселения Чекалино                                                                      А.М.Сажнев

Дефектная ведомость

по ремонту дорог с асфальтовым покрытием на 2013 год по сельскому поселению  Чекалино муниципального района Сызранский

с.Чекалино

улица Железникова

ямочный ремонт – 46 кв.м. (до 1 кв.м.)

сплошное покрытие:

от д.№ 44  - 52 п.м.  –  261 кв.м.

от д.№ 50 -  5.4 п.м. –    27 кв.м.

от д. № 52 – 9.4 п.м. –   47 кв.м.

от д.№ 56 – 49.4 п.м.– 247 кв.м.

от д.№ 64 – 28.4 п.м – 142 кв.м.

улица Молодежная

ямочный ремонт – 20,5 кв.м. (до 1 кв.м.)

улица Школьная

ямочный ремонт – 4,18 кв.м. (до 1 кв.м.)

д.Новоселки

улица Заречная

ямочный ремонт – 2 кв.м.

сплошное покрытие от д.№1 до д.№ 3 – 300 кв.м.

Межпоселенческая дорога

(Чекалино-Новоселки)

Ямочный ремонт – 4 кв.м.

Сплошное покрытие – 98,57 кв.м.