# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСК

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  декабря  2012 г.                                                                                   №  376

О внесении изменений в Муниципальную целевую Программу

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск

на 2009-2015 годы»

# В соответствии с постановлением администрации Сызранского района от 09.06.2008 года № 397 «О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский» и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области администрация городского поселения Междуреченск

# ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Внести изменения в постановление администрации городского поселения Междуреченск от 05.02.2009 года № 21  об утверждении муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск  на 2009-2015 годы» :

  - Общий объем финансирования составляет

Сумму 5429000 руб. заменить  суммой  4,831 тыс . руб.

в том числе:

в 2012 году сумму 400 тыс.руб. исключить

в 2013 году добавить сумму 1832,0 тыс. руб.

в 2015 году сумму 400 тыс.руб. заменить суммой 1200,0 тыс.руб.

  - увеличение протяженности отремонтированных дорог

расстояние 0,8 км заменить на  1,0 км

  - в таблице «сроки реализации программы»

срок 2012-2015 г.г.

сумму «всего» (млн.рублей)  4.43  заменить суммой  3,432

областной бюджет  сумму      3,77  заменить  суммой 2,56

местный бюджет  сумму         0,66  заменить  суммой  0,872

в строке «всего»( мил.руб.)

сумму 2,999 заменить суммой 4,831

областной бюджет  сумму      2,549  заменить  суммой 3,749

местный бюджет  сумму         0,45    заменить  суммой  1,082

  - основные мероприятия программы

п.4 «Ремонт»

добавить текст:

отсыпка щебнем  а/дорога ул. Станционная 0,3 км , ул. Победы  0,4 км , площадка около  центральных ворот кладбища пгт Междуреченск 0,3 км

текст «ул. Победы 1,3 км» исключить

объем финансирования по годам

2012-2015

сумму  2.41  (средства областного бюджета)

0.42   (средства местного бюджета)    исключить

добавить сумму  1,2  (средства областного бюджета)

0,632   (средства местного бюджета

  - оценка эффективности реализации программы

показатели экономической эффективности реализации программы

Кр3 – увеличение протяженности отремонтированных дорог

2012- 2015 г.г.

протяженность 2,3 исключить

добавить протяженность 1,0

- Обнародовать настоящее постановление в газете «Вестник

Междуреченска» и разместить на интернет-сайте http://syzrayon.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

# Глава городского поселения

# Междуреченск                                                              П.В.Нассонов

Приложение №1

к Постановлению администрации

городского  поселения Междуреченск

от  5 февраля 2009 г.  №21

в редакции Постановления

администрации городского  поселения

Междуреченск

от  18 мая 2012 г.  № 96

в редакции Постановления

администрации городского  поселения

Междуреченск

от  17 декабря 2012 г.  № 376

Муниципальная целевая Программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск

на 2009-2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2015 годы» |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Постановление администрации Сызранского района от 09.06.2008года N 397 "О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский" |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик Программы | Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района |
| Цель Программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск , сокращение числа ДТП. |
| Задачи Программы | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения Междуреченск. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении. Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| Период реализации Программы | 2009-2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения Междуреченск |
| Объем и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования составляет 4831,0 тыс. руб., в том числе: в 2009 году 520,0 тыс.руб в 2010 году 479,0 тыс.руб в 2011 году 400,0 тыс.руб. в 2012 году - тыс.руб. в 2013 году 1832,0 тыс.руб. в 2014 году 400,0 тыс.руб. в 2015 году 1200,0 тыс.руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение протяженности дорог местного значения на 1,0 км; -увеличение протяженности отремонтированных дорог на 1,8 км. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района и администрация городского поселения Междуреченск . |

Характеристика состояния и содержания  проблемы.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Междуреченск составляет      25.553 км. из них с асфальтобетонным покрытием – 11.143 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения  городского поселения требуют ремонта.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в городском поселении Междуреченск организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Основная цель и задачи программы

Целью настоящей Программы является:

увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в городском поселении Междуреченск и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Целевые показатели реализации программы

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 - 2015 годы |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | км/км2 площади поселения | 0.22 | 0.22 | 0.224 | 0.24 |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования. | % | 43.6 | 43.6 | 44.39 | 47.52 |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сроки  реализации Программы

Сроки реализации программы  -  2009-2015гг.

Общий объем финансирования составляет:

млн.рублей

|  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4,831 | 0.52 | 0.479 | 0.4 | 3,432 |
| Областной бюджет | 3,749 | 0.442 | 0.407 | 0.34 | 2,56 |
| Местный бюджет | 1,082 | 0.078 | 0.072 | 0.06 | 0,872 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Основные мероприятия Программы

| N п/п | Наименование мероприятия. | Объемы финансирования по годам, млн. рублей обл.бюджет местн.бюджет | Сроки исполнения, годы | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2015 |  |  |
| 1. | Оформление правоустанавливающих документов | 0.237 0.042 | - | 0.237 0.042 | - | - | 2010 |  |
|  | - а/дорога Урал-Междуреченск 2.6 км | 0.147 0.026 | - | 0.034 0.006 | - | - | 2010 | Администрация городского поселения |
|  | - а/дорога Урал-ЖБК 1.6 км | 0.09 0.016 | - | 0.09 0.016 | - | - | 2010 | Администрация городского поселения |
| 2. | Проектно- изыскательские работы | 0.17 0.03 | - | 0.17 0.03 | - | - | 2010 |  |
|  | - а/дорога по ул.Тополиная 1.2 км | 0.17 0.03 | - | 0.17 0.03 | - | - | 2010 | Администрация городского поселения |
| 3. | Строительство: | 1.7 0.3 | - | - | 0.34 0.06 | 1.36 0.24 | 2011- 2015 |  |
|  | - а/дорога по ул.Тополиная 1.0 км 1-я очередь 0.2км 2-я ,3-я, 4-я, 5-я очереди по 0.2 км | 1.7 0.3 | - - | - - | 0.34 0.06 - | - 1.36 0.24 | 2011- 2015 2011 2012- 2015 | Администрация городского поселения |
| 4. | Ремонт: | 0.442 0.078 | 0.442 0.078 | - | - | 2.41 0.42 | 2009- 2012 |  |
|  | а/дорога по ул.Парковая 0.8 км 1-я очередь Отсыпка щебнем а/дорога ул. Станционная 0,3 км ул. Победы 0,4 км Площадка около центральных ворот кладбища п.г.т. Междуреченск 0,3 км | 0.442 0.078 | 0.442 0.078 | - | - | 1,2 0,632 | 2009 2013 | Администрация городского поселения |
|  | Всего | 3,749 1,082 | 0.442 0.078 | 0.407 0.072 | 0.34 0.06 | 2,56 0,872 | 2009- 2015 |  |

Нормативно – правовое  обеспечение.

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств по проведению мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в Самарской области (далее - дороги местного значения), выполнению проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, строительству и ремонту дорог местного значения, в том числе дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения, за исключением дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов (далее - направление субсидирования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 85% от суммы общего объема финансирования направления субсидирования в конкретном муниципальном образовании, финансирование расходных обязательств из бюджета муниципальных образований составляет 15%.

Расходные обязательства муниципальных образований Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление и контроль за ходом выполнения

программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Управлением САЖКДХ Администрации Сызранского района и администрацией  городского поселения Междуреченск.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы  Управление САЖКДХ и администрация городского поселения выполняют следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сызранского района по вопросам, связанным с реализацией Программы;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств областного  и  муниципального бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Администрация городского поселения Междуреченск ежегодно в срок до 1-го марта представляет на рассмотрение в администрацию Сызранского района информацию о ходе реализации настоящей Программы за отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 1,0 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в городском поселении,  будет отремонтировано  0.8 км дорог местного значения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении. Кр2 - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в городском поселении.

Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении, за исключением дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Кр4 - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Показатели

экономической эффективности реализации Программы

| Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2015 |
| Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении | км | 1.0 | - | - | 0.2 | 0,8 |
| Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем | км | 0.8 | 0.8 |  |  | 1,0 |