**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОго поселения МЕЖДУРЕЧЕНСК**

**муниципального района сызранский**

**Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.12.2014 г. № 336**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2013-2015 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области, Решением Собрания представителей городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области от 09.12.2014 г. № 30 «О бюджете городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на 2015 год» администрация городского поселения Междуреченск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на 2013-2015 годы» (приложение № 1).
2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Вестник Междуреченска»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации городского

поселения Междуреченск О.В. Батяева

**Приложение №1**

**К Постановлению администрации**

**городского поселения**

**Междуреченск**

**от 30 декабря 2014 г. № 336**

**Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2013-2015 годы» № 02**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования администрации городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на 2013-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на 2013-2015 годы» |
| **Наименование документов, регламентирующих разработку Программы** | Постановление администрации Сызранского района от 09.06.2008года N 397 "О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский" |
| **Заказчик Программы** | Администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области |
| **Разработчик Программы** | Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района |
| **Цель Программы** | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск , сокращение числа ДТП. |
| **Задачи Программы** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения Междуреченск.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении.  Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| **Период реализации Программы** | 2013-2015 годы |
| **Исполнители Программы** | Администрация городского поселения Междуреченск |
| **Объем и источники финансирования мероприятий Программы** | Общий объем финансирования составляет  8452,936 тыс. руб., в том числе:  в 2013 году 1263,159 тыс.руб.  в 2014 году 6274,914 тыс.руб.  в 2015 году 914,863 тыс.руб.  Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов и муниципального дорожного фонда |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - увеличение протяженности дорог местного значения на 1,0 км;  -увеличение протяженности отремонтированных дорог на 1,8 км. |
| **Система организации контроля за выполнением Программы** | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района и администрация городского поселения Междуреченск . |

**Характеристика состояния и содержания проблемы.**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Междуреченск составляет 25.553 км. из них с асфальтобетонным покрытием – 11.143 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения городского поселения требуют ремонта.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в городском поселении Междуреченск организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. На решение

существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

**Основная цель и задачи программы**

Целью настоящей Программы является:

увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в городском поселении Междуреченск и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**Целевые показатели реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование цели,  задачи и целевого  индикатора  (показателя)** | **Единица  измерения** | **Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде  (прогноз)** | | |
| **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | км/км2 площади поселения | 0,24 | 0,249 | 0,263 |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования. | % | 47.52 | 44.39 | 47.52 |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0 | 0 | 0 |

**Сроки реализации Программы**

Сроки реализации программы - 2013-2015гг.

Общий объем финансирования составляет:

**млн. рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Всего | 8,453 | 1.263 | 6,275 | 0,915 |
| Областной бюджет | 6,200 | 1.200 | 5,000 | - |
| Местный бюджет | 0,063 | 0.063 | - | - |
| Муниципальный Дорожный фонд | 2,190 | - | 1,275 | 0,915 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов, муниципального дорожного фонда.

**Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Объемы финансирования по годам, млн. рублей**  **обл.бюджет**  **местный бюджет,**  **муниципальный дорожный фонд** | | | | **Сроки  исполнения, годы** | **Исполнитель  мероприятия** |
| **всего** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорог:** | **6,200**  **0,063**  **1,418** | **1,2**  **0,063** | **5,000**  **0,803** | **0,615** |  |  |
|  | - а/дорога по ул. Тополиная 1,0 км | 0,400 |  | 0,400 |  | 2014 г. | муниципальный дорожный фонд |
|  | - а/дорога по ул.Станционная, 110 м2 | 0,13  0,007 | 0,13  0,007 |  |  | 2013 г. | обл. сред.  бюдж. пос. |
|  | - а/дорога по ул. Горького дом № 6,4 до ул.Парковая дом № 12 | 0,419  0,017 |  | 0,419  0,017 |  | 2014 г. | обл. сред.  муницип. дорож.фонд. |
|  | - а/дорога по ул. Парковая д. 16 | 0,709  0,029 |  | 0,709  0,029 |  | 2014 г. | обл. сред.  муницип. дорож.фонд |
|  | - а/дорога по ул. Ленина | 1,217  0,049 |  | 1,217  0,049 |  | 2014 г. | обл. сред.  муницип. дорож.фонд |
|  | - а/дорога по ул. ЖБК | 2,655  0,108 |  | 2,655  0,108 |  | 2014 г. | обл. сред.  муницип. дорож.фонд |
|  | - а/дорога по ул.  Приморская дом 13 до дома 15 | 0,100 |  | 0,100 |  | 2014 г. | муниципальный дорожный фонд |
|  | - а/дорога по ул.  Приморская дом 15 | 0,100 |  | 0,100 |  | 2014 г. | муниципальный дорожный фонд |
|  | - а/дорога по ул.Пушкина дома 7,9 | 0,400 |  |  | 0,400 | 2015 г. | муниципальный дорожный фонд |
|  | - а/дорога по ул. ЖБК | 0,215 |  |  | 0,215 | 2015 г. | муниципальный дорожный фонд |
| **2** | **Отсыпка щебнем**  - а/дорога  ул.Победы 1,0км | **1,07**  **0,056**  1,07  0,056 | **1,07**  **0,056**  1,07  0,056 |  |  | 2013 г. | обл. сред.  бюдж. пос. |
| **№ п/п** | **Наименование  мероприятия** | **Объемы финансирования по годам, млн. рублей**  **обл.бюджет**  **местный бюджет,**  **муниципальный дорожный фонд** | | | | **Сроки  исполнения, годы** | **Исполнитель  мероприятия** |
| **всего** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **3** | **Очистка** **а/дорог от снега в г.п. Междуреченск** | **0,650** |  | **0,350** | **0,300** |  |  |
|  | - очистка а/дорог от снега в г.п. Междуреченск | 0,650 |  | 0,350 | 0,300 | 2014 г.  2015 г. | муниципальный дорожный фонд |
| **4** | **Установка дорожных знаков в г.п. Междуреченск** | **0,122** |  | **0,122** |  |  |  |
|  | - установка дорожных знаков в г.п. Междуреченск | 0,122 |  | 0,122 |  | 2014 г. | муниципальный дорожный фонд |
|  | **Всего:** | **6,200**  **0,063**  **2,190** | **1,2**  **0,063** | **5,000**  **1,275** | **0,915** | **2013-**  **2015 г.г.** |  |

**Нормативно – правовое обеспечение.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнители Программы** | Администрация городского поселения Междуреченск |

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов, муниципального дорожного фонда.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств по проведению мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в Самарской области (далее - дороги местного значения), выполнению проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, строительству и ремонту дорог местного значения, в том числе дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения, за исключением дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов (далее - направление субсидирования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 85% от суммы общего объема финансирования направления субсидирования в конкретном муниципальном образовании, финансирование расходных обязательств из бюджета муниципальных образований составляет 15%.

Расходные обязательства муниципальных образований Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**Управление и контроль за ходом выполнения программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Управлением САЖКДХ Администрации Сызранского района и администрацией городского поселения Междуреченск.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы Управление САЖКДХ и администрация городского поселения выполняют следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сызранского района по вопросам, связанным с реализацией Программы;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств областного и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Администрация городского поселения Междуреченск ежегодно в срок до 1-го марта представляет на рассмотрение в администрацию Сызранского района информацию о ходе реализации настоящей Программы за отчетный год.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 1,0 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в городском поселении, будет отремонтировано 0.8 км дорог местного значения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении. Кр2 - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в городском поселении.

Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении, за исключением дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Кр4 - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

**Показатели экономической эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | всего | В том числе по годам | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении | км | 1,98 | 0,8 | 0,46 | 0,72 |
| Кр3 - увеличение протяженности  отремонтированных  путем | км | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |