**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСК**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 30 » декабря 2014 г. № 335

**О внесении изменений в Муниципальную целевую Программу**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2015 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Сызранского района от 09.06.2008 года № 397 «О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский» и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской областиадминистрация городского поселения Междуреченск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

Внести изменения в постановление администрации городского поселения Междуреченск от 05.02.2009 года № 21 об утверждении муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2015 годы»:

Паспорт муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2015 годы»

Период реализации программы:

2009 – 2015 годы

Изменить на:

2009 – 2014 годы.

Обнародовать настоящее постановление в газете «Вестник Междуреченска».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

городского поселения Междуреченск О.В. Батяева

**Приложение №1**

**К Постановлению администрации**

**городского поселения**

**Междуреченск**

**от 5 февраля 2009 г. №21**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 18 мая 2012 г. № 96**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 17 декабря 2012 г. № 376**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 22 января 2014 г. № 8**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 13 марта 2014 г. № 36**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 27 августа 2014 г. № 187/1**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 17сентября 2014 г. № 222**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 21 октября 2014 г. № 264**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 11 декабря 2014 г. № 329**

**в редакции Постановления**

**администрации городского**

**поселения Междуреченск**

**от 30 декабря 2014 г. № 335**

**Муниципальная целевая Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2014 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2014 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Междуреченск на 2009-2014 годы» |
| **Наименование документов, регламентирующих разработку Программы** | Постановление администрации Сызранского района от 09.06.2008года N 397 "О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский" |
| **Заказчик Программы** | Администрация городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области |
| **Разработчик Программы** | Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района |
| **Цель Программы** | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск , сокращение числа ДТП. |
| **Задачи Программы** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения Междуреченск.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении.  Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| **Период реализации Программы** | 2009-2014 годы |
| **Исполнители Программы** | Администрация городского поселения Междуреченск |
| **Объем и источники финансирования мероприятий Программы** | Общий объем финансирования составляет  8937,073 тыс. руб., в том числе:  в 2009 году 520,0 тыс.руб.  в 2010 году 479,0 тыс.руб.  в 2011 году 400,0 тыс.руб.  в 2012 году - тыс.руб.  в 2013 году 1263,159 тыс.руб.  в 2014 году 6274,914 тыс.руб.  Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов и муниципального дорожного фонда |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - увеличение протяженности дорог местного значения на 1,0 км;  -увеличение протяженности отремонтированных дорог на 1,8 км. |
| **Система организации контроля за выполнением Программы** | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района и администрация городского поселения Междуреченск . |

**Характеристика состояния и содержания проблемы.**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития городского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Междуреченск составляет 25.553 км. из них с асфальтобетонным покрытием – 11.143 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения городского поселения требуют ремонта.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в городском поселении Междуреченск организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

**Основная цель и задачи программы**

Целью настоящей Программы является:

увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского поселения Междуреченск.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения городского поселения.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в городском поселении Междуреченск и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**Целевые показатели реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование цели,  задачи и целевого  индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) | | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | - |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | км/км2 площади поселения | 0.22 | 0.22 | 0.224 | 0.224 | 0.24 | 0.249 | - |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования. | % | 43.6 | 43.6 | 44.39 | 44.39 | 47.52 | 44.39 | - |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

**Сроки реализации Программы**

Сроки реализации программы - 2009-2014гг.

Общий объем финансирования составляет:

**млн. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | - |
| Всего | 8,937 | 0.52 | 0.479 | 0.4 | - | 1.263 | 6,275 | - |
| Областной бюджет | 7,389 | 0.442 | 0.407 | 0.34 | - | 1.200 | 5,000 | - |
| Местный бюджет | 0,273 | 0.078 | 0.072 | 0.06 | - | 0.063 | - | - |
| Муниципальный Дорожный фонд | 1,275 | - | - | - | - | - | 1,275 | - |

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, муниципального дорожного фонда.

**Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия. | Объемы финансирования по годам, млн. рублей  обл.бюджет  местный бюджет,  муниципальный дорожный фонд | | | | | | | | Сроки  исполнения, годы | Исполнитель  мероприятия |
| Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | - |  |  |
| **1.** | **Оформление  правоустанавливающих документов** | **0.237**  **0.042** | - | **0.237**  **0.042** | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - а/дорога Урал-Междуреченск  2.6 км | 0.147  0.026 | **-** | 0.147  0.026 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2010 | обл. сред.  бюдж. пос. |
|  | - а/дорога Урал-ЖБК 1.6 км | 0.09  0.016 | **-** | 0.09  0.016 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2010 | обл. сред.  бюдж. пос. |
| **2.** | **Проектно- изыскательские работы** | **0.17**  **0.03** | - | **0.17**  **0.03** | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - а/дорога по ул.Тополиная  1.2 км | 0.17  0.03 | **-** | 0.17  0.03 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2010 | обл. сред.  бюдж. пос. |
| **3.** | **Ремонт автомобильных дорог:** | **6,982**  **0,201**  **0,803** | **0.442**  **0.078** | - | **0.34**  **0.06** | **-** | **1,2**  **0,063** | **5,000**  **0,803** | **-** |  |  |
|  | - а/дорога по ул. Тополиная 1.0 км  а/дорога по ул.Парковая 0.8 км 1-я очередь  - а/дорога по ул. Горького, ул. Приморская, ул. Ленина, 256 м2  - а/дорога по ул.Станционная, 110 м2  а/дорога по ул. Горького дом № 6,4 до ул.Парковая дом № 12  а/дорога по ул. Парковая д. 16 | --  --  0,400  0.442  0.078  0.34  0.06  0,13  0,007  0,419  0,017  0,709  0,029 | 0.442  0.078 |  | 0.34  0.06 |  | 0,13  0,007 | 0.400  0,419  0,017  0,709  0,029 |  | 2014  2009  2011  2013  2014  2014 | муниципальный дорожный фонд  обл. сред.  бюдж. пос.  обл. сред.  бюдж. пос.  обл. сред.  бюдж. пос.  обл. сред.  муници. дорожный фонд  обл. сред.  муници. дорожный фонд |
|  | а/дорога по ул. Ленина  а/дорога по ул. ЖБК  а/дорога по ул.  Приморская дом 13 до дома 15  а/дорога по ул.  Приморская дом 15  **Отсыпка щебнем**  а/дорога  ул. Победы  1,0 км | 1,217  0,049  2,655  0,108  0,100  0,100  1,07  0,056 |  |  |  |  | 1,07  0,056 | 1,217  0,049  2,655  0,108  0,100  0,100 |  | 2014  2014  2014  2014  2013 | обл. сред.  муници. дорожный фонд  обл. сред.  муници. дорожный фонд  муниципальный дорожный фонд  муниципальный дорожный фонд  муниципальный дорожный фонд  обл. сред.  бюдж. пос. |
|  | **Очистка** **а/дорог от снега в г.п. Междуреченск** | **--**  **--**  **0,650** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--**  **--**  **0.350** |  |  |  |
|  | Очистка а/дорог от снега в г.п. Междуреченск | --  --  0,650 | - | - | - | - | - | --  --  0.350 | - | 2014 | муниципальный дорожный фонд |
| **5.** | **Установка дорожных знаков в г.п. Междуреченск** | **--**  **--**  **0,122** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--**  **--**  **0.122** |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков в г.п. Междуреченск | --  --  0,122 | - | - | - | - | - | --  --  0.122 | - | 2014 | муниципальный дорожный фонд |
|  | **Всего** | **7,389**  **0,273**  **1,275** | **0.442**  **0.078**  **--** | **0.407**  **0.072**  **--** | **0.34**  **0.06**  **--** | **--**  **--**  **--** | **1,2**  **0,063**  **--** | **5,000**  **1,275** | **-** | **2009-**  **2014** |  |

**Нормативно – правовое обеспечение.**

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов, муниципального дорожного фонда.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств по проведению мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в Самарской области (далее - дороги местного значения), выполнению проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, строительству и ремонту дорог местного значения, в том числе дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения, за исключением дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов (далее - направление субсидирования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 85% от суммы общего объема финансирования направления субсидирования в конкретном муниципальном образовании, финансирование расходных обязательств из бюджета муниципальных образований составляет 15%.

Расходные обязательства муниципальных образований Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**Управление и контроль за ходом выполнения программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Управлением САЖКДХ Администрации Сызранского района и администрацией городского поселения Междуреченск.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы Управление САЖКДХ и администрация городского поселения выполняют следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сызранского района по вопросам, связанным с реализацией Программы;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств областного и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Администрация городского поселения Междуреченск ежегодно в срок до 1-го марта представляет на рассмотрение в администрацию Сызранского района информацию о ходе реализации настоящей Программы за отчетный год.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 1,0 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в городском поселении, будет отремонтировано 0.8 км дорог местного значения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении. Кр2 - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в городском поселении.

Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении, за исключением дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Кр4 - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения городского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Показатели

экономической эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица  измерения | Всего |  | В том числе по годам | | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | - |
| Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в городском поселении | км | 2,18 | - | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.46 | - |
| Кр3 - увеличение протяженности  отремонтированных  путем | км | 1.8 | 0.8 | - | - | - | 0,4 | 0,3 | - |