РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ РАЧЕЙКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»   декабря    2013 г.				                                                  № 168

О внесении изменений в  Программу перевода муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области на индивидуальное газовое отопление на 2013-2015г.г.

На основании Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, с целью теплоснабжения   муниципального жилого фонда  сельского поселения Новая Рачейка, Администрация сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в  Программу  перевода  муниципального жилого фонда

сельского поселения Новая Рачейка  муниципального района Сызранский Самарской области на индивидуальное газовое отопление на 2013-2015г.г.

следующие изменения:

1.2.  Раздел 4 «Перечень программных мероприятий»  изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичная проверка котлов, дымоходов, вентиляции муниципальных квартир по адресу: ул. Новостроевская : д.5 кв.11, ул.Юбилейная: д.2 – кв.5,11,16 д.3 кв.2 с.Новая Рачейка | 7016 руб. | 1 квартал 2013 года |
| 2. | Разработка и составление проекта по теплоснабжению муниципальных квартир по адресам: Ул. Новостроевская:д.5 кв.11 Ул. Юбилейная: д.2 – кв.5,11,16 д.3 кв.2 с.Новая Рачейка . | 42002,4 руб. | 2 квартал 2013года |
| 3 | Согласование проекта на присоединение к газораспределительной сети квартир по адресам Ул.Новостроевская 5/11Ул.Юбилейная 2-кв.5,11,16.Присоединение к газораспределительной сети квартир по адресам: ул.Новостроевская д.5кв.11.ул.Юбилейная д.2 кв.5,11,6 | 4670,0 | 4 квартал 2013года |
| 4 | Приобретение оборудования и материалов | 96000 руб. | 2 квартал 2013г. |
| 5 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов. Монтаж системы отопления по адресу: ул.Новостроевская: д.5 кв.11 ул. Юбилейная: д.2 – кв.5,11,16 д.3 – кв.2. Новая Рачейка, технадзор, врезка и пуск газа | 117606,37 руб. | 4 квартал 2013г. |
| 6 | Устройство дымоходов и вентканалов по ул.Юбилейная д.2 кв.16,5 | 69481,60 руб | 4 квартал 2013 года |
| 7 | Выполнение проектных работ по газификации многоквартирных домов по адресу: с.Новая Рачейка ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10 д.1 кв.1,6,8, д.3 кв.2 | 70000 руб. | 1 квартал 2014 года |
| 8 | Приобретение оборудования и материалов | 300000 руб. | 2 квартал 2014 года |
| 9 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов по адресу: с.Новая Рачейка : 1ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10 д.1 кв.1,6,8, д.3 кв.2 технадзор, врезка и пуск газа | 300000 руб. | 3 квартал 2014 года |
| 10 | Ремонт дымоходов и оголовков на крыше | 30000 руб. | 4 квартал 2014 года |
| 11 | Выполнение проектных работ по газификации многоквартирных домов по адресу : с.Новая Рачейка : ул.Юбилейная, д.1 кв.13,15 д.3 кв. 1,3,4,6,8 д.4 кв.11 | 70000 руб. | 1 квартал 2015 года |
| 12 | Приобретение оборудования и материалов | 300000 руб. | 2 квартал 2015 года |
| 13 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов по адресу : с.Новая Рачейка : ул.Юбилейная, д.1 кв.13,15 д.3 кв.1,3,4,6,8 д.4 кв.11 технадзор, врезка и пуск газа | 300000 руб. | 3 квартал 2015 года |
| 14 | Ремонт дымоходов и оголовков на крыше | 30000 рублей | 4 квартал 2015 года |
|  | ВСЕГО | 1736776,37 рублей |  |

Глава сельского поселения

Новая Рачейка                                                     Р. Н. Дымкова