**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения Новая Рачейка**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12 сентября 2017г. № 95**

**О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский от 28.12.2015г. № 140 «Об утверждении муниципальной Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка на 2016-2017 годы»**

В целях эффективного исполнения бюджета сельского поселения Новая Рачейка и руководствуясь Уставом, Администрация сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на 2016-2017 годы»изменения и изложить в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новой Рачейки».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения**

**Новая Рачейка О.В. Шагова**

Приложение №1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Новая Рачейка

муниципального района Сызранский

Самарской области от 12.09. 2017г № 95

**Муниципальная Программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего**

**пользования сельского поселения Новая Рачейка**

**на 2016-2017 годы»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка

на 2016-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейкана 2016-2017 годы» |
| **ЗаказчикПрограммы** | Администрация сельского поселения Новая Рачейка. |
| **Разработчик**  **Программы** | Администрация сельского поселения Новая Рачейка |
| **Цель Программы** | Увеличение протяженности ,пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, сокращение числа ДТП. |
| **Задачи Программы** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении.  Повышение уровня жизни населения за счёт формиро-  вания сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| **Период реализации Программы** | 2016-2017 годы. |
| **ИсполнителиПрограммы** | Администрация сельского поселения Новая Рачейка |
| **Объём и источники**  **финансирования**  **мероприятий**  **Программы** | Общий объём финансирования составляет  4158,213 тыс.руб., в том числе:  В 2016 году – 1664,553тыс.руб.  В 2017 году -2493,66тыс.руб.  Финансирование программы осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда. |
| **Ожидаемыерезультаты**  **РеализацииПрограммы** | Приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети |
| **Система организа-**  **ции контроля за**  **исполнение Программы** | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Администрация сельского поселения Новая Рачейка |

**Характеристика состояния и содержания проблемы.**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог составляет 14,5 км. Автомобильные дороги общего пользования в сельском поселении Новая Рачейка не асфальтированы на 53%.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьёзной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что все дороги местного значения сельского поселения Новая Рачейка грунтовые и требуется их строительство. Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

С учётом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета и средств муниципального дорожного фонда.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку поз-воляет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

**Основная цель и задачи программы.**

Целью настоящей Программы является:

- Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, в том числе увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения, в том числе проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропуск-ной способности приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в сельском поселении и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**Сроки реализации Программы.**

- Сроки реализации программы – 2016-2017г.г.

Общий объем финансирования составляет: 4158,213тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2016 | 2017 |
| Всего | **4158,213** | **1664,553** | **2493,66** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Средства муниципального дорожного фонда | 4158,213 | 1664,553 | 2493,66 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда.

**Основные мероприятия Программы.**

**тыс. рублей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей средства муниципального дорожного фонда | | | Сроки  исполнения,  годы | Исполнитель  мероприятия |
| Всего | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ в сельском поселении Новая Рачейка. | **444,110** |  | **444,110** |  | Администрация  сельского поселения |
|  | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Новая Рачейка. ул.Панина от д№10 до д.№ 13А |  |  | **95,676** |  | Администрация  сельского поселения |
|  | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Новая Рачейка , ул. Панина от д№13А до д№13 |  |  | **91,054** |  | Администрация  сельского поселения |
|  | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Новая Рачейка, ул.Панина от д№13 до д№11 |  |  | **89,156** |  | Администрация  сельского поселения |
|  | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Новая Рачейка, ул.Панина от д№11до д№9 |  |  | **87,274** |  | Администрация  сельского поселения |
|  | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Новая Рачейка, ул.Панина от д№9 до д№6 |  |  | **80,948** |  | Администрация  сельского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка. Село Уваровка ул.Новая. Село Новая Рачейка улицы Ленина, Панина, Молодежная. | **1495,265** | **768,457** | **726,808**  (Оплата контракта 2016года) |  | Администрация  сельского  поселения |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка. | **2218,838** | **896,096** | **1322,742** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейкаул.Панина |  |  | **99,807** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка по ул.Молодежной. |  |  | **54,685** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка от ул.Панина до ул.Новостроевская |  |  | **92,129** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка. Дорога на кладбище по ул.Крестьянской в районе д.№15. |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка .Дорога на кладбище. Ул .Крестьянская от д.№17 в сторону кладбища. |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка по ул .Крестьянской от д.№10 до д.№11 |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка ул .Крестьянская от д.№11 до д.№11А |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка по ул.Крестьянской от д.№11А до д.№12 |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка по ул .Крестьянской от д.№12 до д.№13 |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка ул .Крестьянской от д.№13 до д.№14А |  |  | **99,999** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка с.Уваровкаул Лесная от д №19 до Церкви. |  |  | **99,464** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка с.Уваровкаул Лесная от Церкви до д.№22 |  |  | **99,626** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка с.Уваровка ул.Лесная укладка труб под дорогой. |  |  | **69,975** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка ул .Совхозной от д.№33А до д.№34 |  |  | **92,703** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | Нанесение дорожной разметки, нанесение дублирующих знаков, монтаж металлических стоек с бетонированием. |  |  | **14,360** |  | Администрация  сельского  поселения |
|  | **Всего** | **4158,213** | **1664,553** | **2493,66** |  |  |

**Нормативно-правовое обеспечение.**

Реализация Программы осуществляется за счёт средств муниципального дорожного фонда.

.

**Оценка эффективности реализации Программы.**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально - экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 3,1 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Оценка социально - экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течении всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1-увеличение протяженности дорог местного значения в сельском поселении.

Кр2-увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в сельском поселении.

Кр3-увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в сельском поселении, за исключением дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Кр4-увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.