ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ РАЧЕЙКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» декабря 2014 г. 		                                                                    №  __

О внесении изменений в муниципальную  Программу перевода муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области на индивидуальное газовое отопление на 2013-2015г.г.

На основании Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, с целью теплоснабжения   муниципального жилого фонда  сельского поселения Новая Рачейка, Администрация сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу перевода муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка  муниципального района Сызранский Самарской области на индивидуальное газовое отопление на 2013-2015г.г. изменения и изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новой Рачейки».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новая Рачейка                                                     Р. Н. Дымкова

Приложение к

Постановлению Администрации

сельского поселения Новая Рачейка

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «__» декабря 2014 г. № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Перевода  муниципального жилого  фонда

сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский  Самарской области на индивидуальное газовое отопление

2013-2015г.г.

(далее Программа)

## 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа перевода муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на индивидуальное газовое отопление на 2013-2015г.г. год (далее по тексту «Программа») |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: обеспечение теплоснабжением муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка; Задачи Программы: Обеспечение теплоснабжением муниципальных квар-тир поселения; Увеличение квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление; Снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда; Сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание теплосетей. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015г.г. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Целевые индикаторы Программы; Показатели эффективности Программы: -количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление; -снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда; -снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2,1 млн. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Реализация Программы позволит : - увеличить количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление на 18 квартир; -снизить затраты на содержание и эксплуатацию жилищного фонда на 50%; -сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей на 100%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы. | Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием финансовых средств на ее реализацию осуществляет Администрация сельского поселения Новая Рачейка. |

## 1.Характеристика состояния и содержания проблемы

## Отсутствие объектов теплоснабжения сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области, в результате которых имеют место перебои с обеспечением населения теплом.

## С 1997 года большая часть жилого фонда отапливаются от индивидуального газового отопления.

## Перевод муниципального жилого фонда (18 квартир) на газовое  поквартирное отопление кардинально решит проблемы теплоснабжения жилого фонда.

## Программный подход к решению данной проблемы представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

## 2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: перевод  муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка на индивидуальное газовое топление.

Задачи Программы:

Увеличение квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление;

Снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда;

Уменьшение затрат на эксплуатацию и обслуживание теплосетей.

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Первичная проверка котлов, дымоходов, вентиляции муниципальных квартир по адресу: ул. Новостроевская : д.5 кв.11, ул.Юбилейная: д.2 – кв.5,11,16 с.Новая Рачейка | 7106,00 |  |  |
| 2 | Разработка и составление проекта по теплоснабжению муниципальных квартир по адресам: ул. Новостроевская:д.5 кв.11 ул. Юбилейная: д.2 – кв.5,11,16 с. Новая Рачейка . | 42002,40 |  |  |
| 3 | Согласование проекта на присоединение к газораспределительной сети квартир по адресам ул.Новостроевская 5/11ул.Юбилейная 2-кв.5,11,16. |  | 4660,01 |  |
| 4 | Приобретение оборудования и материалов | 96000,00 |  |  |
| 5 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов.Монтаж системы отопления по адресу: ул. Новостроевская: д.5 кв.11 ул. Юбилейная : д.2 – кв.5,11,16 Новая Рачейка |  | 187087,97 |  |
| 6 | Устройство дымоходов, вентканалов и присоединение к газораспределительной сети по ул. Юбилейная д.2 кв.16,5,11: ул. Новостроевская д.5 кв.11 |  | 70065,26 |  |
| 7 | Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома по адресу: ул. Новостроевская: д.5 кв.11 ул. Юбилейная : д.2 – кв.5,11,16 Новая Рачейка |  | 7359-99 |  |
| 8 | Монтажные работы по газификации многоквартирных домов. Врезка в газопровод- по адресу: ул. Новостроевская: д.5 кв.11 ул. Юбилейная : д.2 – кв.5,11,16 Новая Рачейка |  | 9679-39 |  |
| 9 | Услуги по пуско-наладочным работам . Пуск газа- по адресу: ул. Новостроевская: д.5 кв.11 ул. Юбилейная : д.2 – кв.5,11,16 Новая Рачейка |  | 24610-01 |  |
| 10 | Первичная проверка котлов, дымоходов, вентиляции муниципальных квартир по адресу: с.Новая Рачейка : 1ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10,3 |  |  | 10000,00 |
| 11 | Разработка и составление проекта по теплоснабжению муниципальных квартир по адресам: с.Новая Рачейка : 1ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10,3 |  |  | 50000,00 |
| 12 | Согласование проекта на присоединение к газораспределительной сети квартир по адресам с.Новая Рачейка : 1ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10,3 |  |  |  |
| 13 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов по адресу : с.Новая Рачейка : 1ул.Новостроевская, д.6 кв.11, ул.Юбилейная, д.2 кв.10,3 |  |  |  |
| 14 | Устройство дымоходов, вентканалов и присоединение к газораспределительной сети по ул. Юбилейная д.2 кв.16,5,11: ул. |  |  |  |
| 15 | Выполнение проектных работ по газификации многоквартирных домов по адресу : с.Новая Рачейка : ул. Юбилейная д.3 кв. 1,3,8 |  |  | 70000,00 |
| 16 | Строительно-монтажные работы по газификации многоквартирных домов по адресу : с.Новая Рачейка : ул.Юбилейная, д.3 кв.1,3,8 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 145108,40 | 303462,63 | 130000,00 |

## 5. Обоснование ресурсного  обеспечения программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Новая Рачейка.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 2,1 млн. руб.

Сроки реализации программы 2015 год.

6 Механизм реализации Программы.

Программа будет реализовываться через систему программных мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач  и запланированных показателей.

Администрация сельского поселения Новая Рачейка :

-организует реализацию мероприятий, связанных с выполнением программы перевода муниципального жилого фонда с. Новая Рачейка на индивидуальное газовое отопление;

-организует финансирование мероприятий Программы, как главный распорядитель бюджетных средств сельского поселения;

-размещает заказы на выполнение работ, поставки оборудования и товаров, оказание услуг по реализации Программы;

Выделение средств бюджета сельского поселения Новая Рачейка в рамках Программы предусматривается осуществить в течении 2013-2015 г.г. в соответствии с Перечнем Программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области.

7. Оценка социально- экономической эффективности  реализуемой Программы

## Выполнение Программы перевода муниципального жилого фонда сельского поселения Новая Рачейка на индивидуальное газовое отопление  решит вопрос  теплоснабжения части жилого фонда расположенного в с. Новая Рачейка. Позволит жителям  многоквартирных домов перейти на  дешевый и экологически чистый  вид топлива, который  даст возможность сократить затраты на коммунальные услуги каждому домовладельцу квартиры. Качественно решится проблема отопления квартир. Жильцы получат возможность самостоятельно решать вопросы начала и окончания отопительного сезона.