РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ представителей

сельского ПОселения НОВАЯ РАЧЕЙКА

муниципального района Сызранский

Самарской области

ТРЕТЬЕГО созыва

РЕШЕНИЕ

от  29 марта  2016 года                                                                             № 12

О  мероприятиях  по  улучшению  благоустройства  и санитарного

состояния территории населенных пунктов сельского поселения

Новая Рачейка на 2016 год

Заслушав  и  обсудив  информацию Главы сельского поселения Новая Рачейка Шаговой О.В. «О мероприятиях по улучшению  благоустройства и санитарного состояния территории  населенных пунктов сельского поселения Новая Рачейка на 2015 год», Собрание представителей сельского поселения Новая Рачейка

РЕШИЛО:

- Одобрить мероприятия по улучшению благоустройства и санитарного состояния территории населенных пунктов сельского поселения Новая Рачейка на 2016 год согласно приложению и вынести на утверждение администрации сельского поселения Новая Рачейка.

Председатель собрания представителей

сельского поселения Новая Рачейка                                      Р.Н. Дымкова

Приложение

к решению Собрания представителей

сельского поселения Новая Рачейка

от 29.03.2016г. № 12

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по улучшению благоустройства и санитарного

состояния населенных пунктов администрации

сельского поселения Новая Рачейка на 2016 год

| №/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка футбольного поля. Содержание спортивного поля в чистоте и порядке | апрель-май | администрация поселения |  |
| 2. | Благоустройство и уборка терри- тории памятников | апрель-май | администрация поселения |  |
| 3. | Уборка территорий жилых домов, учреждений. Уборка территории хоз.сараев | до 01.06.2016г. | депутаты, руководители учреждений |  |
| 5. | Благоустройство площадок для мусорных контейнеров. | до 01.06.2016г. | администрация поселения |  |
| 6. | Вывоз бытового мусора по графику | регулярно | ЖКХ (по согласованию) |  |
| 7. | Очистка общественных колодцев в с.Уваровка, Н.Ризадей | по предписа- нию СЭС май | администрация поселения |  |
| 8. | Завоз песка в песочницы | до 01.06.2016г. | администрация поселения |  |
| 9. | Уборка территории кладбищ по селам | апрель-май | администрация поселения |  |
| 10. | Планировка общественных свалок. Ликвидация самовольных свалок. | 2, 3 квартал 2016г. | администрация поселения |  |
| 11. | Разравнять грунтовые дороги по ул. Ленина в с.Новая Рачейка, ул. Лесная, Новая в с.Уваровка, ул.Новая Сызранка в с.Н.Ризадей | 2 кв. 2016г. | администрация поселения |  |
| 12. | Организовать выпиливание су- хих деревьев в парке и по ул. Юбилейная с.Новая Рачейка | апрель-май 2016г. | администрация поселения |  |
| 13. | Освещение улиц | регулярно | администрация поселения |  |
| 14. | Благоустройство детских площадок | 1, 2 кв. 2016г. | администрация поселения |  |
| 15. | Регулярно производить обкос улиц, территории учреждений от сорной травы по селам | июнь-август 2016г. | администрация поселения |  |
| 16. | Очистка дорог от снега | 1 кв.2016г. 4 кв.2015г. | администрация поселения |  |