РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ РАЧЕЙКА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

# «05»  апреля  2018г                                                                                          № 11

Об итогах исполнения муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на 2018-2019 годы»

Рассмотрев, представленный Администрацией сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на 2018-2019 годы», Собрание представителей сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на 2018-2019 годы» (прилагается) принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации сельского поселения Новая Рачейка:

1) Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка», намеченных на 2018-2019 годы;

2) При принятии решения об изменении конкретного мероприятия муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка муниципального района Сызранский на 2018-2019 годы» согласовывать предложения с Собранием представителей сельского поселения Новая Рачейка.

Председатель Собрания представителей

# сельского поселения Новая Рачейка

# муниципального района Сызранский

# Самарской области                         			                               Р.Н. Дымкова

Приложение

к решению Собрания  представителей

сельского поселения Новая Рачейка

муниципального района Сызранский

от 05апреля 2018 года  № 11

ОТЧЕТ

об исполнении программы за 1 квартал 2018 года

Наименование Программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новая Рачейка на 2018-2019 годы»

тыс. руб.

| № пункта Программы | Наименование мероприятия Программы | Плановое финансирование | Фактическое исполнение | Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчетного года | с начала реализации Программы |  |
|  |  | Средства дор.фонда | Всего | Средства дор.фонда | район. бюджет | област. бюджет | местный бюджет | район. бюджет | област. бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Устройство тротуарной дорожки в районе зданий ГБОУ ООШ в сельском поселении Новая Рачейка. | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2018г. |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. Новая Рачейка .Ямочный ремонт по ул. Центральной в с Новый Ризадей. | 388,293 | 388,293 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 2-3 кварталы 2018г. |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении. | 700,0 | 700,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 2019г. |
| 4 | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка. | 600,0 | 600,0 | 181,971 |  |  | 181,971 |  |  | Мероприятия запланированы на 1 и 4 кварталы 2018-19г.г. Процент выполнения мероприятий в 2018г. – 62% |
| 5 | Летнее содержание дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Новая Рачейка. | 120,0 | 120,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2018-19г.г. |
| 6 | Нанесение дорожной разметки, нанесение дублирующих знаков, монтаж металлических стоек с бетонированием. | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2018-19г.г. |
| 7 | Установка дорожных знаков | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы 2018-19г.г. |
|  | ИТОГО: | 2368,293 | 2368,293 | 181,971 |  |  | 181,971 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2368,293 | 181,971 | 181,971 |  |

Уровень интегральной оценки эффективности Программы в целом оценивается как удовлетворительный.