Администрация

сельского поселения   Печерское

муниципального района      Сызранский

Самарской     области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21     »     05      2012 г.                                          №  52

Об утверждении целевой  Программы   обеспечения населения

сельского поселения   Печерское муниципального района

Сызранский   питьевой водой  на 2012 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2004 года  № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Печерское, администрация сельского поселения Печерское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление  администрации сельского поселения Печерское №34 от 23.03.2012 года  считать «утратившим силу».

2.Утвердить программу  обеспечения населения сельского поселения   Печерское муниципального района Сызранский   питьевой водой  на 2012 год.  ( прилагается).

3. Установить, что к расходным обязательствам сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский относится реализация Программы  обеспечения населения сельского поселения   Печерское муниципального района Сызранский   питьевой водой  на 2012 год.

4. Администрации сельского поселения Печерское организовать мониторинг выполнения Программы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Печерское                                            В.А.Щербаков

# Приложение

# к постановлению

# №  52 от 21.05.2012 г.

ПРОГРАММА

Капитального ремонта водопроводных сетей

сельского поселения   Печерское муниципального района

Сызранский      на 2012 год.

## I. ПАСПОРТ

Программы   капитального ремонта водопроводных сетей

сельского поселения   Печерское муниципального района

Сызранский      на 2012 год.

| Наименование программы | "Программа капитального ремонта системы водоснабжения сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский на 2012 год. (далее по тексту Программа)» |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | -ФЗ от 30.12.2004 № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»»; -ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский Самарской области |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Поддержка в рабочем состоянии объектов водоснабжения сельского поселения Печерское по бесперебойному обеспечению жителей чистой водой. Повышение эффективности функционирования водопроводных систем. Повышение качества коммунальных услуг в области водоснабжения сельского поселения. |
| Период реализации программы | 2012 год |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению, повышение эффективности функционирования водопроводных систем |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 1000,0 тыс. руб., финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Печерское. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Поддержка в рабочем состоянии водопроводных сетей сельского поселения Печерское. бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения питьевой водой и услугами водоснабжения. |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский |

Раздел I. Содержание проблемы   и анализ причин ее возникновения

Неудовлетворительное состояние водопроводного комплекса поселения обусловлено, в частности:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется   высокой аварийностью.

- непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Программа капитального ремонта водопроводных систем  сельского поселения Печерское  - это программа  повышения качества производимых для потребителей товаров ( оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и  питьевой воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. Данная проблема имеет место в сельском поселении Печерское муниципального района Сызранский. В настоящее время система водоснабжения поселения  имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

Согласно существующей схеме водоснабжения поселения  вода питьевого качества добывается из подземных источников (- артезианских скважин ) водозаборов. В водопроводную сеть подача воды осуществляется системой водоводов и магистральных водопроводов диаметрами от 50  до 150 мм общей протяженностью 10 км. Положение по всем водоисточникам поселения  по микробиологическим показателям в течение многих лет остается благополучным. В настоящее время в работе 3  артскважины.

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения поселения  имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что  особо аварийным участком водопроводной системы водоснабжения сельского поселения Печерское является участок водопровода, протяженностью 300 метров  от скважины №3 до дома №32 по ул. Ст. Разина.

## Раздел II. Цели и задачи Программы

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами, регламентированными следующими законодательными и нормативно-правовыми актами по развитию систем коммунальной инфраструктуры города:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

Целью Программы являются:

- бесперебойное обеспечение жителей сельского поселения Печерское   питьевой водой;

- поддержка в рабочем состоянии инженерного оборудования по целенаправленному обеспечению жителей данного вида услугами.

Достижению  этих целей будет способствовать решение следующих задач:

- повышение эффективности функционирования водопроводных систем;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления  услуг,   водоснабжения и водоотведения населению;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Печерское.

Раздел III. Целевые показатели реализации Программы.

Для  оценки задач Программы «Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения  населению, повышение эффективности функционирования водопроводных систем» используются следующие показатели:

-протяженность  водопроводной сети;

-доля населения имеющего доступ к центральному водоснабжению;

- потери воды в сетях центрального водоснабжения;

-удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся  в замене;

Текущее состояние в секторе водоснабжения с.п. Печерское

| Наименование показателя | ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| протяженность водопроводной сети | км | 13,0 | 13,4 |
| доля населения имеющего доступ к центральному водоснабжению | % | 100 | 100 |
| потери воды в сетях центрального водоснабжения | тыс. м3 | 28,1 | 27,7 |
| удельный вес водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 76,9 | 75,1 |

Сроки реализации, основные мероприятия и финансирование Программы.

Сроки реализации Программы-   2012 год.

Мероприятия и общий объем финансирования составляют:

| Наименование мероприятия | Итого | в т.ч. по кварталам (тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт наружного водопровода от скважины №3 до дома №32 по ул Ст. Разина | 245,0 |  | 245,0 |  |  |
| Установка пожарных гидрантов на улицах Советская, Самарская, Ст. Разина | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| Проектирование и строительство водопроводной сети в пос. Красный Миронов в т. ч. проектные работы общестроительные работы 0,4 км | 195,0 500,0 |  | 195,0 500,0 |  |  |
| Всего | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения Печерское.

## Раздел VI. Перечень мероприятий Программы капитального ремонта водопроводных сетей сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский на 2012 год.

| № п\п | наименование мероприятий | необходимый объем финансирования | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт наружного водопровода от скважины №3 до дома №32 по ул. Ст. Разина | 245,0 | Поддержка в рабочем состоянии водопроводных сетей сельского поселение Печерское по бесперебойному обеспечению жителей сельского поселения питьевой водой. |
| 2 | Установка пожарных гидрантов на улицах Советская, Самарская, Ст. Разина | 60,0 |  |
| 3 | Проектирование и строительство водопроводной сети в пос. Красный Миронов в т. ч. проектные работы общестроительные работы 0,4 км | 195,0 500,0 | Обеспечение жителей пос. Красный Миронов питьевой водой. |

## Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет   бюджета сельского поселения Печерское

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет  1000,0 тыс. руб.

Раздел VI. Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы.

Ожидаемыми   результатами   программы является поддержка в рабочем  состоянии инженерного оборудования сельского поселения Печерское по целенаправленному обеспечению жителей сельского поселения Печерское питьевой водой, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в поселении.

Кроме того , в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания в поселении;

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения.

## Раздел VIII. Контроль реализации программных

мероприятий и Программы в целом

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Печерское на основе материалов и отчетов, представляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими программы.

Организации коммунального комплекса в течение месяца после окончания квартала представляют в администрацию поселения ежеквартальный отчет о выполнении программы.

Администрация поселения на основании отчетов, представленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение  в собрание представителей сельского поселения Печерское

Администрация поселения  вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

## Раздел IX. Ожидаемые результаты реализации Программы,

прогнозируемый экономический и социальный

эффект от ее выполнения

Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения , обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства в поселении.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания в поселении,

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения,

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг,

- совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И                             ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы-   2012 год.

Мероприятия и общий объем финансирования составляют:

| Наименование мероприятия | Итого | в т.ч. по кварталам (тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. Ст. Разина 0,3 км | 210,0 |  | 210,0 |  |  |
| Установка пожарных гидрантов на улицах Советская, Самарская, Ст. Разина | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| Проектирование и строительство водопроводной сети в пос. Красный Миронов в т. ч. проектные работы общестроительные работы 0,4 км |  |  | 195,0 500,0 |  |  |
| Всего | 935,0 |  | 935,0 |  |  |

Текущее состояние в секторе водоснабжения с.п. Печерское

| Наименование показателя | ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| протяженность водопроводной сети | км | 13,0 | 13,4 |
| доля населения имеющего доступ к центральному водоснабжению | % | 100 | 100 |
| потери воды в сетях центрального водоснабжения | тыс. м3 | 28,1 | 27,7 |
| удельный вес водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 76,9 | 75,1 |
| степень износа водопроводных сетей | % |  |  |