Администрация

сельского поселения   Печерское

муниципального района      Сызранский

Самарской     области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   13   »   02         2014     г.                                             № 11

О внесении изменений в   программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Печерское, утвержденную постановлением №231 от 16.12.2013 года.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 30.12.2004 года  № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом сельского поселения Печерское, администрация сельского поселения Печерское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление  №231 от 16.12.2013 год «Об утверждении целевой программы обеспечения населения сельского поселения Печерское муниципального района Сызранский питьевой водой на 2012-2013 годы»  .

- Пункт «Сроки реализации, основные мероприятия и финансирование Программы» изложить в новой редакции:

«Сроки реализации, основные мероприятия и финансирование            Программы.

Сроки реализации Программы-   2012-2014 год.

Мероприятия и общий объем финансирования составляют:

| Наименование мероприятия | Итого | 2012 год | 2013 | 2014 год по кварталам (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка пожарных гидрантов на улицах Советская, Самарская, Ст. Разина | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |
|  | итого | 2012 г. | 2013 | 2014 г.(по кварталам) | 2014г 4 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Проектирование и строительство водопроводной сети в пос. Красный Миронов в т. ч. проектные работы: -изготовление расчета потребности в воде питьевого качества и обеспечения пожарной безопасности; -топографическая съемка для подключения пос. Кр. Миронов к сетям водоснабжения; -инженерно-геологические изыскания под проектирование и строительство водопровода; -разработка проекта на строительство водопровода в пос. Красный Миронов; подготовка схемы расположения земельного участка в границах кадастрового квартала 63:33:0904002 под строительство объекта «Водопровод в пос. Кр. Миронов; -государственная экспертиза проектной документации «Строительство водопровода в пос. Красный Миронов» строительство водопровода 0,4 км | 326259 498741 | 10000 38439 48408 29824 | 69588 29255 | 23985 76760 |  | 498741 |  |
|  | итого | 2012 | 2013 | 2014 | 4 кв |
|  |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв |  |
| выполнение работ по модернизации водозаборных скважен №2341, №1490 в с. Печерское Электромонтажные работы по подключению скважины к электрической сети ж\д №2 по ул. Дорожный участок №2 в с. Печерское капитальный ремонт водопровода в с. Печерское От дома №28 по ул. Самарская до дома №2 по ул. 2-я Линия; От дома №17 до дома №1 по ул. 2-я Линия; От дома № 2 до дома №16 по ул. Кузнецкой; От дома №60 до дома №86А по ул Советская Работы по капитальному ремонту наружнмх сетей водоснабжения с. Печерское | 99987 97617 440514 1380939 |  | 99987 97617 |  | 440514 1380939 |  |  |
| Всего | 2904057 | 126671 | 296447 | 100745 | 1821453 | 558741 |  |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Печерское                                            В.А.Щербаков