ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАШЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«     » июня  2017 г.                                                                    №

О внесении изменений в постановление от 20.12.2016 г. № 140 «Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2017 год»(в редакции от 06.03.2017 г. № 17).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области, администрация  сельского поселения Ивашевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 20.12.2016 г. № 140 «Об утверждении    Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на   2017 год» следующие изменения:

1.1. Сроки реализации, основные мероприятия и финансирование Программы изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы – 2017 год.

Мероприятия и общий объем финансирования составляют: (руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования (руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул.Вишневая | 640127,44 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.1. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул.Новая, до ул. Вишневая (Разработка грунта в траншеи смета 1) | 99997,54 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.2. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул.Новая, до ул. Вишневая (Монтаж трубопровода водоснабжения без стоимости материала, смета 2) | 99979,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.3. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая (Монтаж трубопровода водоснабжения без стоимости материала с засыпкой траншеи, смета 3) | 83930,04 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.4. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Спортивная (Работы по продавливанию (проколы) без разработки грунта | 82709,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.5. | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ -320м. и муфты электросварной 110 для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 97760,00 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.6. | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ -320м. и фитинги для труб для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 89350,00 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.7 | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 86400,00 | 2 квартал 2017г. |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в жилом доме № 66 по улице Школьная с. Ивашевка | 14 286,20 | 1 квартал 2017г. |
| 3 | Приобретение агрегата ЭЦВ 6-10-110, 6-16-125 | 76942,00 | 1 квартал 2017г. |
| 4 | Установка пожарных гидрантов в с. Ивашевка ул. Дорожная, ул. Школьная | 68700,00 | 2-3 квартал 2017г. |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода на ул.Школьная в с.Ивашевка | 27200,00 | 2-3 квартал 2017г. |
|  | ИТОГО | 827255,64 |  |

1.2.  Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2017 год изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования (руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 640127,44 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.1. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул.Новая, до ул. Вишневая (Разработка грунта в траншеи смета 1) | 99997,54 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.2. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая (Монтаж трубопровода водоснабжения без стоимости материала с засыпкой траншеи, смета 3) | 99979,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.3. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая (Работы по продавливанию (проколы) без разработки грунта | 83930,04 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.4. | Ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. спортивная (Работы по продавливанию (проколы) без разработки грунта | 82709,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.5. | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ -320м. и муфты электросварной 110 для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 97760,00 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.6. | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ -320м. и фитинги для труб для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая | 89350,00 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.7. | Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ для ремонта водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая до ул. Вишневая | 86400,00 | 2-3 квартал 2017 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в жилом доме № 66 по улице Школьная с. Ивашевка | 14 286,20 | 1 квартал 2017 |
| 3 | Приобретение агрегата ЭЦВ 6-10-110, 6-16-125 | 76942,00 | 1 квартал 2017 |
| 4 | Установка пожарных гидрантов в с. Ивашевка ул. Дорожная, ул. Школьная | 68700,00 | 2-3 квартал 2017г. |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода на ул.Школьная в с.Ивашевка | 27200,00 | 2-3 квартал 2017г. |

2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Вестник Ивашевки».

3. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль  выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Ивашевка

муниципального района Сызранский                          А.А.Гаранин