ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАШЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    »  ноября  2017 г.                                                                    №

О внесении изменений в постановление от 20.12.2016 г. № 140 «Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2017 год» (в редакции от 06.03.2017 г. № 17; от 28.04.2017 г. № 39; от 09.06.2017 г. № 48; от 17.08.2017 г. 68).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области, администрация  сельского поселения Ивашевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 20.12.2016 г. № 140 «Об утверждении    Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на   2017 год» (в редакции постановлений от 06.03.2017 г. № 17; от 28.04.2017 г. № 39; от 09.06.2017 г. № 48; от 17.08.2017 г. № 68) следующие изменения:

1.1. Сроки реализации, основные мероприятия и финансирование Программы изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы – 2017 год.

Мероприятия и общий объем финансирования составляют: (руб.)

1.2.  Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2017 год изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования (руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул.Вишневая. | 642999,09 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул.Новая, до ул. Вишневая .Разработка грунта в траншеи. | 91995,64 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.2. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Монтаж трубопровода водоснабжения без стоимости материала. | 99979,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая.Монтаж трубопровода водоснабжения без стоимости материала с засыпкой траншеи. | 69659,79 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Работы по продавливанию (проколы) без разработки. | 82709,93 | 2-3 квартал 2017 г. |
| 1.5. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Приобретение полиэтиленовой трубы питьевой ПЭ 100 SDR 17D 110х6,6 - 350м. | 96848,50 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.6. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Приобретение полиэтиленовой трубы питьевой ПЭ 100 SDR 17D 110х6,6 - 350м. | 96848,50 | 2-3 квартал 2017 г |
| 1.7. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Приобретение продукции - фасонных частей для полиэтиленовых труб. | 10110,00 | 2-3 квартал 2017г. |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Установка фасонных частей. | 8446,80 | 2-3 квартал 2017г. |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка от ул. Новая, до ул. Вишневая. Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ. | 86400,00 | 2 квартал 2017г. |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в жилом доме № 66 по улице Школьная с. Ивашевка | 14 286,20 | 1 квартал 2017г. |
| 3 | Приобретение агрегата ЭЦВ 6-10-110, 6-16-125 | 76942,00 | 1 квартал 2017г. |
| 4 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Школьная 1 в с. Ивашевка. установка пожарного гидранта | 26955,73 | 3- 4 квартал 2017г. |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода на ул. Школьная с. Ивашевка | 27126,32 | 2 квартал |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка по ул. Спортивная. | 287946,53 | 3 квартал 2017г. |
| 6.1 | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка по ул. Спортивная Приобретение полиэтиленовой трубы 110*6,6 ПЭ 100 SDR17 ПИТ. 200 м. | 73168,00 |  |
| 6.2 | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка по ул. Спортивная. | 99999,27 |  |
| 6.3. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка по ул. Спортивная - по ул. Новая. Установка железобетонных колец | 22133,83 |  |
| 6.4. | Капитальный ремонт водопровода в п. Кошелевка по ул. Спортивная. Устройство 2 круглых колодцев из сборного железобетона. Установка 1 пожарного гидранта. | 92645,43 |  |
|  | ИТОГО | 1 076 295,87 |  |

2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Вестник Ивашевки».

3. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль  выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Ивашевка

муниципального района Сызранский                          А.А.Гаранин