РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Троицкое

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  »                          2020г.						               №

О внесении изменений  в постановление сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области №73

от 28.12.18г об утверждении муниципальной программы

« Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области на 2019-2021 годы»

В связи с необходимостью развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Троицкое Сызранского района Самарской области и в соответствии с подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 (в ред. от в ред. от 20.05.2019 №321) (далее – Порядок, подпрограмма), приказом Министерства от 16.05.2019 № 140

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение №1 Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области на 2019-2021 годы» читать в новой редакции

2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Троицкий Вестник»

Глава сельского поселения Троицкое

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                                          О.А.Кузнецова

Приложение №1

Утверждена Постановлением

администрации сельского поселения Троицкое

от «     »                         2020г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области  на 2019-2021 годы»

село Троицкое

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области  на 2019-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | 28.12.2018 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области (далее- администрация) |
| Цели муниципальной программы | - Улучшение санитарного и эстетичного вида территории сельского поселения Троицкое; - Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан сельского поселения Троицкое; -Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования; - Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, сокращение числа ДТП |
| Задачи муниципальной программы | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении. Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 Программа реализуется в один этап |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | -Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения; -Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий; -Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям - Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Реализация программы осуществляется за счёт средств бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области. Общий объём финансирования программы составляет 8664 330,43 рублей, в том числе: за счёт средств дорожного фонда бюджета поселения, субсидий из областного бюджета: в 2019 году – 3732 415,44 рублей;, в том числе субсидии из областного бюджета в сумме 950 000,00 рублей в 2020 году – 3257 914,99 рублей; в том числе субсидии из областного бюджета в сумме 683 200,00 рублей в 2021 году - 1674 000,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения |

1. Характеристика состояния и содержания  проблемы.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Троицкое составляет 32.555  км, из них с асфальтобетонным покрытием – 9.89 км. Увеличением интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла острая необходимость в проведении капитального ремонта дорог с твердым типом покрытия и замены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия. Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.    В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в сельском поселении организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы. С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных  программ с привлечением средств дорожного фонда.  Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода. Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

2. Основная цель и задачи программы

Целями настоящей программы является увеличение протяженности, пропускной способности, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения, а также стабилизация аварийности, защита интересов общества и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, тяжесть их последствий и обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Троицкое.

Достижение цели программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

разработка новых дислокаций дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения;

обеспечение дорожными знакам и определенных дислокациями дорожных знаков.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству местных автодорог и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров местных автодорог и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по подержанию автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, включают в себя комплекс работ по своевременному грейдированию грунтовых дорог, очистке от снега в зимнее время.

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Троицкое включает в себя обеспечение дорожными знаками,  определенных дислокациями дорожных знаков

### 3. Описание мер правового и государственного регулирования в сфере реализации программы, направленные на достижение целей программы

### Правовое регулирование осуществляется на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановления Правительства Самарской области от 27 ноября 2013г. №677    «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)»

4.  Перечень мероприятий  программы и объемы финансирования по годам

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Объемы финансирования по годам, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  |  |  |  | в т. ч средства областного бюджета |  | в т. ч средства областного бюджета |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области: | 6464 748,34 | 2732 833,35 | 950 000,00 | 2657 914,99 | 683 200,00 | 1074 000,00 |
| 1.1 | Село Троицкое: улица Советская | 424 000,00 | 150 000,00 |  |  |  | 274 000,00 |
| 1.2 | Село Троицкое: улица Ульяновская | 250 000,00 | 150 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.3 | Село Троицкое: улица 70 лет Октября | 376 151,46 | 176 151,46 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 1.4 | Село Троицкое: улица Заречная | 272 290,00 | 0,00 |  | 172 290,00 |  | 100 000,00 |
| 1.5 | Село Троицкое: улица Специалистов | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.6 | Село Троицкое: улица Советская от дома №85 до дома №89 | 99 753,91 | 99 753,91 |  |  |  |  |
| 1.7 | Село Троицкое: от федеральной трассы до ул. Братьев Краснеевых , 19 | 98 868,96 | 98 868,96 |  |  |  |  |
| 1.8 | Село Троицкое: переулок с ул. Ленина до ул. Петра Захарова | 97 907,95 | 97 907,95 |  |  |  |  |
| 1.9 | Село Троицкое: переулок ул. Советская на ул. Ульяновская и ул. Советская | 99 991,12 | 99 991,12 |  |  |  |  |
| 1.10 | Село Троицкое: улица Специалистов, Советская, Ульяновская, выезд с улицы. Ульяновской до федеральной трассы, перекресток улицы Советской на улицу Братьев Краснеевых Поселок Передовой: улица Полевая от дома 2 до дома 10 и улица 2-я Озерная | 597 786,20 |  |  | 597 786,20 |  |  |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №17 по ул. Братьев Ларюшкиных до ул. Советская в с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области | 1958 200,13 | 970 361,34 | 950 000,00 | 987 838,79 |  |  |
| 1.12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская от д.70 до д.74 в с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 | 683 200,00 |  |
| 1.13 | Дер. Черемоховка: улица Зеленая, | 195 073,04 | 95 073,04 |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.14 | Дер. Кучуговка: улица Братьев Григоровых, село Троицкое: ул. Советская в районе м-на «Сельчанка» и ул. Ульяновская от дома №40 до дома №17 | 141 754,98 | 141 754,98 |  |  |  |  |
| 1.15 | Дер. Кучуговка: до деревни Кучуговка | 200 000,00 | 0,00 |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 1.16 | п. Передовой: улица: 1-ая Озерная в районе озера до дома №3а | 137 184,77 | 137 184,77 |  |  |  |  |
| 1.17 | п. Передовой: улица: 1-ая Озерная от дома №3 до улицы 2-ая Озерная дома №7 | 215 785,82 | 215 785,82 |  |  |  |  |
| 1.18 | п. Передовой: улица: Новостроящаяся, 1-ая Лесная, 2-ая Лесная, Полевая, Заовражная | 500 000,00 | 300 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |
| 2. | Обкос обочин дорог по улицам с.п. Троицкое | 173 182,09 | 73 182,09 |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| 3. | Ремонт дорожных знаков, нанесение дублирующих знаков на автодорогах с.п. Троицкое | 126 400,00 | 26 400,00 |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| 4. | Расчистка дорог с.п. Троицкое от снега | 1850 000,00 | 900 000,00 |  | 450 000,00 |  | 500 000,00 |
| 5. | Дезинфекция дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Троицкое м.р. Сызранский Самарской области. | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | Всего | 8664 330,43 | 3732 415,44 | 950000,00 | 3257 914,99 | 683 200,00 | 1674 000,00 |