**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСИНСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Сызранский сАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 декабря 2014года № 143**

О внесении изменений в постановление от 13.12.2013г №141 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2014 – 2016 годы

 В целях эффективного исполнения бюджета сельского поселения Усинское и руководствуясь Уставом, Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в Перечень

мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2016 годы.»

читать в следующей редакции :

ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**  **сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2014 -2016 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования мероприятий | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| Всего, тыс. рублей | 2014 | 2015 | 2016 |
| 123. |  1.1. Замена фильтра для очистки воды на скважине с. Усинское 1.2. Капитальный ремонт с заменой труб системы холодного водоснабжения по 500м,от Д/К с. Усинское, ул. Ленинградская до ул. Советская ,диаметр трубы 100мм | 137,300300,000  |   | 300,000 | 137,300 | Создание условий для стабильной работы систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усинское Повышение качества, надежности и предоставления услуг водоснабжения и жителям села УсинскоеСоздание условий для стабильной работы систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Усинское Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и жителям села Усинское |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости доработки проектно-изыскательных работ по объекту: Проектирование и строительные системы водоснабжения в с. Усинское муниципального района Сызранский Самарской области . | 11,100 | 11,100 |  |  |
| Телеинспекционное телевизионное обследование водозаборных скважин :№2,№3 с. Усинское ул. Молодежная Сызранского района Самарской области  | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 4. | 2.1.Замена труб в скважине 40м диаметр трубы 63мм с. Усинское 2.2. Замена частотного преобразователя на артезианской скважине №75 в с. Усинское  | 110000 | 41,00069,000 |  |   |
| 5. | Замена насоса на скважине водозабора  | 60,000  |  | 60,000 |  |
| 6 | 4.1Приобретение 10шт. люков и капитальный ремонт гидрантов ул. Советская 147,ул.Победы д.3,ул.Ленина 1794.2 Приобретение 10шт.люков и капитальный ремонт гидрантов ул. Гагарина 17,Гагарина 20,ул. Ленина 414.31Приобретение 10шт.люков и капитальный ремонт гидрантов ул. Смирницкой 13,ул.Карла Маркса 17,ул.Ленинградская 33 | 44,000   |  |  | 44, 000  |
| 6 |  5.1.Установка колонки по ул. Ленина д.163,ул.ул. Ленина д.42,ул. Советская д.3 | 28,600  |  |  | 28,600  |
|  | 5.2.Установка колонки по Советская 99Установка колонки по ул. Победы 39 |  14000  |  | 7,000 | 7,000 |
|  | **Всего** | **735000** | **151,100**  | **367,000** | **216,900** |  |

2. Обнародовать постановление в газете « Усинский Вестник ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Усинское**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области Н.А. Логинов**