**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСИНСКОЕ**

**мУНИЦИПАЛЬНОГо района ЫЗРАНСКИЙ**

**Самарской области**

**постановление**

« 26 » июля 2016 г. № 36

**О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский от 28.12.2015г. № 155 «Об утверждении целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский на 2016-2018 годы»**

В целях эффективного исполнения бюджета сельского поселения Усинское и руководствуясь Уставом, Администрация сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Усинское муниципального района Сызранский на 2016-2018 годы»: следующие изменения :

Раздел : 3. Перечень мероприятий программы и объемы финансирования по годам

Изложить в новой редакции :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования по годам, рублей | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| **1.** | **Ремонт дорог общего пользования местного значения сельского поселения Усинское:** | **2650794,56** | **650794,56** | **1000000,00** | **1000000,00** |
| 1.1 | **С.Усинское**  Ремонт дороги по ул.Куйбышева от дороги к-за Родина до ул.Ленинградская – **отсыпка, 400 м.**  Ремонт дороги по ул.Смирницкой от перекрестка ул.Октябрьская до перекрестка ул. Куйбышева – **отсыпка, 400 м.**  Ремонт дороги в переулке от ул.Гагарина до ул.Победы - **отсыпка, 320 м.**  Ремонт дороги  в переулке от ул.Победы до дороги на кладбище – **отсыпка, 200 м.** | **2650794,56** | **650794,56** | **1000000,00** | **1000000,00** |
|  | **Исправление профиля,**  **Ямочный ремонт**  С.Усинское  Ул.Московская – **подсыпка, 100 м.**  Ул.К.Маркса - **подсыпка, 100 м.** |  |  |  |  |
| 2. | **Асфальтирование дорог**  Подъед к ГБОУ СОШ с.Усинское, 100 м. | **507572,26** | **307572,26** |  |  |
| 3. | **Приобретение и установка дорожных знаков** | **30000,00** | **30000,00** |  |  |
| 4. | **Зимнее содержание автодорог** | **581876,64** | **781876,64** |  |  |
| 5. | **Планировка грунтовых дорог сельского поселения Усинское** | **49205,44** | **49205,44** |  |  |
|  | **Всего** | **3819448,90** | **1819448,90** | **1000000,00** | **1000000,00** |

Глава сельского поселения Усинское

муниципального района Сызранский

Самарской области А.Ю.Галкин