РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЛАМОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  09.  2013 г.                                                                                   №  191

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Варламово  муниципального района Сызранский Самарской области от  05.08.2013 года  № 155  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2011-2015 годы»

В соответствии с  Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от  30.12.2004 года № 210 ФЗ «Об основании регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 года, руководствуясь  Уставом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, администрация сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести  изменения в постановление администрации сельского поселения Варламово  муниципального района Сызранский Самарской области от  05.08.2013 года  № 155 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2011-2015 годы»

2. Утвердить муниципальную целевую программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2011-2015 годы» в новой редакции. (Приложение № 1).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области							В.Н. Чижов

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Варламово

от «27» 09. 2013 г. № 191

Муниципальная целевая Программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово

на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2011-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Постановление администрации Сызранского района от 09.06.2008года N 397 "О разработке и реализации районных целевых программ в муниципальном районе Сызранский" |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Варламово |
| Разработчик Программы | Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района |
| Цель Программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, сокращение числа ДТП. |
| Задачи Программы | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении. Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| Период реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Варламово |
| Объем и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования составляет 12891,517 тыс.руб., в том числе: в 2011 году 1547,351 тыс.руб. в 2012 году 1818,745 тыс.руб. в 2013 году 6095,421 тыс.руб. в 2014-2015 году 3430,000 млн.руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение протяженности дорог местного значения с асфальтовым покрытием до 90% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района и Администрация сельского поселения Варламово. |

Характеристика состояния и содержания  проблемы.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог составляет 28,990 км. Автомобильные дороги общего пользования в сельском поселении Варламово асфальтированы на 70%.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что все дороги местного значения  сельского поселения Варламово грунтовые и требуется их строительство. Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Основная цель и задачи программы

Целью настоящей Программы является:

увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, в том числе увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения, в том числе проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в сельском поселении и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Целевые показатели реализации программы

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 - 2015 годы |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | км/км2 площади поселения | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0.013 |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования. | % | 70 % | 73 % | 82% | 90% |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |

Сроки  реализации Программы

Сроки реализации программы  -  2011-2015гг.

Общий объем финансирования составляет:

тыс.рублей

|  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2015гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12891,517 | 1547,351 | 1818,745 | 6095,421 | 3430,000 |
| Областной бюджет | 1999,895 | 699,895 | - | 1300,000 | - |
| Местный бюджет | 10891,622 | 847,456 | 1818,745 | 4795,421 | 3430,000 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Основные мероприятия Программы

(тыс.руб.)

| Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей обл. бюджет мест. бюджет | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ремонт дорог с. п. Варламово: | Администрация сельского поселения |
| - Ямочный ремонт п. Варламово ул. Жуковского | - 540,459 |  | - 90,459 | - 100,000 | - 250,000 | - 100,000 |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Варламово по ул. Молодежная и в п. Новая Крымза по ул. Центральная | 1999,895 362,087 | 699,895 293,666 |  | 1300,00 68,421 |  |  |  |
| -Отсыпка дороги на кладбище п. Варламово (500м2) | - 865,555 | - 365,555 |  |  | 500,00 |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная с. Демидовка с устройством обочины | - 2712,19 |  | - 953,390 | - 1308,8 | - 225,000 | - 225,000 |  |
| - Исправление профиля грунтовой дороги ул. Лесная с. Демидовка (505 м) | - 188,235 | - 188,235 |  |  |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного назначения в п. Новая Крымза по ул. Ленина | - 2286,000 |  | - - | 1836,00 | - 225,000 | - 225,000 |  |
| - Исправление профиля грунтовой дороги ул. Вишневая (400 м2) п. Варламово с последующей отсыпкой | - 300,000 |  | - - |  | - 300,000 |  |  |
| -Асфальтирование дороги ул. Сиреневая п. Варламово (300м2) | - 225,000 |  |  |  | - 225,000 |  |  |
| -Асфальтирование дороги ул. Юбилейная п. Варламово (480м2) | - 405,000 |  |  |  | - 105,000 | - 300,000 |  |
| - Ремонт асфальтобетонного покрытия в .с Варламово по ул. Березовая | - 1074,896 |  | - 774,896 |  | - 300,000 |  |  |
| -Асфальтирование дороги ул. Южная п. Варламово (200м2) | - 150,000 |  |  |  | - 150,000 |  |  |
| -Асфальтирование дороги ул. Ленина п. Варламово (400м2) | - 300,000 |  |  |  |  | - 300,000 |  |
| - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади перед МУ "Межпоселенческим культурно-досуговым центром" в с. Варламово | - 1182,2 |  |  | - 1182,2 |  |  |  |
| - Устройство тротуаров, площадок около МКДЦ и здании администрации |  |  |  | - 300,000 |  |  |  |
| Всего: | 12891,517 | 1547,351 | 1818,745 | 6095,421 | 2280,000 | 1150,000 |  |
| - областной бюджет | 1999,895 | 699,895 | - | 1300,000 | - | - |  |
| - местный бюджет | 10891,622 | 847,456 | 1818,745 | 4795,421 | 2280,000 | 1150,000 |  |

Нормативно – правовое  обеспечение.

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств по проведению мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в Самарской области (далее - дороги местного значения), выполнению проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, строительству и ремонту дорог местного значения, в том числе дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения, за исключением дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов (далее - направление субсидирования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 95% от суммы общего объема финансирования направления субсидирования в конкретном муниципальном образовании, финансирование расходных обязательств из бюджета муниципальных образований составляет 5%.

Расходные обязательства муниципальных образований Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление и контроль за ходом выполнения программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Управлением САЖКДХ и Администрацией муниципального образования .

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы  Управление САЖКДХ  и Администрация сельского поселения Варламово выполняют следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

- координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сызранского района по вопросам, связанным с реализацией Программы;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств областного и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1-го марта представляет на рассмотрение в Администрацию Сызранского района информацию о ходе реализации настоящей Программы за отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 90%, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в сельском поселении. Кр2 - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в сельском поселении.

Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в сельском поселении, за исключением дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Кр4 - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Показатели

экономической эффективности реализации Программы

| Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в сельском поселении, за исключением дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов. | км | 2905 | 1270 | 345 | 440 | 440 | 410 |