ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Волжское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   » апреля 2020 г.	                                                                 №

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области от 25.12.2015г. № 70 Об утверждении  муниципальной  Программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы»

Руководствуясь порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области №12 от 12.02.2014г., администрация сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести    в муниципальную  Программу   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы», следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы: Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы изложить в новой редакции: Общий   объем   средств,   необходимых   на реализацию Программы, составляет 12949,07 тыс. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет муниципального дорожного фонда сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, а также средств областного бюджета.

1.2. Раздел III: Сроки, этапы реализации, основные мероприятия и финансирование муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Мероприятия и общий объем финансирования составляют: (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Зеленая и ул.Садовая в п.Разбросной. | 695,74 | 2-3 квартал 2016г. |
|  | Ремонт участка дороги по ул.Центральная в п.Сборный. | 47,64 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (1 этап) | 36,86 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (2 этап) | 98,60 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (3 этап) | 99,30 |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 249,27 | 4 квартал 2016г. |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 357,12 | 1,4 квартал 2017г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 79,21 | 2-3 квартал 2017г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 6,88 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ямочный ремонт дороги по ул.Центральная п.Сборный | 38,39 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ямочный ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный | 99,83 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (1 этап) | 97,61 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (2 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (3 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (4 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (5 этап) | 49,20 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №24А до дома №26 по ул.Рабочая п.Н.Озерки (1 этап) | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №24А до дома №26 по ул.Рабочая п.Н.Озерки (2 этап) | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №16 до дома №18 по ул.Рабочая п.Н.Озерки | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №18 до дома №20 по ул.Рабочая п.Н.Озерки | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Кредиторская задолженность 2016 года за ремонт дороги по ул.Зеленая и ул.Садовая в п.Разбросной. | 556,60 | 3 квартал 2017г. |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 430,34 | 1,4 квартал 2018г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 102,16 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 9,13 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения пос.Сборный по улицам: Центральная, Советская, Садовая, Новая, Октябрьская, Железнодорожная, Школьная | 75,15 | 2 квартал 2018г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское по ул.Новая, проезд и устройство тротуара к детской площадке | 71,07 | 4 квартал 2018г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское по ул.Школьная, подъезд к контейнерной площадке | 99,73 | 4 квартал 2018г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Волжское, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское по адресу: с.п. Волжское, п. Сборный, ул. Школьная,2,4,6- ул. Новая 2,4,6 (т.с.01.02.00) | 3678,07 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Волжское, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское по адресу: с.п. Волжское, п. Сборный, ул. Школьная,2,4,6- ул. Новая 2,4,6 (т.с.01.04.09) | 67,42 | 2-3 квартал 2018г. |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское: перекресток на въезде в поселок Сборный | 66,33 | 2-3 квартал 2019г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское по ул. Школьная от д.8 до д.10. | 68,41 | 2-3 квартал 2019г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское в п.Сборный по пер.Детсадовский | 110,85 | 3 квартал 2019г. |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.Н.Озерки (устройство основания дороги по ул.Рабочая) | 138,25 | 3 квартал 2019г. |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.Н.Озерки (щебеночное покрытие дороги по ул.Рабочая) | 197,19 | 3 квартал 2019г. |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Разбросной -от пересечения с ул. Садовая до д. 5 по ул. Овражная и ул. Садовая от дома №4 до дома №6 с.п. Волжское муниципального района Сызранский Самарской области (т.с.01.02.00) | 698,00 | 3 квартал 2019г |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Разбросной -от пересечения с ул. Садовая до д. 5 по ул. Овражная и ул. Садовая от дома №4 до дома №6 с.п. Волжское муниципального района Сызранский Самарской области (т.с.01.04.09) | 12,79 | 3 квартал 2019г |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 682,30 | 1,4 квартал 2019г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 52,51 | 2-3 квартал 2019г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 19,20 | 2-3 квартал 2019г. |
| 5 | Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Сборный по ул.Садовая и в п.Разбросной по ул.Полевая | 793,28 | 2-3 квартал 2020г. |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 300,00 | 1,4 квартал 2020г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 50,00 | 2-3 квартал 2020г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области (т.с.01.02.00) | 1897,00 | 2-3 квартал 2020г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области (т.с.01.04.09) | 77,00 | 2-3 квартал 2020г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 19,20 | 2-3 квартал 2020г. |
|  | Работы по разработке проекта межевания территории, занятой многоквартирными домами, расположенными по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.Сборный: пер.Детсадовский д.1,3; ул.Октябрьская д.2; ул.Школьная д.8,10,12; ул. Новая д.1,3. | 135,00 | 2 квартал 2020г. |

1.3. Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет  муниципального дорожного фонда сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, а также средств областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 12949,07 тыс. руб.

в т.ч. 2016г. – 1227,41 тыс. руб.;

2017г. – 1871,27 тыс. руб.;

2018г. – 4533,07 тыс. руб.;

2019г. – 2045,84 тыс. руб.;

2020г. – 3271,48 тыс. руб.

2. Обнародовать постановление в информационно-общественной газете «Волжский Вестник».

3.   Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Волжское

муниципального района Сызранский

Самарской  области                                                                           И.Н. Ярусова