проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Волжское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» февраля 2019 г.	                                                                 №

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области от 25.12.2015г. № 70 «Об утверждении  муниципальной  Программы   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы»

Руководствуясь порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области №12 от 12.02.2014г., администрация сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести    в муниципальную  Программу   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области на 2016-2020 годы», следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы: Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы изложить в новой редакции: Общий   объем   средств,   необходимых   на реализацию Программы, составляет 9681,70 тыс. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет муниципального дорожного фонда сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, а также средств областного бюджета.

1.2. Раздел III: Сроки, этапы реализации, основные мероприятия и финансирование муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Мероприятия и общий объем финансирования составляют: (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования (тыс.руб.) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги по ул.Зеленая и ул.Садовая в п.Разбросной. | 695,74 | 2-3 квартал 2016г. |
|  | Ремонт участка дороги по ул.Центральная в п.Сборный. | 47,64 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (1 этап) | 36,86 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (2 этап) | 98,60 |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный (3 этап) | 99,30 |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 249,27 | 4 квартал 2016г. |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 357,12 | 1,4 квартал 2017г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 79,21 | 2-3 квартал 2017г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 6,88 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ямочный ремонт дороги по ул.Центральная п.Сборный | 38,39 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ямочный ремонт дороги по ул.Школьная п.Сборный | 99,83 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (1 этап) | 97,61 | 2 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (2 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (3 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (4 этап) | 97,61 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №4 до дома №8А по ул.Рабочая п.Н.Озерки (5 этап) | 49,20 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №24А до дома №26 по ул.Рабочая п.Н.Озерки (1 этап) | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №24А до дома №26 по ул.Рабочая п.Н.Озерки (2 этап) | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №16 до дома №18 по ул.Рабочая п.Н.Озерки | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Ремонт участка дороги от дома №18 до дома №20 по ул.Рабочая п.Н.Озерки | 73,40 | 3 квартал 2017г. |
|  | Кредиторская задолженность 2016 года за ремонт дороги по ул.Зеленая и ул.Садовая в п.Разбросной. | 556,60 | 3 квартал 2017г. |
| 3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 430,34 | 1,4 квартал 2018г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 102,16 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 9,13 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения пос.Сборный по улицам: Центральная, Советская, Садовая, Новая, Октябрьская, Железнодорожная, Школьная | 75,15 | 2 квартал 2018г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское по ул.Новая, проезд и устройство тротуара к детской площадке | 71,07 | 4 квартал 2018г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Волжское по ул.Школьная, подъезд к контейнерной площадке | 99,73 | 4 квартал 2018г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Волжское, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское по адресу: с.п. Волжское, п. Сборный, ул. Школьная,2,4,6- ул. Новая 2,4,6 (т.с.01.02.00) | 3678,07 | 2-3 квартал 2018г. |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Волжское, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Волжское по адресу: с.п. Волжское, п. Сборный, ул. Школьная,2,4,6- ул. Новая 2,4,6 (т.с.01.04.09) | 67,42 | 2-3 квартал 2018г. |
| 4 | Ремонт дороги по ул. Школьная, пер Детсадовский в п.Сборный. | 863,95 | 2-3 квартал 2019г. |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог (снегоочистка) | 250,00 | 1,4 квартал 2019г. |
|  | Летнее содержание автомобильных дорог (обкос травы) | 100,00 | 2-3 квартал 2019г. |
|  | Нанесение дорожной разметки и дублирующих знаков | 15,00 | 2-3 квартал 2019г. |
| 5 | Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Сборный. | 821,00 | 2-3 квартал 2020г. |

1.3. Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы изложить в новой редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет  муниципального дорожного фонда сельского поселения Волжское муниципального района Сызранский Самарской области, а также средств областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 9681,70 тыс. руб.

в т.ч. 2016г. – 1227,41 тыс. руб.;

2017г. – 1871,27 тыс. руб.;

2018г. – 4533,07 тыс. руб.;

2019г. – 1228,95 тыс. руб.;

2020г. – 821,0 тыс. руб.

2. Обнародовать постановление в информационно-общественной газете «Волжский Вестник».

3.   Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Волжское

муниципального района Сызранский

Самарской  области                                                                            И.Н. Ярусова