****

## Информационный вестник

## муниципального района Сызранский

|  |
| --- |
| 31.03.2022г. (четверг) № 7 (139) 12+ |

«ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Сызранского района Самарской области**

**Постановление**

«\_22\_»\_\_03\_\_\_2022 г. № \_241\_

**О внесении изменений в постановление администрации Сызранского района от 10.03.2022 № 201**

**«Об утверждении муниципальной программы муниципального района Сызранский «****Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до1 января 2017 года» до 2024 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 года №179 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года», распоряжением Правительства Самарской области от 24.02.2022 № 51-р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года», руководствуясь Уставом муниципального района Сызранский Самарской области, администрация муниципального района Сызранский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сызранского района от 10.03.2022 № 201 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до1 января 2017 года» до 2024 года» (далее –постановление) следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления после слов «Постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019 года №179 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года» добавить слова «Распоряжение Правительства Самарской области от 24.02.2022 № 51-р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года».

1.2. По всему тексту муниципальной программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года» после слов «Постановление Правительства Самарской области от 29.03.2019 года №179 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года» добавить слова «Распоряжение Правительства Самарской области от 24.02.2022 № 51-р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года».

2.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до1 января 2017 года» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Сызранского района от 10.03.2022 № 201

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципального казенного учреждения управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района.

**Глава муниципального района Сызранский В.А. Кузнецова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждены постановлением администрации Сызранского района  от \_22.03.2022  № 241  **Изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной**  **программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного**  **таковым до1 января 2017 года» до 2024 года» от 07.04.2020 № 303 (далее-Программа)**  1. Приложение 1-11 к Программе изложить в следующей редакции:  Приложение № 1 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года» до 2025 года  **Перечень многоквартирных домов муниципального района Сызранский, признанных аварийными до 1 января 2017 года** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | | | |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| **Всего подлежит переселению в 2022 – 2023 гг.** | | | **х** | **х** | **260,80** | **18** | **х** | | | |
| **По программе переселения 2022 – 2023 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | | | **х** | **х** | **260,80** | **18** | **х** | | | |
| **по муниципальному району Сызранский** | | |  |  |  |  |  | | | |
| 1 | муниципальный район Сызранский | Сызранский район, п.Взгорье, ул. Пригородная д.1 | 1952 | 16.12.2014 | 232,30 | 13 | 31.12.2023 | | | |
| 2 | муниципальный район Сызранский | Сызранский район, п.Взгорье, ул. Пригородная д.10 | 1951 | 16.12.2014 | 28,50 | 5 | 31.12.2023 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года» до 2025 года    **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | | | в том числе: | | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор развития застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | | Приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
|  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
|  | **Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч:** | **260,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,80** | **260,80** | **9400000,0** | **0,00** | **0,00** |  |  | |  |  | **260,80** | **0,00** |
| 12 | Всего 2022-2023 | 260,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,80 | 260,80 | **9400000,0** | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  | 260,80 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года» до 2025 года  **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района Сызранский,**  **признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Число жителей, планируемых к переселению** | **Количество расселяемых жилых помещений** | | | **Расселяемая площадь жилых помещений** | | | **Источники финансирования программы** | | | | **Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств** | | | **Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений** | | |
| **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | | | **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | |
| **частная собственность** | **муниципальная собственность** | **частная собственность** | **муниципальная собственность** | **за счет средств Фонда** | **за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории** | **за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд** | **за счет средств собственников** | **за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории)** |
| **человек** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** | **руб.** |
|  | **Итого по муниципальному району Сызранский за 2022 год** | 15 | 8 | 0 | 8 | 139,2 | 0 | 139,20 | 5378966,40 | 4625911,10 | 484106,98 | 268948,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальному району Сызранский за 2023 год** | 3 | 1 | 1 | 0 | 121,6 | 121,6 | 0 | 4698867,20 | 4041025,79 | 422898,05 | 234943,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальному району Сызранский за 2022 - 2023 годы с финансовой поддержкой Фонда** | 18 | 9 | 1 | 8 | 260,80 | 121,60 | 139,20 | 10 077 833,60 | 8 666 936,89 | 907 005,03 | 503 891,68 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым  до 1 января 2017 года» до 2025 года    **Информация о финансировании мероприятий адресной программы муниципального района Сызранский "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2025 года** | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего,  рублей | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | Средства областного бюджета,  рублей |
|  | **Всего по Программе** | 9 573 941,92 | 8 666 936,89 | 907 005,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 2022 год | 5110018,08 | 4625911,10 | 484106,98 |
|  | 2023 год | 4463923,84 | 4041025,79 | 422898,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года  **Информация о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сызранского района на 2022 – 2023 годы** | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего,  рублей | Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | Средства областного бюджета,  рублей | Средства бюджета городского округа Сызрань,  рублей |
|  | **Всего по Программе** | 10 077 833,60 | 8 666 936,89 | 907 005,03 | 503 891,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 5378966,40 | 4625911,10 | 484106,98 | 268948,32 |
|  | 2023 год | 4698867,20 | 4041025,79 | 422898,05 | 234943,36 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе муниципального района Сызранский

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года» до 2025 года

**Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся)   
и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование рекомендуемой характеристики** | **Содержание рекомендуемой характеристики** |
| 1 | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  – Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  – Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  – постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. №1034/пр;  – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 г. № 883/пр;  – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 798/пр;  – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 23 ноября 2015 г. № 844/пр;  – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр;  – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693;  – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288;  – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр.  Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным Приказом Росстандарта от 11 июня 2013 г. № 156-ст.  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:  – несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.  –подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  – внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину.  –внутридомовые инженерные системы, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков(в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  – в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  –принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.  –внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  - оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  –освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  –при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;  –во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;  – отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всемупериметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;  – организованный водосток;  –благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Функциональное оснащение и отделка помещений | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  –имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  –звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  –мойку со смесителем и сифоном;  –умывальник со смесителем и сифоном;  –унитаз с сиденьем и сливным бачком;  –ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  –одно-, двухклавишные электровыключатели;  – электророзетки;  –выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  –газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  –радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии),в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Материалы и оборудование | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.  Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. № 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше;  – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  –выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  –проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  –выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  –устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр. |
| 6 | Эксплуатационная документация дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 7 к муниципальной программе  муниципального района Сызранский  «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда, признанного таковым  до 1 января 2017 года» до 2025 года    **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,**  **признанного таковым до 1 января 2017 года, по годам** | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. м | | | Количество переселенных жителей, человек | | | | |
| 2022 год | 2023 год | Всего | 2022 год | 2023 год | Всего | | |
|  | Всего подлежит переселению в 2022 - 2023 гг. | 139,2 | 121,6 | 260,80 | 15 | 3 | 18 | | |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 139,2 | 121,6 | 260,80 | 15 | 3 | 18 | | |

Приложение № 8 к муниципальной программе

муниципального района Сызранский

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года» до 2025 года

**Перечень**

**стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации адресной программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) по годам | | | | | | |
| Плановый период (прогноз) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025\* |
| 1. | Общая площадь, подлежащая расселению | кв.м. |  |  |  | 139,2 | 121,6 |  |  |
| 2. | Численность подлежащих расселению граждан | человек |  |  |  | 15 | 3 |  |  |

\*Значение показателя приведено в соответствии с этапом реализации программы муниципального района Сызранский ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Приложение № 9 к муниципальной программе

муниципального района Сызранский

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года» до 2025 года

**Перечень**

**тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации адресной программы**

**муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тактического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) по годам | | | | | | |
| Плановый период (прогноз) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025\* |
| 1. | Общая площадь, подлежащая расселению | кв.м. |  |  |  | 139,2 | 121,6 |  |  |
| 2. | Численность подлежащих расселению граждан | человек |  |  |  | 15 | 3 |  |  |
| 3. | Доля общей площади жилищного фонда, сформированного для переселения граждан, в общей площади необходимой для переселения граждан | % |  |  |  | 15 | 15 |  |  |
| 4. | Количество актуализированных перечней аварийных многоквартирных домов | ед. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

\*Значение показателя приведено в соответствии с этапом реализации программы муниципального района Сызранский ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Приложение № 10 к муниципальной программе

муниципального района Сызранский

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года» до 2025 года

**Перечень**

**мероприятий адресной программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года (далее – Программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятий | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам, рублей | | | | | | | Тактические показатели (индикаторы), характеризующие выполнение мероприятия (мероприятий) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1. | Предоставление субсидий бюджету муниципального района Сызранский на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в том числе:  за счет средств областного бюджета  за счет средств Фонда ЖКХ  планируемые | УСАЖКДХ | 2023 |  |  |  | 5378966,40  484106,98  4625911,10 | 4698867,20  422898,05  4041025,79 |  |  | Пункты 1,2,3 приложения 9 к программе |
| 2. | Актуализация перечня аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года  **Итоги по программе**  в том числе:  за счет средств областного бюджета  за счет средств Фонда ЖКХ  за счет средств бюджета района |  |  |  |  |  | 5378966,40  484106,98  4625911,10  268948,32 | 4698867,20  422898,05  4041025,79  234943,36 |  |  | Пункт 4 приложения 9 к программе |

Приложение № 11 к муниципальной программе

муниципального района Сызранский

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым

до 1 января 2017 года» до 2025 года

**Методика расчета стратегических и тактических показателей (индикаторов) адресной программы муниципального района Сызранский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) | Приме-чание |
| 1. | Общая площадь, подлежащая расселению | Показатель рассчитывается по формуле  S=F/C, где  F-общий объем финансирования, в том числе с участием Фонда,  С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения по городскому округу Сызрань | Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории муниципального района Сызранский. |  |
| 2. | Численность подлежащих расселению граждан | Показатель рассчитывается по формуле  Ч=Чл, где  Чл – число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и подлежащих расселению | Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории муниципального района Сызранский. |  |
| 3. | Доля общей пло-щади жилищного фонда, сформиро-ванного для пересе-ления граждан, в общей площади, необходимой для переселения граждан | Показатель рассчитывается по формуле  Х=Sф/Sп\*100%, где  Х – доля общей площади жилищного фонда, сформированного для переселения граждан, в общей площади, необходимой для переселения граждан,  Sф - площадь сформированного жилищного фонда на конец отчетного периода, кв.м.  Sп – площадь планируемого к формированию жилищного фонда на начало отчетного периода, кв.м. |  |  |
| 4. | Количество актуа-лизированных перечней аварий-ныхмногоквартир-ных жилых домов | Показатель рассчитывается по формуле  К=Кп, гдеКп – фактическое количество ежегодно актуализированных перечней аварийных многоквартирных домов |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Сызранского района Самарской области**

**Постановление**

«23»\_\_\_03\_ 2022 г. № 257

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района**

**Сызранский Самарской области на 2020-2025 годы»**

В целях совершенствования механизма реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сызранский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Сызранского района от 07.04.2020 № 303, руководствуясь Уставом муниципального района Сызранский Самарской области, принятым решением Собрания представителей Сызранского района от 03.07.2014 № 28, администрация Сызранского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сызранский Самарской области на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сызранского района от 07.04.2020 № 303 (с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации Сызранского района от 29.05.2020 № 429, от 30.06.2020 № 514, от 14.09.2020 № 768, от 06.11.2020 № 957, от 29.12.2020 № 1164, от 18.03.2021 № 176, от 07.04.2021 № 263, от 02.07.2021 № 559, от 20.10.2021 № 996, от 03.11.2021 № 1031, от 22.11.2021 № 1101, от 22.12.2021 № 1227).

2.Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник муниципального района Сызранский».

**Глава муниципального района Сызранский В.А. Кузнецова**

Утверждены

постановлением администрации Сызранского района

от \_23.03.2022\_  № \_257

**Изменения в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сызранский Самарской области на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сызранского района от 07.04.2020 № 303 (с учетом изменений, утвержденных постановлением администрации Сызранского района от 29.05.2020 № 429, от 30.06.2020 № 514, от 14.09.2020 № 768, от 06.11.2020 № 957, от 29.12.2020 № 1164, от 18.03.2021 № 176, от 07.04.2021 № 263, от 02.07.2021 № 559, от 20.10.2021 № 996, от 03.11.2021 № 1031, от 22.11.2021 № 1101, от 22.12.2021 № 1227) (далее-Программа)**

1.В Паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит: 66884,96412 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год- 59813,67543 тыс.рублей, 2021 год – 5881,44970 тыс. рублей, 2022 год- 1189,83899 тыс.рублей».

2. Абзац первый раздела 6 Программы «Информация о ресурсном обеспечении программы» изложить в следующей редакции:

«Общий размер финансирования программы составит 66884,96412 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год- 59813,67543 тыс.рублей, 2021 год -5881,44970 тыс. рублей, 2022 год-1189,83899 тыс.рублей».

3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Сызранский Самарской области на 2020 – 2025 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Поселение | Срок реали-зации | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | Исполнитель | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
|  | Цель 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности  Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе за счет: |  | 2020-2025 | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *федеральный бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
|  | *областной бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
|  | *местный бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 2. | Предоставление субсидии на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам, проживающим в сельской местности по договору найма жилого помещения |  | 2020-2025 | **0** | **0** | **0** | **00** |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *федеральный бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
|  | *областной бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
|  | *местный бюджет* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
|  | Цель 2: Формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни  Задача 2: Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в том числе за счет: |  | 2020 | **43280,81892** | **43280,81892** |  |  |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *средства сельских поселений* |  | 30729,38144 | 30729,38144 |  |  |  | |  |  |
|  | *фонд Содействие* |  | 1374,61299 | 1374,61299 |  |  |  | |  |  |
|  | *местный бюджет* |  | 11176,82449 | 11176,82449 |  |  |  | |  |  |
|  | В том числе  по объектам: |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Создание и обустройство общественной территории парка с расположенным на нем памятником воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг | Варламово | 654,20255 | 654,20255 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Жемковка | 960,20485 | 960,20485 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Жемковка | 654,20255 | 654,20255 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новозаборовский | 960,20485 | 960,20485 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Троицкое | 1334,13726 | 1334,13726 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание и обустройство Организация пешеходных коммуникаций | Варламово |  | 474,86375 | 474,86375 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Волжское | 1457,14765 | 1457,14765 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Усинское | 967,070 | 967,070 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новая Рачейк | 488,00880 | 488,00880 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Чекалино | 1331,530 | 1331,530 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.3 | Обустройство общественных колодцев | Варламово | 58,19317 | 58,19317 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Троицкое | 579,03420 | 579,03420 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.4 | Создание и обустройство общественной территории | Варламово | 2417,15350 | 2417,15350 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Заборовка | 1423,35932 | 1423,35932 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новая Рачейка | 2142,37568 | 2142,37568 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рамено | 2149,89650 | 2149,89650 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.5 | Создание и обустройство спортивных площадок. | Варламово | 1194,39800 | 1194,39800 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Жемковка | 809,39270 | 809,39270 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Ивашевка | 1191,91052 | 1191,91052 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рамено | 1194,39800 | 1194,39800 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Старая Рачей | 1195,12973 | 1195,12973 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Усинское | 809,41139 | 809,41139 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.6 | Создание и детских игровых площадок | Варламово | 1989,94950 | 1989,94950 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Заборовка | 859,61171 | 859,61171 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Ивашевка | 2002,48723 | 2002,48723 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новая Рачейка | 862,45467 | 862,45467 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Печерское | 859,49095 | 859,49095 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Старая Рачейка | 858,75922 | 858,75922 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Троицкое | 855,16554 | 855,16554 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Усинское | 1999,98106 | 1999,98106 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рамено |  | 859,49095 | 859,49095 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новозаборовс |  | 652,81830 | 652,81830 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация освещения территории | Заборовка |  | 2581,01682 | 2581,01682 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Новозаборовс | 396,58710 | 396,58710 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Чекалино | 270,38880 | 270,38880 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рамено |  | 660,97850 | 660,97850 |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рамено |  | 1187,88460 | 1187,88460 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.8 | Создание и обустройство летней сцены | Чекалино |  | 1937,52900 | 1937,52900 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Цель 3: Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности  Задача 3: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий |  | 2020-2022 | **20148,34183** | **16338,49730** | **3236,10853** | **573,736** |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *областной бюджет* |  |  | 12444,45394 | 12444,45394 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 7703,88789 | 3894,04326 | 3236,10853 | 573,736 |  | |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектной документации для строительства газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения п. Взгорье сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский  в том числе за счет средств: | Новозаборовский | 2021-2022 | **1147,472** |  | **573,736** | **573,736** |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 1147,472 |  | 573,736 | 573,736 |  | |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство газопровода пос. Разбросной муниципального района Сызранский  в том числе за счет средств: | Волжское | 2020 | **4700,000** | **4700,000** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *областной бюджет* |  |  | 4465,000 | 4465,000 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 235,000 | 235,000 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство газопровода пос. Дружба муниципального района Сызранский  в том числе за счет средств: | Жемковка | 2020 | **3410,29084** | **3410,290-84** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *областной бюджет* |  |  | 3239,77630 | 3239,77630 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 170,51454 | 170,51454 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство газопровода с. Смолькино муниципального района Сызранский  в том числе за счет средств: | Старая Рачейка | 2020 | **4989,13436** | **4989,13436** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *областной бюджет* |  |  | 4739,67764 | 4739,67764 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 249,45672 | 249,45672 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода в сельском поселении Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области  в том числе за счет средств: | Старая Рачейка | 2020 | **2900,000** | **2900,000** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *областной бюджет* |  |  | 0 | 0 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 2900,000 | 2900,000 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Разработка проектно-сметной документации и прохождение гос.экспертизы достоверности сметной стоимости на реконструкцию водопровода в сельском поселении Старая Рачейка м.р. Сызранский | Старая Рачейка | 2021 | **2340,000** |  | **2340,000** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *Местный бюджет* |  |  | 2340,000 |  | 2340,000 |  |  | |  |  |  |  |
| 4.6 | Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту "Реконструкция водопроводной сети в с. Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области"  в том числе за счет средств: | Старая Рачейка | 2020-2021 | **460,53218** | **138,15965** | **322,37253** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 460,53218 | 138,15965 | 322,37253 |  |  | |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта «Газопроводы высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения п. Разбросной муниципального района Сызранский»  в том числе за счет средств: | Волжское | 2020 | **200,91245** | **200,91245** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 200,91245 | 200,91245 |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Цель 4: Стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов в сельской местности  Задача 4: Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой социальных объектов  в том числе за счет средств: |  |  | **1072,35138** | **194,35921** | **615,34217** | **262,650** |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *Местный бюджет* |  |  | 1072,35138 | 194,35921 | 615,34217 | 262,650 |  | |  |  |  |  |
| 5.1 | Подключение водопровода и канализации к зданию ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, с. Новая Рачейка, ул. Молодежная, уч.2Б  в том числе за счет средств: | Старая Рачейка | 2020 | **178,00646** | **178,00646** |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 178,00646 | 178,00646 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5.2 | Техническое присоединение энергопринимающих устройств к зданию ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, с. Новая Рачейка, ул. Молодежная, уч.2Б  в том числе за счет средств: | Новая Рачейка | 2020 | **66,09755** | **16,35275** | **49,74480** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 66,09755 | 16,35275 | 49,74480 |  |  | |  |  |  |  |
| 5.3 | Ремонт в здании ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, с. Кошелевка, ул. Школьная 11  в том числе за счет средств: | Ивашевка | 2021 | **300,000** |  | **300,000** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  | |  |  |  |  |
| 5.4 | Подведение водоснабжения к ФАПу в п.Кошелевка, ул.Школьная д.7А  в том числе за счет средств: | Ивашевка | 2021 | **120,52832** |  | **120,52832** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 120,52832 |  | 120,52832 |  |  | |  |  |  |  |
| 5.5 | Подведение канализации к ФАПу в п. Кошелевка, ул.Школьная д.7А  в том числе за счет средств: | Ивашевка | 2021 | **92,12475** |  | **92,12475** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 92,12475 |  | 92,12475 |  |  | |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.Кошелевка, ул.Школьная,.д.7А | Ивашевка | 2021 | **52,94430** |  | **52,94430** |  |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 52,94430 |  | 52,94430 |  |  | |  |  |  |  |
| 5.7 | Подведение водоснабжения к ФАПу в п.Новозаборовский, ул.Солнечная уч.2  в том числе за счет средств: | Новозаборовский | 2022 | **120,530** |  |  | **120,530** |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 120,530 |  |  | 120,530 |  | |  |  |  |  |
| 5.8 | Подведение канализации к ФАПу в п. Новозаборовкский, ул.Солнечная уч.2  в том числе за счет средств: | Новозаборовский | 2022 | **92,120** |  |  | **92,120** |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 92,120 |  |  | 92,120 |  | |  |  |  |  |
| 5.9 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.Новозаборовский, ул.Солнечная уч.2 | Новозаборовский | 2022 | **50,00** |  |  | **50,00** |  | |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | |  |  |  |  |
| 6. | Предоставление дотации сельским поселениям на компенсацию снижения роста доходов от физических и юридических лиц на реализацию мероприятий в сфере КРСТ в том числе за счет средств: | Варламово | 2021 | **2029,999** |  | **2029,999** |  |  | |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *местный бюджет* |  |  | 2029,999 |  | 2029,999 |  |  | |  |  |  |  |
| Цель 5: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий  Задача 5: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов расположенных в сельской местности,  объектами социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на улучшение освещения в сельском поселении |  |  | **242,683,99** |  |  | **242,683,99** | |  |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *местный бюджет* | Заборовка | 2022 | 95,04546 |  |  | 95,04546 | |  |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* | Чекалино | 2022 | 82,00585 |  |  | 82,00585 | |  |  |  |  |  |
|  | *местный бюджет* | Новозаборовский | 2022 | 65,63268 |  |  | 65,63268 | |  |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на образование земельного участка под ФАП по адресу: Самарская область, Сызранский район, п.Новозаборовский, ул.Солнечная уч.2 | Новозаборовский | 2022 | **8,769** |  |  | **8,769** | |  |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *местный бюджет* |  |  | 8,769 |  |  | 8,769 | |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание детских игровых площадок | Жемковка | 2022 | **102,000** |  |  | **102,000** | |  |  |  | УСАЖКДХ | УСАЖКДХ |
|  | *местный бюджет* |  |  | 102,000 |  |  | 102,000 | |  |  |  |  |  |
|  | **Объем финансирования – всего по программе,**  **в том числе за счет средств:** |  | Х | **66884,96412** | **59813,67543** | **5881,44970** | **1189,83899** | |  |  |  |  |  |
|  | ***федеральный бюджет*** |  | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |
|  | ***областной бюджет*** |  | 12444,45394 | 12444,45394 | 0 |  | |  |  |  |  |  |
|  | ***местный бюджет*** |  | 22336,51575 | 15265,22706 | 5881,44970 | 1189,83899 | |  |  |  |  |  |
|  | ***средства сельских поселений*** |  | 30729,38144 | 30729,38144 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | ***Средства фонда «Содействие»*** |  |  | 1374,61299 | 1374,61299» |  |  | |  |  |  |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Сызранского района Самарской области**

**Постановление**

« 29 » 03 2022 г. № 293

**О создании межведомственной рабочей группы по делам казачества на территории муниципального района Сызранский Самарской области**

В целях реализации протокольных поручений заседания межведомственной рабочей группы по делам казачества на территории Самарской области от 10.02.2022 № 1, руководствуясь Уставом муниципального района Сызранский Самарской области, принятым решением Собрания представителей Сызранского района от 03.07.2014 г. № 28, администрация Сызранского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по делам казачества на территории муниципального района Сызранский Самарской области, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать межведомственную рабочую группу по делам казачества на территории муниципального района Сызранский Самарской области и утвердить ее персональный состав, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Сызранский - руководителя муниципального казенного учреждения «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области» Новоженину Т.Ю.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник муниципального района Сызранский».

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального района Сызранский** | **В.А. Кузнецова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением  администрации Сызранского района  от 29.03.2022 г. № \_293 |
|  |  |

**Положение о межведомственной рабочей группе по делам казачества на территории муниципального района**

**Сызранский Самарской области**

1. **Общие положения**

1.1 Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по делам казачества на территории муниципального района Сызранский Самарской области (далее-Положение) определяет порядок деятельности межведомственной рабочей группы по делам казачества на территории Сызранского района Самарской области (далее – рабочая группа).

1.2 Рабочая группа является постоянно действующим на общественных началах коллегиальным совещательным органом при администрации Сызранского района.

1.3 Рабочая группа создается, реорганизуется и упраздняется на основании постановления администрации Сызранского района.

1.4 Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, а также настоящим Положением.

1. **Состав рабочей группы, полномочия его членов**

2.1 В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы – Заместитель главы муниципального района Сызранский – руководитель МКУ «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области», заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы, члены рабочей группы.

2.2. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Сызранского района. В составе рабочей группы должно быть не менее пяти членов.

2.3 Члены рабочей группы участвуют в ее работе на общественных началах и на безвозмездной основе.

* 1. Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:

-организует деятельность рабочей группы;

-ведет заседание рабочей группы;

-подписывает протоколы заседаний рабочей группы.

2.5. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет полномочия председателя рабочей группы в его отсутствие.

2.6 Секретарь рабочей группы выполняет следующие функции по организации и техническому обеспечению деятельности рабочей группы:

- формирует повестку дня и представляет ее на утверждение председателю рабочей группы;

- подготавливает необходимые материалы для заседания рабочей группы;

- оповещает членов рабочей группы и приглашенных о повестке дня, дате, месте и времени заседания рабочей группы;

- оформляет протоколы заседаний рабочей группы, предоставляет их на подпись председателю.

2.7. Члены рабочей группы:

- участвуют в заседаниях рабочей группы лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;

- голосуют на заседаниях рабочей группы по обсуждаемым вопросам;

- вносят предложения в повестку дня рабочей группы и по порядку его проведения;

- выступают на заседаниях рабочей группы, предлагают для вынесения на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания рабочей группы;

- излагают свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочей группы вопросам, в том числе представляют в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в заседаниях рабочей группы;

- вносят на рассмотрение рабочей группы в инициативном порядке проекты подготовленных ими документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических материалов;

- вносят на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательного решения.

**3. Цель и задачи рабочей группы**

3.1. Целью рабочей группы является обеспечение взаимодействия администрации Сызранского района с иными органами, организациями, их должностными лицами, гражданами по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Сызранского района Самарской области.

3.2. Задачами рабочей группы являются:

- подготовка предложений Главе муниципального района Сызранский по определению приоритетных направлений государственной политики в отношении российского казачества в Сызранском районе;

- систематическое информирование Главы муниципального района Сызранский по вопросам, касающимся российского казачества в Сызранском районе;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Сызранского района с казачьими обществами и общественными объединениями казачества.

**4.Организация и порядок работы рабочей группы**

4.1 В целях решения задач, указанных в разделе 3 настоящего Положения, рабочая группа имеет право:

- направлять предложения и рекомендации рабочей группы заинтересованным учреждениям, организациям, должностным лицам;

- запрашивать информацию и необходимые документы от заинтересованных учреждений, организаций, должностных лиц;

- приглашать на заседания рабочей группы представителей заинтересованных учреждений, организаций, должностных лиц, а также специалистов (экспертов);

- направлять на рассмотрение администрации Сызранского района предложения по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества в Сызранском районе.

4.2. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.3 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

4.4 Решения рабочей группы оформляются протоколом.

4.5 Организационно–техническое обеспечение рабочей группы возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области».

Утвержден постановлением

администрации Сызранского района

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_

**Состав**

**межведомственной рабочей группы по делам казачества на территории муниципального района Сызранский**

|  |  |
| --- | --- |
| Новоженина Татьяна Юрьевна | Заместитель главы муниципального района Сызранский – Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области», председатель рабочей группы, |
| Лыгин Юрий Георгиевич | атаман Волжского казачьего общества "Хутор Старая Рачейка», заместитель председателя рабочей группы (по согласованию), |
| Ларина Юлия Александровна | ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области», секретарь рабочей группы, |
| Члены рабочей группы:  Петрова Екатерина Андреевна | руководитель муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики муниципального района Сызранский Самарской области», |
| Каратасков Александр  Викторович | заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации Сызранского района, |
| Гапетченко Денис Александрович  Козлов Андрей Викторович | заместитель начальника отдела полиции № 34 (Сызранский район) Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сызранское» (по согласованию),  Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Самарской области городов Сызрань, Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов (по согласованию). |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЫЗРАНСКОГО РАЙОНА Самарской области**

**Распоряжение**

«30» \_\_\_03\_\_\_\_ 2022 г. № 123-р

**О назначении лиц, ответственных за формирование и подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) для нужд администрации Сызранского района Самарской области**

В целях организации электронной приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельных этапов исполнения контрактов в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. Назначить в качестве уполномоченных сотрудников организации заказчика в Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС):

Ануфриева Леонида Сергеевича, - начальника отдела контрактной системы администрации Сызранского района Самарской области;

Гришину Наталью Александровну, - начальника отдела учета и отчетности администрации Сызранского района Самарской области;

Маслову Елену Валерьевну, - специалиста 1 категории отдела контрактной системы администрации Сызранского района Самарской области.

2. Наделить указанных в пункте 1 настоящего распоряжения уполномоченных сотрудников полномочиями:

- лица, ответственного за оформление документов о приемке;

- лица, ответственного за приемку товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

- лица, ответственного за оформление корректировочного документа.

3. Наделить указанных в пункте 1 настоящего распоряжения уполномоченных сотрудников правами:

- просматривания, создания и редактирования документов о приемке, корректировочных документов в ЕИС;

- подписания документов о приемке, корректировочных документов в ЕИС;

- в случае создания приемочной комиссии для приемки поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги (результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Сызранского района Самарской области размещения в ЕИС скан-копии решения приемочной комиссии путем прикрепления к электронному документу о приемке;

- использования усиленной квалифицированной электронной подписью в ЕИС.

4. Внесение необходимых изменений в права доступа в ЕИС, для указанных в пункте 1 настоящего распоряжения уполномоченных сотрудников, возложить на отдел контрактной системы администрации Сызранского района.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник муниципального района Сызранский».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.01.2022.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района Сызранский В. А. Кузнецова

«Информационный вестник муниципального района Сызранский»

Учредитель: администрация Сызранского района

(распоряжение администрации Сызранского района Самарской области от 30.07.2015г. № 313-р)

Главный редактор: Кузнецова В.А. Издатель: администрация Сызранского района Самарской области

(446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская ,41а)

Номер подписан в печать 31.03.2022 г. в 08.00. По графику 31.03.2022 г. – в 08.00. Тираж: 21 экз. Бесплатно.