## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛАШЕЙКА

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 26 мая 2014 года                                                                            № 58

## О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области от 30 декабря 2013 года №165 «Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы»

## На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области, в целях увеличения пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования поселения, а также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, администрация городского поселения Балашейка

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1.Внести изменения в приложение к Постановлению администрации городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области от 30 декабря 2013 года №165 «Об утверждении Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы» следующего характера:

## 1.1. в разделе «Паспорт муниципальной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования городского поселения Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2014-2015 годы»   пункт « Этапы и сроки реализации муниципальной Программы» представить в следующей редакции:

1 этап 2014

Ремонт дорог пгт Балашейка ул. Чапаева

Обустройство искусственной неровности (лежачего полицейского) по улице Чапаева, установка дорожных знаков и разметка

2 этап 2015

Оформление правоустанавливающих документов

Проектно- изыскательские работы

## 1.2. раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной  программы»  представить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование цели, задачи, целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014год | 2015год |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | Км/км2 площади поселения | 0,054 | 0,054 |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования | % | 10,94 | 10,94 |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенном пункте, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0 | 0 |

## 1.3. раздел «Планы мероприятий  с указанием сроков реализации»

## представить в следующей редакции:

## тыс.рублей

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, млн.рублей | Сроки испол-нения, годы | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Ремонт а/дорога по улице Чапаева | 456 | 456 |  | 2014 | Администрация городского поселения Балашейка |
| 2 | Обустройство искусственной неровности (лежачего полицейского) по улице Чапаева, установка дорожных знаков и разметка | 99,9 | 99,9 |  | 2014 |  |
| 3 | Оформление правоустанавливающих документов | 100 |  | 100 | 2014 |  |
|  | - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км |  |  | 100 |  | Администрация городского поселения Балашейка |
| 4 | Проектно- изыскательские работы | 356,0 |  | 356,0 | 2014 |  |
|  | - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,55 км |  |  | 356,0 |  | Администрация городского поселения Балашейка |
| 5 | Строительство | 198,1 |  | 198,1 |  |  |
|  | - а/дорога от улицы Электронная до улицы Ленина (в районе больницы) Балашейка 0,17 км |  |  | 198,1 | 2015 | Администрация городского поселения Балашейка |
|  | Всего | 1190,0 | 555,9 | 634,1 |  |  |

## 1.4  Раздел  « Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы»

## Таблицу представить в следующей редакции:

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам, тыс.рублей | Сроки исполнения, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Ремонт а/дорога по улице Чапаева | 456 | 456 |  | 2014 |
| 2 | Обустройство искусственной неровности (лежачего полицейского) по улице Чапаева, установка дорожных знаков и разметка | 99,9 | 99,9 |  | 2014 |
| 3 | Оформление правоустанавливающих документов | 100 |  | 100 | 2015 |
| 4 | Проектно- изыскательские работы | 356,0 |  | 356 | 2015 |
| 5 | Строительство | 198,1 |  | 198,1 | 2015 |
|  | Всего | 1190,0 | 555,9 | 634,1 |  |

## 1.5. Раздел «Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы»  слова  «Протяженность дорог местного значения увеличится на 0,55 км»  заменить словами  «Протяженность дорог местного значения увеличится на 0,17 км»

## 1.6. Раздел  «Показатели экономической эффективности реализации Программы» представить в следующей редакции

| Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |
| Кр3 – увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в городском поселении Балашейка; | км |  | - | 0,17 |

## 2. Администрации городского поселения Балашейка организовать мониторинг  выполнения Программы.

## 3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

## Глава городского поселения Балашейка

муниципального района Сызранский                                              А.В.Дулин