РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**городского поселения Междуреченск**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 от «28 » февраля 2017 г. № 13

 **«Об образовании паводковой оперативной группы»**

 В целях защиты населения и территорий городского поселения Междуреченск от возникновения чрезвычайных ситуаций и для организации предупредительных мероприятий по пропуску паводковых вод :

1. Образовать паводковую оперативную группу в составе :

Батяева О.В. - Глава г.п. Междуреченск

Радченко В.В. - директор ООО «УК» «Промкомстрой»

Бухарцев А.Е. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

Касаткина С.В.- Зав. подразделением ДК «Победа» п.г.т. Междуреченск

(по согласованию)

Шапошникова В.В. - директор ГБОУ Междуреченская СОШ (по согласованию)

**Глава городского поселения Междуреченск**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Батяева**

(подпись **)** (И.О. Фамилия)

Утверждаю

 Глава г. п. Междуреченск

 м-р Сызранский

 Самарской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Батяева О.В.

 План противопаводковых мероприятий

 по городскому поселению Междуреченск

 муниципального района Сызранский Самарской области

 на 2017 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
| 1. | Осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог местного значения, водопропускных труб, принятие мер по своевременной их расчистке от неледи и дополнительному укреплению | в течение периодавесеннего половодья | Администрация |  |
| 2. | Провести работы по очистке канав, кюветов, труб для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод, а также организовать среди населения разъяснительную работу по правилам проведения в зонах возможного затопления | до 20.03.2017г. | ООО «УК»«Промкомстрой»(по согласованию)Администрация |  |
| 3. | Организация контроля за проведением мероприятий по защите жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства от вредного воздействия паводковых вод, своевременной очисткой от снега и льда. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению устойчивой работы. | до 20.03.2017г. | ООО «УК» «Промкомстрой»договорная основа (по согласованию) |  |
| 4. | Предусмотреть выделение денежных средств из финансового резерва муниципального образования для проведения работ по ликвидации последствий весеннего паводка |  | Администрация |  |
| 5. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-,тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы |  до 20.03.2017 | Члены противопаводковой комиссии |  |
| 6. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости) | По мере необходимостив течениепериода весеннего половодья | Администрация |  |
| 7. | Обеспечение общественного порядка в зонах со сложной паводковой обстановкой | в течение периода весеннего половодья | Администрацияучастковый уполномоченный полиции (по согласованию) |  |