РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**городского поселения Междуреченск**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «10 » марта 2021 г. № 10

**«Об образовании паводковой оперативной группы»**

В целях защиты населения и территорий городского поселения Междуреченск от возникновения чрезвычайных ситуаций и для организации предупредительных мероприятий по пропуску паводковых вод :

1. Образовать паводковую оперативную группу в составе :

Батяева О.В. - Глава г.п. Междуреченск

Радченко В.В. - директор ООО «УК» «Промкомстрой»

Ставропольцев А.С.. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

Касаткина С.В.- Зав. подразделением ДК «Победа» п.г.т. Междуреченск

(по согласованию)

Шапошникова В.В. - директор ГБОУ Междуреченская СОШ (по согласованию)

**Глава городского поселения Междуреченск**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Батяева**

(подпись **)** (И.О. Фамилия)

Утверждаю

Глава г. п. Междуреченск

м-р Сызранский

Самарской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Батяева О.В.

План противопаводковых мероприятий

по городскому поселению Междуреченск

муниципального района Сызранский Самарской области

на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог местного значения, водопропускных труб, принятие мер по своевременной их расчистке от неледи и дополнительному укреплению | в течение периода  весеннего половодья | Администрация |  |
| 2. | Провести работы по очистке канав, кюветов, труб для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод, а также организовать среди населения разъяснительную работу по правилам проведения в зонах возможного затопления | до 20.03.2021г. | ООО «УК»  «Промкомстрой»  (по согласованию)  Администрация |  |
| 3. | Организация контроля  за проведением мероприятий по защите жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства от вредного воздействия паводковых вод, своевременной очисткой от снега и льда. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению устойчивой работы. | до 20.03.2021г. | ООО «УК» «Промкомстрой»  договорная основа (по согласованию) |  |
| 4. | Предусмотреть выделение денежных средств из финансового резерва муниципального образования для проведения работ по ликвидации последствий весеннего паводка |  | Администрация |  |
| 5. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-,тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | до 20.03.2021 | Члены противопаводковой комиссии |  |
| 6. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости) | По мере необходимости  в течение  периода весеннего половодья | Администрация |  |
| 7. | Обеспечение общественного порядка в зонах со сложной паводковой обстановкой | в течение периода весеннего половодья | Администрация  участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |  |