**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СОБРАНИЕ представителей**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСК**

**МУНИципального района СызранскИЙ**

**Самарской области**

Второго созыва

**Решение**

« 08 » апреля 2015 года № 17

**Об организации и проведении месячника по благоустройству на территории городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области**

Руководствуясь утвержденными Правилами благоустройства территорий городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский, утвержденные решением Собрания представителей городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области от 16 января 2012 года №2, Уставом городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области, Собрание представителей городского поселения Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Провести на территории городского поселения Междуреченск месячник по благоустройству территорий поселения в период с «08» апреля по «08» мая 2015 года.
2. Провести общий субботник на территории городского поселения Междуреченск «24» апреля 2015 года.
3. Утвердить План – график мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройства в городском поселении Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области на 2015 год. (Приложение №1).
4. Депутатам Собрания представителей городского поселения Междуреченск провести работу с населением по уборке территории поселения.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу администрации городского поселения Междуреченск Батяеву О.В. и на председателя постоянной комиссии по благоустройству, жилищно- коммунальному обеспечению и взаимодействию с хозяйствующими субъектами Лещева В.В.

**Председатель**

**Собрания представителей**

**городского поселения Междуреченск**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области**

**(глава поселения) Н.В.Новоженина**

**Приложение №1 к решению**

**Собрания представителей**

**городского поселения Междуреченск**

**муниципального района Сызранский**

от «08» апреля 2015года №17

**ПЛАН - ГРАФИК**

**мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройству**

**в городском поселении Междуреченск муниципального района**

**Сызранский Самарской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятия** | **Дата**  **прове-дения** | **Ответственные** | **Приме-чание** |
| 1. | Довести до сведения населения поселка через объявления, депутатов Собрания представителей о проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка в поселении, о проведении смотра-конкурса по благоустройства в поселении. | Апрель-май  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, администрация поселения. |  |
| 2. | Организация и проведение субботников по наведению санитарного порядка в поселении, озеленение поселка | Апрель-май  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, администрация поселения, депутаты, руководители предприятий (по согласованию). |  |
| 3. | Уборка территории рынков:  п. Междуреченск,  с. Переволоки | До  06.05.  2015 г. | Администрация  поселения,  Сосновцев А.П.  (по согласованию)  Данильчук Н.Т.  (по согласованию) |  |
| 4. | Благоустройство стадиона (очистка от мусора) | До  06.05.  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, администрация поселения,  директор ГБОУ СОШ  Шапошникова В.В. ( по согласованию) |  |
| 5. | Благоустройство детских площадок во дворах жилых домов (завоз песка, покраска, установка и ремонт качелей, лавочек, песочниц, турникетов и т.д.) | Апрель-май  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, администрация поселения,  ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию). |  |
| 6. | Замена ламп в светильниках уличного освещения | В течение  года | Администрация поселения |  |
| 7. | Организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния и соблюдение правил пожарной безопасности | апрель - июнь 2015г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, администрация поселения, депутаты,  ТПП  (по согласованию). |  |
| 8. | Обкос травы в жилищно- коммунальном массиве, во дворах;  ликвидация стихийных свалок вдоль улиц поселения. |  | Администрация  поселения,  ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию),  ТПП  (по согласованию) |  |
| 9. | Организация жителей поселения на работы по обкосу травы в частном секторе по периметру домовладений, уборке дров, стройматериалов | Июнь-август  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, Администрация поселения, депутаты,  ТПП  (по согласованию). |  |
| 10. | Ремонт памятников (покраска, побелка) и благоустройство территорий около них (разбивка клумб и вырезка кустарников) | Апрель-май  2015 г. | Администрация  поселения, депутаты,  Совет ветеранов  ( по согласованию), директор ГБОУ СОШ  Шапошникова В.В. ( по согласованию). |  |
| 11. | Организация работ по вывозу мусора из частного сектора по улицам поселения | Апрель-май  2015 г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, Администрация поселения, ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию). |  |
| 12. | Организация субботников по очистке кладбищ | Апрель  2015г. | Постоянная комиссия по ЖКХ, Администрация  поселения, депутаты, ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию) |  |
| 13. | Отсыпка и планировка дорог:  - на кладбище  с. Переволоки;  - очистка улиц от мусора, сухих деревьев. | Апрель-  октябрь  2015г | Постоянная комиссия по ЖКХ, Администрация поселения,  ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию). |  |
| 14. | Благоустройство территории водоохранных зон, водозаборов, очистных сооружений. | Апрель-  Октябрь  2015 г. | Администрация поселения,  ООО « УК Промкомстрой» (по согласованию). |  |
| 15. | Организация и проведение «Дня поселка» с подведением итогов смотра-конкурса по благоустройству по номинациям: двор образцового содержания, подъезд образцового содержания, лучшая частная усадьба, лучший балкон ( лоджия). | Август  2015г. | Администрация  поселения, депутаты,  ООО «УК Промкострой»  (по согласованию). |  |