РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЗАБОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2012 г.				                                           № 149

- О внесении изменения в Постановление № 143 от 13.11.2012г.                     «Об утверждении Программы газификации муниципального жилого фонда  сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области на 2012 год.»

На основании Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области, с целью газификации    жилого фонда  сельского поселения Новозаборовский, Администрация сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление № 143 от 13.11.2012г. «Об утверждении  Программы газификации муниципального жилого фонда сельского поселения Новозаборовский  муниципального района Сызранский Самарской области на 2012 год.»:

1.1. Программу газификации жилого фонда сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области на 2012 г. изложить в новой редакции.

2. Обнародовать данное Постановление в информационном «Вестнике сельского поселения Новозаборовский».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Новозаборовский

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                                       И. И. Курнакина

Утверждено

Постановлением Администрации

сельского поселения Новозаборовский

муниципального района Сызранский

Самарской области

от «03» декабря 2012 г. №149

ПРОГРАММА

газификации   жилого  фонда  сельского поселения Новозаборовский  муниципального района Сызранский  Самарской области   на 2012 год

(далее Программа)

## 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа газификации жилого фонда сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский на 2012 год (далее по тексту «Программа») |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Администрации сельского поселения Новозаборовский от 12.03.2012 г. № 21 «О составлении технического задания на разработку проектно-сметной документации по газификации муниципального жилого фонда сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: газификация жилого фонда сельского поселения Новозаборовский; Задачи Программы: Газификация квартир поселения; Увеличение квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление; Снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда; Сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание теплосетей. |
| Сроки реализации Программы | 2012 год. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Целевые индикаторы Программы; -Уровень газификации поселения. Показатели эффективности Программы: -количество газифицированных квартир; -количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление; -снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда; -снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей |
| Объемы и источники финансирования программных мероприятий | Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 1,68 млн. руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | Реализация Программы позволит : - повысить уровень газификации жилого поселения на 11,1% ; - увеличить количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление до 47 квартир; -снизить затраты на содержание и эксплуатацию жилищного фонда на 50%; -сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей на 100%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы. | Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием финансовых средств на ее реализацию осуществляет Администрация сельского поселения Новозаборовский. |

## 1.Характеристика состояния и содержания проблемы

## Неудовлетворительное состояние объектов теплоснабжения сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области обусловлено высокой степенью их физического и морального износа. Их техническое состояние характеризуется высокой аварийностью, в результате которой имеют место перебои с обеспечением населения теплом.

## Согласно существующей схеме теплоснабжения поселения большая часть жилого фонда отапливаются от котельной  п.Новорепьевский, которая работает  на жидком топливе, что представляет собой высокий уровень затрат.

## Природный газ – дешевый источник тепла, по сравнению с теплом, получаемым от сжигания  жидкого топлива. Перевод квартир на газовое  поквартирное отопление кардинально решит проблемы теплоснабжения жилого фонда.

## Программный подход к решению данной проблемы представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

## 2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы: газификация жилого фонда сельского поселения Новозаборовский.

Задачи Программы:

Газификация квартир поселения;

Увеличение квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление;

Снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда;

Уменьшение затрат на эксплуатацию и обслуживание теплосетей.

3. Целевые индикаторы и  показатели реализации Программы

| Наименование показателей | Ед. измерения | До реализации 01.01.2012 | После реализации 01.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации поселения | % | 30,7 | 41,8 |
| - количество газифицированных квартир в поселении | шт. | 130 | 177 |
| - количество квартир в многоквартирных домах, переведенных на поквартирное отопление | шт. | 44 | 91 |
| - снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда | тыс.руб. | 150 | 75 |
| Сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание тепловых сетей | тыс.руб. | 100 | 0 |

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение проектных работ по газификации многоквартирных домов отапливаемых от котельной по адресу: : ул. Кооперативная, 3,5,6,19, по ул. Центральная, 2,3,4, 7,8,9,10 п. Новорепьевский. Экспертиза смет. | 207843,19 | Июнь-сентябрь |
| 2 | Приобретение оборудования и материалов для квартир отапливаемых от котельной | 527136,00 руб. | Сентябрь |
| 3 | Монтаж наружного газопровода для присоединение к газораспределительной сети муниципального жилого фонда по адресу: ул. Кооперативная д.3 ул. Центральная, 2,3,7,9,10, п. Новорепьевский | 506158,88 руб. | Ноябрь |
| 4 | Первичная проверка вентканалов и дымоходов домов отапливаемых от котельной | 52398,00 руб. | Июнь |
| 5 | Ремонт дымоходов муниципального жилого фонда по адресу: ул. Кооперативная д.3 ул. Центральная д.9 п. Новорепьевский | 94912,53руб. | сентябрь |
| 6 | Монтаж вентиляционных каналов жилого фонда по адресу: ул. Кооперативная, ул. Центральная п. Новорепьевский | 51320,54 руб. | Декабрь |
| 7 | Тех. надзор за строительством газоснабжения жилых домов п.Новорепьёвский ул.Центральная дома № 2(2 кв.); д3 (3кв.); 7(12 кв.); 9(8 кв.); 10(2 кв.), ул.Кооперативная д.3(2кв), ГНД к ж/д №3,7,9 ул.Центральная, ГНД к ж/д №3 ул.Кооперативная | 47651,67 руб. | Ноябрь |
| 8 | Врезка и пуск газа в газопровод низкого давления к жилым домам № 10/2,10/1,2/1,2/2 по ул.Центральная п.Новорепьевский | 25084,27 руб. | Декабрь |
| 9 | Врезка и пуск газа в газопровод низкого давления к жилым домам № 3,7,9 по ул.Центральная, д.№3 по ул.Кооперативная п.Новорепьевский | 49586,90 | Декабрь |
| 10 | Дополнительные работы по монтажу наружного газопровода для присоединение к газораспределительной сети муниципального жилого фонда по адресу: ул. Центральная п. Новорепьевский | 69031,26 | Декабрь |
| 11 | Пуско-наладочные работы (врезка) ул.Центральная, д.№2/1,7/2,7/6,10/1,10/2 по ул.Кооперативная 3/1,3/2 п.Новорепьевский | 52114,85 | Декабрь |
|  | ВСЕГО: | 1 683238,09 руб. |  |

## 5. Обоснование ресурсного  обеспечения программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Новозаборовский.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 1,68 млн. руб.

Сроки реализации программы 2012 год.

6 Механизм реализации Программы.

Программа будет реализовываться через систему программных мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач  и запланированных показателей.

Администрация сельского поселения Новозаборовский :

-организует реализацию мероприятий, связанных с выполнением программы газификации жилого фонда п. Новорепьевский;

-организует финансирование мероприятий Программы, как главный распорядитель бюджетных средств сельского поселения;

-размещает заказы на выполнение работ, поставки оборудования и товаров, оказание услуг по реализации Программы;

Выделение средств бюджета сельского поселения Новозаборовский в рамках Программы предусматривается осуществить в течении 2012 года в соответствии с Перечнем Программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Новозаборовский муниципального района Сызранский Самарской области.

7. Оценка социально- экономической эффективности  реализуемой Программы

## Выполнение Программы газификации жилого фонда сельского поселения Новозаборовский  решит вопрос  газификации части жилого фонда расположенного в п. Новорепьевский. Позволит жителям  многоквартирных домов перейти на  дешевый и экологически чистый  вид топлива, который  даст возможность сократить затраты на коммунальные услуги каждому домовладельцу квартиры. Качественно решится проблема отопления квартир. Жильцы получат возможность самостоятельно решать вопросы начала и окончания отопительного сезона. Газификация жилого фонда  в

## п. Новорепьевский внесет вклад в социально-экономическое  развитие всего района в целом.