**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения Рамено**

**Постановление**

«25» августа 2016 г. № 118

**О внесении изменений в Муниципальную целевую Программу** **«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области от 17.02.2014 года № 16 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский», руководствуясь Уставом сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области собрание представителей сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Рамено от 29.12.2014 года № 133 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»;

* 1. Приложение №1 изложить в новой редакции.

1. Обнародовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Рамено»**.**
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

**И. п. главы сельского поселения Рамено**

**муниципального района Сызранский О.В. Балыбина**

**Самарской области**

(на основании решения Собрания

представителей сельского поселения Рамено

№19 от 16.08.2016г.)

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Рамено

от «25» августа 2016 г. № 118

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»

**Паспорт**

**муниципальной долгосрочной целевой программы «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 30.12.2014 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский Самарской области |
| Цели и задачи Программы | Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2015 – 2017 годы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | формирование среды, благоприятной для проживания населения;  формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;  создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы 5 173,687тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:  2015 год – 1 844,954тыс. рублей;  2016 год – 1 135,147тыс. рублей;  2017 год –2 193,586тыс. рублей.  Источники финансирования – средства бюджета Самарской области, местного бюджета, бюджета сельского поселения Рамено |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - повышение уровня эстетики поселения;  - привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения |
| Система организации контроля исполнения Программы | Администрация сельского поселения Рамено, Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района Самарской области осуществляют текущий и финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе исполнения программы |

**Введение**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие в ее решение населения.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров мест общего пользования, ремонт ограждений, памятников погибшим воинам в годы ВОВ и т.д.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

В настоящий момент на территории сельского поселения имеется 2 детских площадки, что не соответствует реальной потребности.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

1. **Цели и задачи Программы**

Задачей Программы является исполнение в 2015-2017 гг. предложений (наказов) избирателей по вопросам благоустройства, укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем.

Целями и задачами Программы являются:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- формирование во дворе культурно - досуговой и воспитательной среды для молодежи;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

1. **Ожидаемые результаты Программы**

Программой предусматривается исполнение в 2015-2017 годах предложений (наказов) избирателей сельского поселения Рамено по вопросам благоустройства, укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние населенных пунктов сельского поселения.

Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Срок выполнения Программы рассчитан на три года.

1. **Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация сельского поселения Рамено, Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района осуществляют распределение бюджетных ассигнований по видам работ и общий контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.

2. Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

3. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика.

1. **Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы**

Настоящая Программа позволит повысить уровень благоустройства территорий сельского поселения Рамено, а значит повысить уровень комфорта проживания населения.

1. **Источники финансирования программы**

Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения Рамено на 2015-2017 годы» являются средства бюджета Самарской области, бюджета сельского поселения Рамено.

Общий объем финансирования составляет:

**тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего | 5272,687 | 1844,954 | 1234,147 | 2193,586 |
| Областной бюджет | 2191,715 | 1487,915 | 703,80 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3080,972 | 357,039 | 530,347 | 2193,586 |

Объем средств, необходимых на реализацию Программы, указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования,  тыс. руб.  обл.бюджет местн.бюджет | в том числе по годам: | | |
| 2015  обл.бюджет местн.бюджет | 2016  обл.бюджет местн.бюджет | 2017  обл.бюджет местн.бюджет |
| **1** | **Уличное освещение** | **1446,988**  **1077,236** | **850,888**  **139,856** | **596,10**  **152,794** | **0,00**  **784,586** |
| 1.1 | Уличное освещение с.п. Рамено | 1168,088  875,536 | 668,088  104,856 | 500,00  126,094 | 0,00  644,586 |
| 1.2 | Монтаж светильников | 278,90  141,70 | 182,80  35,00 | 96,10  26,70 | 0,00  80,00 |
| 1.3 | Приобретение светильников | 0,00  60,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  60,00 |
| **2** | **Содержание дорог** | **147,153**  **132,757** | **147,153**  **132,757** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** |
| 2.1 | Очистка дорог от снега | 147,153  132,757 | 147,153  132,757 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **3** | **Озеленение** | **0,00**  **20,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **20,00** |
| 3.1 | Озеленение территории сельского поселения Рамено | 0,00  20,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  20,00 |
| **4** | **Содержание мест захоронения** | **145,758**  **350,00** | **145,758**  **0,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00**  **350,00** |
| 4.1 | Очистка территории кладбищ от мусора, деревьев и кустарников | 49,997  0,00 | 49,997  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 4.2 | Ремонт изгороди кладбища в пос. Майоровский | 0,00  100,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 4.3 | Установка штакетной изгороди на кладбище в с. Рамено | 95,761  0,00 | 95,761  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 4.4 | Обустройство территории для новых кладбищ | 0,00  150,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  150,00 |
| **5** | **Прочие мероприятия по благоустройству** | **444,816**  **1487,946** | **344,116**  **78,393** | **100,70**  **377,553** | **0,00**  **1032,00** |
| 5.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 250,616  361,76829 | 149,916  0,00 | 100,70  261,76829 | 0,00  100,00 |
| 5.2 | Устройство пожарного водоема | 0,00  90,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  90,00 |
| 5.3 | Обрезка деревьев | 0,00  96,48471 | 0,00  0,00 | 0,00  36,48471 | 0,00  60,00 |
| 5.4 | Устройство ограждения водонапорной башни | 0,00  100,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 5.5 | Обустройство детских игровых площадок с. Рамено | 0,00  100,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 5.6 | Оборудование площадок для отдыха взрослого населения с. Рамено и пос. Майоровский | 0,00  110,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  110,00 |
| 5.7 | Оборудование площадок для установки контейнеров для ТБО | 100,00  100,00 | 100,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 5.8 | Дератизация | 3,600  9,00 | 3,600  0,00 | 0,000  0,000 | 0,00  5,00 |
| 5.9 | Опашка населенных пунктов | 49,622  131,30 | 49,622  0,00 | 0,00  49,30 | 0,00  82,00 |
| 5.10 | Микробиологический анализ и санитарно-химический анализ питьевой воды в с.Рамено | 8,778  84,393 | 8,778  19,393 | 0,00  30,000 | 0,00  35,000 |
| 5.11 | Составление проекта зоны санитарной охраны вокруг водозаборной скважины в с.Рамено | 0,00  59,000 | 0,00  59,000 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 5.12 | Установка дорожных знаков в районе детского сада | 0,00  50,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  50,00 |
| 5.13 | Оборудование спортивно-оздоровительных комплексов для молодежи с. Рамено | 0,00  100,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  100,00 |
| 5.14 | Приобретение спортивного инвентаря | 0,00  50,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  50,00 |
| 5.15 | Приобретение контейнеров для ТБО | 32,200  100,00 | 32,200  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  50,00 |
| **6** | **Сбор и удаление ТБО** | **7,00**  **13,033** | **0,00**  **6,033** | **7,00**  **0,00** | **0,00**  **7,00** |
| 6.1 | Сбор и удаление ТБО с природоохранных зон | 7,00  13,033 | 0,00  6,033 | 7,00  0,00 | 0,00  7,00 |
| **ИТОГО:** | | **2191,715**  **3080,972** | **1487,915**  **357,039** | **703,80**  **530,347** | **0,00**  **2193,586** |
| **ВСЕГО:** | | **5272,687** | **1844,954** | **1234,147** | **2193,586** |