# ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАШЕВКА

мУНИЦИПАЛЬНОГо района СЫЗРАНСКИЙ

Самарской области

постановление

О внесении изменений в постановление от 28.11.2012 года № 87 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2012-2015 годы» (с изменениями от 30.05.2013 г. № 43,  от 02.09.2013 г. № 67, от 13.11.2013 г. № 97; от 05.12.2013 г. № 109; от 27.05.2014 г. № 45; от 15.08.2014 г. № 68).

Руководствуясь Уставом сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский,     администрация сельского поселения Ивашевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление от 28.11.2012 года № 87 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2012-2015 годы» (с изменениями от 30.05.2013 г. № 43,  от 02.09.2013 г. № 67, от 13.11.2013 г. № 97; от 05.12.2013 г. № 109; от 27.05.2014 г. № 45; от 15.08.2014 г. № 68),    следующие изменения:

  - По всему тексту постановления сумму 2 421 432 рубля 97 копеек заменить суммой 2 002 483 рубля 97 копеек.

  - Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2012-2015 годы  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Ивашевки».

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ивашевка

муниципального района Сызранский

Самарской области							А.А. Гаранин.

# Приложение

к постановлению

сельского поселения Ивашевка

муниципального района Сызранский

Самарской области от _____________

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |
| 1 | Выполнение работ по установке теплообменника и насоса в котельной сельского поселения Ивашевка | 370 702 руб.97коп. | 4 квартал 2012 г. |
|  | ИТОГО за 2012 год: | 370 702 руб. 97 коп. |  |
| 2013 год |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода от колодца столовой до колодца памятника по улице Чехова п. Кошелевка | 53 000 руб.00 коп. | 1 квартал 2013 г. |
| 2 | Капитальный ремонт скважины в п. Кошелевка | 390 000 руб.00 коп. | 2 квартал 2013 г. |
| 3 | Приобретение колец для скважины в п.Кошелевка | 12 000 руб.00 коп. | 2 квартал 2013 г. |
| 4 | Прокладка теплотрассы от модуля детского сада до жилого дома № 11 по улице Чехова п. Кошелевка | 179 400 руб.00 коп. | 3 квартал 2013 г. |
| 5 | Изоляция теплотрассы от модуля детского сада до жилого дома № 11 по улице Чехова п. Кошелевка | 38 330 руб.00 коп. | 3 квартал 2013 г. |
|  | ИТОГО за 2013 год: | 672 730 руб.00 коп. |  |
| 2014 год |
| 1 | Установка пожарных гидрантов в пос. Кошелевка | 60 000 руб.00 коп. | 3 квартал 2014г. |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Новая от колодца ж/д № 6 п. Кошелева (1 этап) | 99 151 руб.00 коп. | 3 квартал 2014г. |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Новая от колодца ж/д № 6 п. Кошелева (2 этап) | 20 800 руб.00 коп. | 3 квартал 2014 г. |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Ивашевка по ул. Школьная, 16, ул. Пионерская, 3; 9 | 27 750 руб.00 коп. | 2 квартал 2014 г. |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с. Ивашевка по ул. Пионерская, 9-11 | 25 350 руб. 00 коп. | 2 квартал 2014г. |
|  | ИТОГО за 2014 год: | 233 051 руб. 00 коп |  |
| 2015 год |
| 1 | Ремонт водопровода от скважины до ул. Советской в п. Кошелевка длина 1000м. | 660 000 руб.00 коп. | 2 квартал 2015г. |
| 2 | Ремонт водопровода по ул. Пионерская в с. Ивашевка длиной 100 м. | 66 000 руб.00 коп. | 3 квартал 2015г. |
|  | ИТОГО за 2015 год: | 726 000 руб.00 коп. |  |
|  | ВСЕГО по программе: | 2 002 483 руб. 97 коп. |  |