**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАШЕВКА**

**мУНИЦИПАЛЬНОГо района СЫЗРАНСКИЙ**

**Самарской области**

**постановление**

**«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с пунктами 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский, а также в целях повышения эффективности муниципальной политики в сфере благоустройства, администрация сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ивашевки».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Ивашевка**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области А.А. Гаранин.**

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Ивашевка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2015-2017 годы»**

**2014 г.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 гг.» (далее – Программа) |
| **Основание**  **разработки**  **Программы** | 1. распоряжение от 22.12.2014 г. № 37 |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области |
| **Разработчик**  **Программы** | Администрация сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области. |
| **Основные цели Программы** | -совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Ивашевка, -создание комфортных условий проживания и отдыха населения;  - создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг. |
| **Основные задачи Программы** | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Ивашевка;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ивашевка;  - осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ивашевка |
| **Сроки реализации Программы** | 2015-2017 гг. |
| **Показатели (индикаторы) программы** | - уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;  - уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой;  - уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак;  - уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения;  - уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами);  - доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов;  - обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год);  - доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт;  - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;  - уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением. |
| **Исполнители Программы** | Администрация сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский. |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования Программы** | **2015 год – 1182,6 тыс. рублей;**  **2016 год – 1005,0 тыс. рублей;**  **2017 год – 1075,0 тыс. рублей.**  Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Ожидаемые**  **конечные**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | - единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения Ивашевка;  - создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения;  - улучшение состояния территории сельского поселения Ивашевка;  - улучшение состояния сельских кладбищ;  - привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Ивашевка. |
| **Система**  **организации**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ивашевка, в соответствии с полномочиями. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере благоустройства территории, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Муниципальное образование сельское поселение Ивашевка включает в себя семь населенных пунктов: с. Ивашевка, пос. Кошелевка, с. Радужное, с. Троекуровка, п. ДЭУ-48, д. Васильевка, д. Петровка. В силу объективных причин состояние многих сел требует скорейшей модернизации. Неухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах и на улицах негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни сельского населения. Уровень комфортности сельских населенных пунктов не отвечает современным требованиям их жителей.

Работа по благоустройству территории пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за внутридворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, внутридворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

На территории сельского поселения Ивашевка расположено четыре действующих кладбища: в с. Ивашевка, п. Кошелевка, с. Радужное, д. Петровка. Существует необходимость строительства новых ограждений и ремонт старых ограждений кладбищ, строительство дорог с твердым покрытием, установка контейнеров и организация площадок для них, вырубка деревьев и кустарников.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий населенных пунктов способствует концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития территории, привлечению дополнительных инвестиций.

В минувшие годы на территории поселения реализовывалась муниципальная целевая программа по благоустройству сельского поселения. Опыт показал, что решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Согласованные действия органов местного самоуправления поселения, жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей поселения.

При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**Программы, цель и задачи Программы, планируемые конечные результаты ее реализации**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Программа соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129.

**2.2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов поселения;

осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;

создание единого архитектурного облика территорий населенных пунктов поселения.

**2.3. Планируемые конечные результаты реализации**

**Программы**

Реализация Программы к 2017 году предполагает достижение следующих результатов:

улучшение состояния территорий населенных пунктов поселения;

улучшение состояния территорий сельских кладбищ;

создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения;

повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территорий населенных пунктов поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в один этап: с 2015 по 2017 гг.

**5. Перечень показателей (индикаторов) Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 1107,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 362,6 тыс. руб., 2016 г. – 370,0 тыс.руб. и 2017 г. -375,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

**7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы**

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 – плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского

поселения Ивашевка муниципального района

Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы «Благоустройство территории**

**сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования по годам,**  **тыс.руб.** | | | **Ответственные исполнители** |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| 1 | Содержание уличного освещения | 222,6 | 225,0 | 230,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 2 | Техническое обслуживание ламп уличного освещения | 320,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 3 | Содержание дорог | 200,0 | 250,0 | 270,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 4 | Противопаводковые мероприятия | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 5 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 40,0 | 45,0 | 50,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 6 | Ликвидация и зачистка несанкционированных свалок | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 7 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | 10,0 | 15.0 | 20,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 8 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 10,0 | 15,0 | 25,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 9 | Озеленение территории населенных пунктов | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 10 | Проведение субботников и месячников по благоустройству территории поселения | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 11 | Приобретение и установка детских площадок | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 12 | Ремонт памятников участникам ВОВ | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 13 | Ремонт ГТС пруда на р. Малый Тишерек | 25,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 14 | Приобретение пожарных гидрантов и пожарного инвентаря | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 15 | Установка новых информационных щитов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация с.п. Ивашевка |
| 16 | Обслуживание скотомогильника | 40,0 | - | - | Администрация с.п. Ивашевка |
|  | **ИТОГО** | **1182,6** | **1005,0** | **1075,0** | Администрация с.п. Ивашевка |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского

поселения Ивашевка муниципального района

Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»

**Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и**

**итоги реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории сельского поселения Ивашевка муниципального района Сызранский Самарской области на 2015-2017 годы»**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя**  **(индикатора)** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя (индикатора) по годам** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка** | **Плановый период (прогноз)** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/  чел. | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Уровень обеспеченности площадками для занятий физкультурой | м2/  чел. | 2,05 | 2,5 | 3 | 4 |
| 3 | Уровень обеспеченности площадками для хозяйственных целей и выгула собак | м2/  чел. | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 4 | Уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения | м2/  чел. | 0,28 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 10,1 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 7 | Обеспеченность оборудованными местами временного хранения отходов на территории поселения (объем вывозимого мусора на один контейнер в год) | м3  на 1 контейнер | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 8 | Доля мест временного хранения отходов, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству | % | 56 | 70 | 80 | 100 |
| 10 | Уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением | % | 50 | 100 | 100 | 100 |