**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения Старая Рачейка**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**года №**

**О внесении изменений в муниципальную Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области**

**на 2021-2023 годы»**

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области от 26 декабря 2016 года № 138 «О разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области» и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2021-2023 годы», согласно приложению 1, в разделах: основные мероприятия Программы, сроки реализации Программы.

2. Опубликовать постановление администрации в газете

«Вестник Старой Рачейки»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава сельского поселения Старая Рачейка**

**муниципального района Сызранский**

**Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Стулков**

Приложение №1

к Постановлению администрации

сельского поселения Старая Рачейка

от . №

**Муниципальная Программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2021-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Старая Рачейка на 2021-2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная Программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области на 2021-2023 годы» |
| **Наименование документов, регламентирующих разработку Программы** | Постановление администрации сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области от 26 декабря 2016 года N138 " О разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области» |
| **Заказчик Программы** | Администрация сельского поселения Старая Рачейка |
| **Разработчик Программы** | Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района |
| **Цель Программы** | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения, сокращение числа ДТП. |
| **Задачи Программы** | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения.  Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении.  Повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики населения, увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. |
| **Период реализации Программы** | 2021-2023 годы |
| **Исполнители Программы** | Администрация сельского поселения Старая Рачейка |
| **Объем и источники финансирования мероприятий Программы** | Общий объем финансирования составляет  6 610 918 руб. 36 коп., в том числе:  в 2021 году 3 470 028 руб. 36 коп.  в 2022 году 1 608 450 руб. 00 коп.  в 2023 голу 1532 440 руб. 00 коп.  Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - увеличение протяженности дорог местного значения на 0.0 км  -увеличение протяженности отремонтированных дорог на 2,5 км |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за ходом выполнения муниципальной Программы и целевым использованием выделенных финансовых средств на ее реализацию осуществляет Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Сызранского района и администрация сельского поселения Старая Рачейка. |

**Характеристика состояния и содержания проблемы.**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Старая Рачейка составляет 61,1, из них с асфальтобетонным покрытием – 6,7 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения сельского поселения требуют ремонта.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, в сельском поселении организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. На решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся до образовательных учреждений и в обратном направлении, нацелены мероприятия Программы.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

**Основная цель и задачи программы**

Целью настоящей Программы является:

увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения сельского поселения.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения, в том числе проектирование, строительство и ремонт дорог местного значения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Цели Программы, предусматривающие увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, предполагают:

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности в сельском поселении и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий, муниципального дорожного фонда местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту и ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик

дороги местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**Целевые показатели реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование цели,  задачи и целевого  индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Значение целевых индикаторов  (показателей)  в плановом периоде (прогноз) | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Обеспечение дорогами общего пользования с твердым покрытием | км/км2 площади поселения | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 2. | Отношение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования. | % | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 3. | Удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи с районным центром посредством дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

**Сроки реализации Программы**

Сроки реализации программы - 2021-2023 г.г.

Общий объем финансирования составляет (руб.) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего | 6 610 918,36 | 3 470 028,36 | 1 608 450,00 | 1 532 440,00 |
| Муниципальный дорожный фонд | 6 610 918,36 | 3 470 028,36 | 1 608 450,00 | 1 532 440,00 |

Финансирование программы осуществляется за счет средств дорожного фонда.

**Основные мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** |  | **Объемы финансирования по годам**  **средства дорожного фонда** | | | **Сроки исполнения, годы** | **Исполнитель мероприятия** |
| **Всего** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **2 427 196,66** | **927 196,66** | **800 000,00** | **700 000,00** |  |  |
|  | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старая Рачейка | 1 730 301,88 | 680 301,88 | 550 000,00 | 500 000,00 | 2021-2023 | Администрация сельского поселения |
|  | Летнее содержание дорог  ( Окос обочин дорог, планировка, грейдирование дорог, окос обочин дорог, вырезка сухих ветвей деревьев по автодорогам и др.) | 696 894,78 | 246 894,78 | 250 000,00 | 200 000,00 | 2021-2023 | Администрация сельского поселения |
| **2.** | **Ремонт:** | **4 059 547,34** | **2 448 657,34** | **778 450,00** | **832 440,00** |  |  |
|  | Предоставление МБТ из бюджета поселения бюджету муниципального района Сызранский на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Щеглова в селе Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области (обустройство пешеходного перехода и установка автопавильона) | 202 988,00 | 202 988,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | МУ УСАЖКДХ администрации Сызранского района Самарской области |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам: Гагарина от д. 1 до д.20, Посадская и проезд от ул. Октябрьская до ул. Посадская в сельском поселении Старая Рачейка муниципального района Сызранский Самарской области | 930 132,86 | 917 111,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | Администрация сельского поселения |
| 13 021,86 | 0,00 | 0,00 | 2021 |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Старая Рачейка с. Старая Рачейка по ул. Заводская от дома 67 до дома 59 | 319 088,39 | 319 088,39 | 0,00 | 0,00 | 2021 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сельского поселения Старая Рачейка с. Старая Рачейка по ул. Кооперативная | 530 663,75 | 530 663,75 | 0,00 | 0,00 | 2021-2023 | Администрация сельского поселения |
|  | с.п. Старая Рачейка  ул. Советская,  ул. Пролетарская,  ул. Щеглова  (ощебенение дороги) | 1 826 674,34 | 465 784,34 | 628 450,00 | 732 440,00 | 2022-2023 | Администрация сельского поселения |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Старая Рачейка | 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 2021-2023 | Администрация сельского поселения |
| 3 | **Профилактика возникновения ДТП** | **124 174,36** | **94 174,36** | **30 000,00** | **0,00** |  |  |
|  | Изготовление и установка дорожных знаков | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 | Администрация сельского поселения |
|  | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2021 | Администрация сельского поселения |
| Работы по образованию земельного участка под улично-дорожную сеть и услуги по подготовке технического плана, работы по изготовлению технических паспортов дорог, расположенные по адресу: с. Старая Рачейка, по ул. Ленинская, Сызранская, Октябрьская | 59 174,36 | 59 174,36 | 0,00 | 0,00 | 2021 | Администрация сельского поселения |
|  | **Всего:** | **6 610 918,36** | **3 470 028,36** | **1 608 450,00** | **1 532 440,00** |  |  |

**Нормативно – правовое обеспечение.**

Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов и дорожного фонда.

Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Самарской области (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств по проведению мероприятий, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в Самарской области (далее - дороги местного значения), выполнению проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, строительству и ремонту дорог местного значения, в том числе дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также реконструкции и капитальному ремонту дорог местного значения, за исключением дорог местного значения поселений Самарской области, по которым проходят маршруты школьных автобусов (далее - направление субсидирования), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах соответствующих муниципальных образований (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в размере, не превышающем 85% от суммы общего объема финансирования направления субсидирования в конкретном муниципальном образовании, финансирование расходных обязательств из бюджета муниципальных образований составляет 15%.

Расходные обязательства муниципальных образований Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**Управление и контроль за ходом выполнения**

**Программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Управлением САЖКДХ и администрацией муниципального образования .

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы Управление САЖКДХ и администрация сельского поселения выполняют следующие функции:

- определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

координация исполнения программных мероприятий;

- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Сызранского района по вопросам, связанным с реализацией Программы;

- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств областного и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий Программы;

- сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1-го марта представляет на рассмотрение в администрацию Сызранского района информацию о ходе реализации настоящей Программы за отчетный год.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения.

Протяженность дорог местного значения увеличится на 1.0 км, возрастет их надежность и эксплуатационные характеристики.

Реализация Программы в целом приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения в сельском поселении, будет отремонтировано 0.4 км дорог местного значения.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой.

Для оценки экономической эффективности реализации Программы рассчитываются следующие показатели:

Кр1 - увеличение протяженности дорог местного значения в сельском поселении;

Кр2 - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения в сельском поселении;

Кр3 - увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в сельском поселении, за исключением дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов;

Кр4 - увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов

**Показатели**

**экономической эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  измерения | Всего | В том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Кр1- увеличение протяженностидорог местного значения в сельском поселении | км | 0,8 | 0,8 | - | - |
| Кр3- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 1,1 | - | 1,1 | 1,1 |