ОТЧЕТ

о реализации целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Варламово на 2014-2016 годы»  по результатам за 2016 год

Основные результаты Программы.

Целевой  программой   «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский  Самарской области на 2014-2016 гг.»  предусмотрен ряд мероприятий для обеспечения круглогодичной всепогодной транспортной доступности в сельском поселении и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.

По мероприятиям Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский  Самарской области на 2014-2016 гг.» всего предусматривались  объемы финансирования на 2016 год в размере 3 064,804 тыс.рублей в том числе за счет средств дорожного фонда 1 500,00 тыс.рублей, бюджета поселения  1 564,804 тыс.рублей.

По Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский  Самарской области на 2014-2016 гг.» проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования тыс. руб. (средства дорожного фонда/ местный бюджет) |
| --- | --- | --- |
|  | Ямочный ремонт автодорог по улицам Южная, Юбилейная, Молодежная в с.п. Варламово | 500,000/ 0,000 |
|  | Устройство тротуарной дорожки к домам по ул. Кооперативная в п. Варламово | 500,000/ 0,000 |
|  | Ремонт дороги общего пользования местного назначения в п. Варламово по ул. Юбилейная | 500,000/ 0,000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская | 0,000 / 500,000 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Специалистов-Зеленая | 0,000 / 564,804 |
|  | Работы по восстановлению и ремонту асфальтобетонного покрытия дорог в п. Варламово Сызранского района | 0,000 / 500,000 |
|  | Всего: | 3 064,804 |
|  | - дорожный фонд | 1 500,000 |
|  | - местный бюджет | 1 564,804 |

Предусматривались объемы финансирования на 2016 год в размере 1 564,804 тыс.рублей. из бюджета поселения.

Фактическое освоение средств в полном объеме.

«Капитальный ремонт дорог местного значения»

В результате выполнения работ по данному направлению:  сохраняется поддержание автомобильных дорог  на уровне, соответствующем категории дороги, сохранение протяженности соответствующих    нормативным требованиям автомобильных дорог  общего пользования  счет капитального ремонта автомобильных дорог. В результате выполнения работ отремонтировано 2,6 км. дорог.

Меры по реализации Программы

В течение  2016 года  в целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский  Самарской области на 2014-2016 гг.»  было внесено  3  изменения -   Постановления администрации сельского поселения Варламово № 55 от 25.03.2016, № 89 от 10.05.2016, № 281 от 20.12.2016, № 350 от 24.12.2016.

Указанные изменения вносились в связи с изменениями  стоимости работ по факту  состоявшихся торгов,  и уточнения  объектов капитального ремонта.

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволила получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения сельского поселения.

Экономическая эффективность реализации Программы оценивается последующим показателям:  увеличение протяженности дорог местного значения в сельском поселении, увеличение протяженности отремонтированных путем ремонта и капитального ремонта дорог местного значения в сельском поселении, увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения сельского поселения, по которым проходят маршруты школьных автобусов.