ОТЧЕТ

о реализации  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области за 2016 год

Основные результаты Программы

Программой   «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области» предусмотрен ряд мероприятий для развития  системы   коммунальной инфраструктуры    поселения,    обеспечивающей предоставление   качественных  коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, кроме   того,   в   результате   реализации Программы обеспечены: комфортность и безопасность  условий проживания в п. Варламово, п. Новая Крымза сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский; финансовое    оздоровление    организаций жилищно-коммунального комплекса; улучшение качества питьевой воды.

Содержание объектов системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово

По программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области» проводились следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование работ | адрес | Сумма, в тыс, руб, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |
| 1.1 | Устройство охранной зоны на водозаборе п. Варламово | пос. Варламово | 0,00 |
| 1.2. | Прокладка наружного водопровода от жилого дома №15 до жилого дома № 2 (до кол. №7) по ул. Молодежная п. Варламово | пос. Варламово | 191,58 |
| 1.3. | Замена водопровода по ул. Полевая п. Варламово | пос. Варламово | 94,58 |
| 1.4. | Замена водопровода по ул. Полевая (дома 6-29, 7-28, 8-27 второй этап) п. Варламово | пос. Варламово | 33,90 |
| 1.5. | Замена водопровода по ул. Жуковского п. Варламово | пос. Варламово | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | 320,06 |
| 2 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2.1. | Капитальный ремонт теплотрасс в п. Варламово | пос. Варламово | 380,96 |
| 2.2. | Замена теплотрассы от дома № 8а до дома № 8 по ул. Кооперативная (2 ветка в сторону ул. Молодежная) | пос. Варламово | 281,72 |
| 2.4. | Замена теплотрассы от дома № 8а до дома № 8 по ул. Кооперативная (1 ветка в сторону д. № 4) | пос. Варламово | 493,48 |
| 2.5. | Изоляция участка теплотрассы у дома №4 по ул.Кооперативная (2L=89 м/п Д=159мм) в п.Варламово | пос. Варламово | 99,64 |
| 2.6. | Частичный ремонт тепловой изоляции труб у дома №24,24а по ул.Кооперативная пос.Варламово | пос. Варламово | 38,51 |
| 2.7. | Изоляция участка теплотрассы у дома №2 по ул.Кооперативная в п.Варламово | пос. Варламово | 80,19 |
| 2.8. | Изоляция участка теплотрассы у дома №10а по ул.Кооперативная в п.Варламово | пос. Варламово | 99,32 |
|  | ИТОГО |  | 1473,82 |
|  | ВСЕГО |  | 1793,88 |

Предусматривались  объемы финансирования на 2016 год в размере 1793,88 тыс. рублей из бюджета поселения.

Фактическое освоение средств в полном объеме.

Капитальный ремонт водопроводной сети, прокладка новых сетей, устройство охранной зоны на водозаборе

Результатом выполнения работ по данному направлению является поддержка в рабочем состоянии системы водоснабжения  сельского поселения Варламово  с целью  бесперебойного обеспечения жителей   чистой  водой.

Повышение эффективности функционирования водопроводных и канализационных систем. Повышение качества  коммунальных   услуг в области водоснабжения и водоотведения с.п. Варламово. В результате на выполнение кап. ремонта водопроводной сети, прокладки новых сетей, устройства охранной зоны на водозаборе  были выделены средства в размере 320,06 тыс. рублей из бюджета поселения.

Капитальный ремонт теплотрассы

Результатом выполнения работ по данному направлению является замена теплотрасс на новые и восстановление тепловых сетей (в том числе изоляция, частичный ремонт. Повышение качества  коммунальных   услуг в области теплоснабжения. В результате на выполнение работ были выделены средства в размере 1473,82 тыс. рублей из бюджета поселения.

Меры по реализации Программы

В течение  2016 года в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области»  было внесено 6   изменений: Постановление № 354 от 24.12.2015, № 112 от 17.06.2016, № 122 от 05.07.2016, № 175 от 12.09.2016, № 244 от 29.11.2016, № 278 от 20.12.2016.

Указанные изменения вносились в связи с изменениями  стоимости работ и уточнения  перечня необходимых работ.

Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в улучшении обеспечения жителей качественной питьевой водой и повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы приводит к дальнейшему улучшению состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово.