# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Жемковка

# МУНИЦИПАЛЬНОГО района СЫЗРАНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2016г.                                                                   № 23

# О подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области

В соответствии с частями 5 – 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект внесения изменений в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Жемковки».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	Жемковка                    		Т.А. Лашкина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Жемковка

муниципального района Сызранский

Самарской области

от 25.01.2016г. № 23

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесение изменений в   Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской области (далее также – проект правил) | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Регламент Правила землепользования и застройки сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский (далее – Комиссия) | До 10.02.2016г. |
| 4. | Анализ разработанного проекта правил, направление его Главе поселения или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Жемковка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта внесения изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Жемковка | Администрация сельского поселения Жемковка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила | Комиссия | 20 дней |
| 8. | Доработка проекта внесения изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта |
| 13. | Анализ доработанного проекта внесения изменений в правила, направление его Главе сельского поселения Жемковка вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Жемковка или об отклонении проекта правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Жемковка | В течение 10 дней со дня предоставления проекта правил |
| 15. | Опубликование внесенных изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Жемковка в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Жемковка | Глава сельского поселения Жемковка | В течение 10 дней со дня утверждения правил |