ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЫЗРАНСКИЙ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРЛАМОВО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

_____________						                     № ______

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области от 17.04.2018 № 16 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2033 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области, постановлением Правительства Российской Федерации  № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом  сельского поселения  Варламово муниципального района  Сызранский  Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области от 17.04.2018 № 16 «Об утверждении Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2033 годы» следующие изменения:

1. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2033 годы» «Программный документ» (далее – Решение):

1.1. Раздел 5 «Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Варламово», Таблица 41- «Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей»:

а) «Мероприятия в сфере водоснабжения»

- п. Новая Крымза  дополнить пунктами 5, 6 согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

- с. Демидовка дополнить пунктом 10, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

б) «Мероприятия в сфере водоотведения»:

-с. п. Варламово дополнить пунктами 6,7 согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

2. «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области на 2018-2033 годы» «Обосновывающие материалы» (далее – Решение):

2.2. Раздел 6 «Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Варламово», Таблица 54- «Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей»:

а) «Мероприятия в сфере водоснабжения»

- п. Новая Крымза  дополнить пунктами 5, 6 согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

- с. Демидовка дополнить пунктом 10, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

б) «Мероприятия в сфере водоотведения» с. Демидовка дополнить пунктом 10, согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

3.    Опубликовать настоящее Решение в газете «Варламовский вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.     Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                                          И.С. Пашин

Глава сельского поселения Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области                                                                   О.В. Чуприкова

Приложение № 1

к Решению Собрания Представителей

сельского поселения  Варламово

муниципального района Сызранский

Самарской области

от _______________ №_______

5. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с. п. Варламово

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с. п. Варламово, включая установку приборов учета, представлена в таблице 41.

Таблица 41- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
|  | п. Варламово |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2020 | 2032 | 14400 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | 5400 |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2021 | 2032 | 2400 | - | - | - | - | 600 | 300 | 300 | 300 | - | 900 |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=15м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2032 | 6000 | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 3000 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (8 шт.) | Учет расхода питьевой воды. | 2022 | 2032 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | 45 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №1, 2 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 23205 | - | - | - | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 405 | 2 500 | 2 500 | 7 800 |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 2800 | - | - | - | 500 | 500 | 400 | 280 | 210 | 210 | 700 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2018 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2020 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды. | 70000 | 2021 | 70000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | - |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 121575 | - | 1150 | 1000 | 6000 | 20600 | 21730 | 21015 | 19525 | 12710 | 17845 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Варламово, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 53,6 млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| П. Новая Крымза |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учёта питьевой воды в камере на магистральный трубопровод | Учет расхода воды | 2025 | 2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей на площадке №4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 |
| 4 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 5 | Строительство водонапорной башни объем 10 куб.м в поселке Новая Крымза, площадка №4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водозабора (артезианская скважина – 3 шт,, мощность 80 куб.м/сут)площадка № 4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 1925 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Новая Крымза, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 2,225млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С. Демидовка |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (4 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 7200 | - | - | - | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (4 шт.) | Рациональное использование питьевой воды, экономия электроэнергии | 2023 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=7м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 200 | - | - |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (4 шт.) | Учет расхода воды | 2023 | 2023 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №5 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 5590 | - | - | - | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 590 | - | - |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2025 | 1470 | - | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | 150 | - |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2032 | 4400 | - | 530 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 2970 |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды | 2021 | 2024 | 50000 | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | - | - |
| 10 | Строительство водопровода в с. Демидовка по ул. Полевая 1 км, ул. Центральная, 0,5 км, ул. Садовая 1 км | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2030 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 71240 | - | 650 | 300 | 3880 | 18580 | 18480 | 13440 | 12790 | 150 | 2970 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций определяется проектно-сметной документацией, технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования) |
| с. п. Варламово |
| 1 | Строительство КОС, производительностью 700 м3/сут п. Варламово |  | 2025 | 2032 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 2 | Строительство канализационных сетей на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2032 | 15900 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 | 4650 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2033 | 7500 | - | - | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3000 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в с. Демидовка (площадка №5) |  | 2018 | 2020 | 6200 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 200 |
| 5 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в п. Новая Крымза (площадка №4) |  | 2033 | 2033 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 6 | Строительство КНС 1 шт. до 260 куб. м/сут. В юг п. Варламово |  | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство сетей канализации в с. Варламово в существующей застройке 3 км |  | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 131600 |  | 2000 | 2000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1750 | 1500 | 109850 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

сельское поселение Варламово

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с п. Варламово, включая установку приборов учета, представлена в таблице 54.

Таблица 54- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |
|  | п. Варламово |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2020 | 2032 | 14400 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | 5400 |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (8 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой застройки | 2021 | 2032 | 2400 | - | - | - | - | 600 | 300 | 300 | 300 | - | 900 |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=15м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2032 | 6000 | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 3000 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (8 шт.) | Учет расхода питьевой воды. | 2022 | 2032 | 120 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 15 | - | 45 |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №1, 2 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 23205 | - | - | - | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 405 | 2 500 | 2 500 | 7 800 |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2032 | 2800 | - | - | - | 500 | 500 | 400 | 280 | 210 | 210 | 700 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2018 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды. | 2018 | 2020 | 2500 | - | 1000 | 1000 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды. | 70000 | 2021 | 70000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | - |
| ИТОГО в сфере водоснабжения | 121575 | - | 1150 | 1000 | 6000 | 20600 | 21730 | 21015 | 19525 | 12710 | 17845 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Варламово, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 53,6 млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| П. Новая Крымза |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учёта питьевой воды в камере на магистральный трубопровод | Учет расхода воды | 2025 | 2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей на площадке №4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 |
| 4 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 5 | Строительство водонапорной башни объем 10 куб.м в поселке Новая Крымза, площадка №4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водозабора (артезианская скважина – 3 шт,, мощность 80 куб.м/сут)площадка № 4 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2025 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2225 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 1925 |

Для перспективного развития системы водоснабжения п. Новая Крымза, для снижения потерь воды при её заборе и передаче абонентам необходимо планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения 2,225млн. руб. до 2025 года.

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| С. Демидовка |
| 1 | Строительство новых артезианских скважин (4 шт.) | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 7200 | - | - | - | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - |
| 2 | Установка станции управления на скважинных насосах (4 шт.) | Рациональное использование питьевой воды, экономия электроэнергии | 2023 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - |
| 3 | Строительство водонапорной башни V=7м3 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2022 | 2024 | 1200 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 200 | - | - |
| 4 | Установка приборов учёта питьевой воды на артскважинах (4 шт.) | Учет расхода воды | 2023 | 2023 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на площадке №5 | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2024 | 5590 | - | - | - | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 590 | - | - |
| 6 | Установка водопроводных колодцев и монтаж пожарных гидрантов | Обеспечение питьевой водой население новой жилой зоны | 2020 | 2025 | 1470 | - | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | 150 | - |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Замена задвижек в водопроводных колодцах | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2018 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей | Снижение потерь питьевой воды | 2018 | 2032 | 4400 | - | 530 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 2970 |
| 9 | Строительство станции по очистке и обезжелезивание воды | Улучшение качества питьевой воды | 2021 | 2024 | 50000 | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | - | - |
| 10 | Строительство водопровода в с. Демидовка по ул. Полевая 1 км, ул. Центральная, 0,5 км, ул. Садовая 1 км | Улучшение качества питьевой воды | 2030 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 71240 | - | 650 | 300 | 3880 | 18580 | 18480 | 13440 | 12790 | 150 | 2970 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия в сфере водоотведения (объем инвестиций определяется проектно-сметной документацией, технические параметры уточняются на стадии рабочего проектирования) |
| с. п. Варламово |
| 1 | Строительство КОС, производительностью 700 м3/сут п. Варламово |  | 2025 | 2032 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 2 | Строительство канализационных сетей на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2032 | 15900 | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 | 4650 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции на площадках №1 и №2 п. Варламово | Водоотведение от перспективных потребителей | 2020 | 2033 | 7500 | - | - | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3000 |
| 4 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в с. Демидовка (площадка №5) |  | 2018 | 2020 | 6200 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 200 |

Продолжение таблицы 54

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2018-2033 гг. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Строительство водонепроницаемых выгребов для домов, расположенных в п. Новая Крымза (площадка №4) |  | 2033 | 2033 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 6 | Строительство КНС 1 шт. до 260 куб. м/сут. В юг п. Варламово |  | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство сетей канализации в с. Варламово в существующей застройке 3 км |  | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в сфере водоотведения | 131600 |  | 2000 | 2000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1750 | 1500 | 109850 |